- Приложение № 2

к муниципальной программе

ПЛАН

реализации муниципальной программы

«Информатизация Администрации города Смоленска»

на 2018-2020 годы

| № п/п |  | Наименование | Исполнитель мероприятия | Источник финансирования | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год | 2018 год |  | 2019 год | 2020 год |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 |
| Цель муниципальной программы: содействие проведению административной реформы, совершенствование системы муниципального управления в городе Смоленске, повышение доступности и качества предоставления муниципальных услуг, открытости органов местного самоуправления на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 муниципальной программы: развитие информационно-технологической инфраструктуры информационной системы Администрации города Смоленска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля рабочих мест, оборудованных компьютерной техникой со сроком эксплуатации не более 7 лет, от общего количества рабочих мест (проценты) |  | x | x |  | x |  | x |  | x | x | 92 | 93 |  | 98 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| 1.2. | Доля рабочих мест сотрудников Администрации города Смоленска, обеспеченных доступом к единой мультисервисной сети, от общего количества рабочих мест сотрудников Администрации города Смоленска (проценты) |  | x | x |  | x |  | x |  | x | x | 100 | 100 |  | 100 |
| 1.3. | Время простоя (недоступности) информационных ресурсов в течение года (часы) |  | x | x |  | x |  | x |  | x | x | 1,5 | 1,5 |  | 1,5 |
| 1.4. | Приобретение и обновление пользовательских аппаратных средств вычислительной техники |  | Управление архитектуры и градостроительства | Бюджет города Смоленска |  | 416,470 |  | 158,000 |  | 158,000 | 100,470 | x | x |  | x |
|  |  |  | Управление образования и молодежной политики | Бюджет города Смоленска |  | 437,968 |  | 144,009 |  | 144,009 | 149,950 | x | x |  | x |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
|  |  |  | Управление культуры | Бюджет города Смоленска |  | 850,798 |  | 56,800 |  | 56,800 | 737,198 | x | x |  | x |
|  |  |  | Финансово-казначейское управление | Бюджет города Смоленска |  | 720,000 |  | 200,000 |  | 200,000 | 320,000 | x | x |  | x |
|  |  |  | Управление дорожного хозяйства | Бюджет города Смоленска |  | 202,808 |  | 30,000 |  | 30,000 | 142,808 | x | x |  | x |
|  |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Бюджет города Смоленска |  | 591,471 |  | 125,000 |  | 125,000 | 341,471 | x | x |  | x |
|  |  |  | Комитет по физической культуре и спорту | Бюджет города Смоленска |  | 520,690 |  | 50,000 |  | 50,000 | 420,690 | x | x |  | x |
|  |  |  | Управление опеки и попечительства | Бюджет города Смоленска |  | 1432,237 |  | 0,000 |  | 0,000 | 1432,237 | x | x |  | x |
|  |  |  | Администрация Заднепровского района | Бюджет города Смоленска |  | 701,585 |  | 92,007 |  | 96,823 | 512,755 | x | x |  | x |
|  |  |  | Администрация Ленинского района | Бюджет города Смоленска |  | 2562,908 |  | 200,000 |  | 200,000 | 2162,908 | x | x |  | x |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
|  |  |  | Администрация Промышленного района | Бюджет города Смоленска |  | 731,527 |  | 100,906 |  | 200,000 | 430,621 | x | x |  | x |
|  |  |  | Администрация города Смоленска (комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям, Комитет записи актов гражданского состояния) | Бюджет города Смоленска |  | 9568,267 |  | 1070,000 |  | 729,400 | 7768,867 | x | x |  | x |
| 1.5. | Приобретение и обновление общесистемного лицензионного програм-много обеспечения |  | Управление архитектуры и градостроительства | Бюджет города Смоленска |  | 34,041 |  | 0,000 |  | 0,000 | 34,041 | x | x |  | x |
|  |  |  | Администрация города Смоленска (комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям) | Бюджет города Смоленска |  | 11000,000 |  | 3600,000 |  | 3600,000 | 3800,000 | x | x |  | x |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| 1.6. | Развитие вычислительной и сетевой инфраструктуры (приобретение серверов, сетевого оборудования, серверных программных продуктов, прокладка каналов связи, техническое обслуживание серверных инженерных систем) |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Бюджет города Смоленска |  | 360,000 |  | 120,000 |  | 120,000 | 120,000 | x | x |  | x |
|  |  |  | Финансово-казначейское управление | Бюджет города Смоленска |  | 30,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 30,000 | x | x |  | x |
|  |  |  | Администрация города Смоленска (комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям) | Бюджет города Смоленска |  | 12055,880 |  | 1497,400 |  | 2370,000 | 8188,480 | x | x |  | x |
| Итого по основному мероприятию 1 муниципальной программы |  |  |  | Бюджет города Смоленска |  | 42216,650 |  | 7444,122 |  | 8080,032 | 26692,496 | x | x |  | x |
| Основное мероприятие 2 муниципальной программы: разработка и доработка геоинформационных систем Администрации города Смоленска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. |  | Разработка и доработка геоинформационных систем Администрации города Смоленска | Управление архитектуры и градостроительства | Бюджет города Смоленска |  | 500,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 500,000 | x | x |  | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 2 муниципальной программы |  |  | Бюджет города Смоленска | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 500,000 | x | x | x |
| Основное мероприятие 3 муниципальной программы: формирование «электронного муниципалитета» в рамках Администрации города Смоленска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Доля обращений населения через виртуальную приемную официального Интернет-сайта Администрации города Смоленска от общего числа поступивших обращений населения (проценты) | x | x | x | x | x | x | 43 | 44 | 45 |
| 1.9. | Доля структурных подразделений Администрации города Смоленска, предоставляющих информацию о своей деятельности для размещения на официальном сайте в соответствии с Федеральным законом | x | x | x | x | x | x | 100 | 100 | 100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», от общего количества структурных подразделений Администрации города Смоленска (проценты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Доля структурных подразделений Администрации города Смоленска, с которыми возможен обмен электронными документами с использованием ЭЦП в единой системе документооборота, от общего количества струк- | x | x |  | x | x | x | x | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | турных подразделений Администрации города Смоленска (проценты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Доля рабочих мест сотрудников Администрации города Смоленска, обеспеченных широкополосным доступом к сети Интернет, от общего количества рабочих мест сотрудников Администрации города Смоленска (проценты) | x | x |  | x | x | x | x | 93 | 94 | 95 |
| 1.12. | Количество сотрудников, постоянно использующих геоинформационные системы для повышения эффективности испол- нения своих должностных обязанностей (человек) | x | x |  | x | x | x | x | 80 | 82 | 83 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.13. | Приобретение программного обеспечения и обеспечение доступа граждан к информации о деятельности Администрации города Смоленска с помощью Интернет-сайта | Администрация города Смоленска (комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям) | Бюджет города Смоленска |  | 260,000 | 60,000 | 100,000 | 100,000 | x | x | x |
| 1.14. | Развитие системы электронного документооборота | Управление архитектуры и градостроительства | Бюджет города Смоленска |  | 38,000 | 11,000 | 11,000 | 16,000 | x | x | x |
|  |  | Управление образования и молодежной политики | Бюджет города Смоленска |  | 33,300 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | x | x | x |
|  |  | Управление культуры | Бюджет города Смоленска |  | 45,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | x | x | x |
|  |  | Финансово-казначейское управление | Бюджет города Смоленска |  | 45,000 | 0,000 | 0,000 | 45,000 | x | x | x |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Управление дорожного хозяйства | Бюджет города Смоленска |  | 43,600 | 10,000 | 10,000 | 23,600 | x | x | x |
|  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Бюджет города Смоленска |  | 60,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | x | x | x |
|  |  | Комитет по физической культуре и спорту | Бюджет города Смоленска |  | 25,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | x | x | x |
|  |  | Управление опеки и попечительства | Бюджет города Смоленска |  | 8,500 | 0,000 | 0,000 | 8,500 | x | x | x |
|  |  | Администрация Заднепровского района | Бюджет города Смоленска |  | 60,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | x | x | x |
|  |  | Администрация Ленинского района | Бюджет города Смоленска |  | 30,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | x | x | x |
|  |  | Администрация Промышленного района | Бюджет города Смоленска |  | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | x | x | x |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Администрация города Смоленска (комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям) | Бюджет города Смоленска |  | 363,000 | 113,000 | 113,000 | 137,000 | x | x | x |
| 1.15. | Обеспечение доступа работников Администрации города Смоленска к сети Интернет по каналам единой мультисервисной сети | Администрация города Смоленска (комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям) | Бюджет города Смоленска |  | 1148,580 | 377,450 | 377,450 | 393,680 | x | x | x |
| 1.16. | Развитие информационных систем Администрации города Смоленска, приобретение прикладного программного обеспечения, в т.ч. разработка и модернизация информационных систем для обеспечения предоставления муни- | Управление архитектуры и градостроительства | Бюджет города Смоленска |  | 530,600 | 216,000 | 216,000 | 98,600 | x | x | x |
|  |  | Финансово-казначейское управление | Бюджет города Смоленска |  | 14458,000 | 4085,000 | 4085,000 | 6288,000 | x | x | x |
|  |  | Управление дорожного хозяйства | Бюджет города Смоленска |  | 159,000 | 41,000 | 41,000 | 77,000 | x | x | x |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | ципальных услуг в электронном виде | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Бюджет города Смоленска |  | 779,390 | 216,000 | 216,000 | 347,390 | x | x | x |
|  |  | Администрация города Смоленска (комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям, контрольно-ревизионное управление, отдел контрактной службы, управление имущественных, земельных и жилищных отношений) | Бюджет города Смоленска |  | 695,587 | 90,150 | 333,350 | 272,087 | x | x | x |
| Итого по основному мероприятию 3 муниципальной программы |  |  | Бюджет города Смоленска |  | 18793,057 | 5304,200 | 5587,400 | 7901,457 | x | x | x |
| Основное мероприятие 4 муниципальной программы: развитие системы технической защиты информации и специальных объектов информации Администрации города Смоленска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17. | Доля защищенных каналов связи от общего ко- | x | x | x |  | x | x | x | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | личества каналов связи (проценты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18. | Доля защищенных информационных систем от общего количества информационных систем (проценты) | x | x | x |  | x | x | x | 100 | 100 | 100 |
| 1.19. | Развитие системы технической защиты информации и специальных объектов информации Администрации города Смоленска | Финансово-казначейское управление | Бюджет города Смоленска | 300,000 |  | 100,000 | 100,000 | 100,000 | x | x | x |
|  |  | Администрация Заднепровского района | Бюджет города Смоленска | 110,000 |  | 0,000 | 0,000 | 110,000 | x | x | x |
|  |  | Администрация Промышленного района | Бюджет города Смоленска | 30,000 |  | 0,000 | 0,000 | 30,000 | x | x | x |
|  |  | Администрация Ленинского района | Бюджет города Смоленска | 55,000 |  | 0,000 | 0,000 | 55,000 | x | x | x |
|  |  | Администрация города Смоленска (комитет по | Бюджет города Смоленска | 4798,233 |  | 1732,000 | 916,800 | 2149,433 | x | x | x |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | информационным ресурсам и телекоммуникациям, отдел мобилизационной подготовки и спецработы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 4 муниципальной программы |  |  | Бюджет города Смоленска | 5293,233 |  | 1832,000 | 1016,800 | 2444,433 | x | x | x |
| Всего по муниципальной программе |  |  | Бюджет города Смоленска | 66802,940 |  | 14580,322 | 14684,232 | 37538,386 | х | х | х |