Утверждена

постановлением Администрации города Смоленска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Программа**

**«Комплексное развитие социальной инфраструктуры города Смоленска»**

**на 2018-2025 годы**

1. **Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры города Смоленска» на 2018-2025 годы (далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации;  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=79B01404DF931FE1ACE289256B532D055198CB76FD7AE34CD8440BBD397EA57EDED7466E38E55539KBv3H) от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;  Генеральный план города Смоленска, утвержденный решением 32-й сессии Смоленского городского Совета I созыва от 22.09.1998 № 260 (с изменениями от 22.12.2009 № 1347);  Стратегия социально-экономического развития города Смоленска на период до 2025 года, утвержденная постановлением Главы города Смоленска от 07.12.2016 № 143 |
| Заказчик Программы | Администрация города Смоленска: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д.1/2 |
| Разработчик Программы | Управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска: 214000, г. Смоленск, ул. К. Маркса, д.10 |
| Цель Программы | Обеспечение эффективного функционирования и развития социальной инфраструктуры города Смоленска в соответствии с текущими и перспективными потребностями города Смоленска |
| Задачи Программы | Обеспечение населения города Смоленска объектами социальной инфраструктуры (образования, физической культуры и спорта, культуры и здравоохранения) в шаговой доступности, в том числе доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;  обеспечение жителей города Смоленска качественными услугами социальной сферы |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | 1. Количество мест в образовательных учреждениях, образованных за счет нового строительства объектов (детских садов, школ, учреждений дополнительного образования).  2. Количество человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом в городе Смоленске.  3. Количество спортивных сооружений, находящихся на территории города Смоленска.  4. Количество мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями культуры.  5. Количество детей и подростков, являющихся участниками клубных формирований, кружков и творческих коллективов.  6. Количество учреждений здравоохранения на территории города Смоленска. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Проектирование, строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры за счет средств федерального бюджета, средств бюджета Смоленской области (далее - областной бюджет), средств бюджета города Смоленска (далее - бюджет города), внебюджетных источников. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы – 2018 - 2025 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы за 2018 - 2025 годы составляет 9647004,618 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2018 год – 906450,330 тыс. рублей;  2019 год – 1276886,298 тыс. рублей;  2020 год – 21892,250 тыс. рублей;  2021 год – 594500,000 тыс. рублей;  2022 год – 561000,000 тыс. рублей;  2023 год – 1878896,000 тыс. рублей;  2024 год – 1602322,200 тыс. рублей;  2025 год – 2805057,540 тыс. рублей,  из них:  **Образование** - 8588411,168 тыс. руб., в том числе по годам реализации:  2018 год - 559450,330 тыс. рублей;  2019 год - 1238886,298 тыс. рублей;  2020 год – 700,000 тыс. рублей;  2021 год – 430000,000 тыс. рублей;  2022 год – 290000,000 тыс. рублей;  2023 год – 1739896,000 тыс. рублей;  2024 год – 1524421,000 тыс. рублей;  2025 год – 2805057,540 тыс. рублей;  из них:  средства бюджета города Смоленска - 6857319,530 тыс. руб., в том числе по годам реализации:  2018 год – 67244,990 тыс. руб.;  2019 год – 0 руб.;  2020 год – 700,000 тыс. руб.;  2021 год – 430000,000 тыс. руб.;  2022 год – 290000,000 тыс. руб.;  2023 год – 1739896,000 тыс. руб.;  2024 год – 1524421,000 тыс. руб.;  2025 год – 2805057,540 тыс. руб.;  средства федерального бюджета - 1731091,638 тыс. руб., в том числе по годам реализации:  2018 год – 492205,340 тыс. руб.;  2019 год – 1238886,298 тыс. руб.;  2020 год – 0 руб.;  2021 год – 0 руб.;  2022 год – 0 руб.;  2023 год – 0 руб.;  2024 год – 0 руб.;  2025 год – 0 руб.  **Спорт** – 199593,450 тыс. руб., в том числе по годам реализации:  2018 год – 20000,000 тыс. руб.;  2019 год – 38000,000 тыс. руб.;  2020 год – 13692,250 тыс. руб.;  2021 год – 20000,000 тыс. руб.;  2022 год – 30000,000 тыс. руб.;  2023 год – 40000,000 тыс. руб.;  2024 год – 37901,200 тыс. руб.;  2025 год – 0 руб.,  из них:  средства бюджета города Смоленска - 36692,250 тыс. руб., в том числе по годам реализации:  2018 год – 10000,000 тыс. руб.;  2019 год – 13000,000 тыс. руб.;  2020 год – 13692,250 тыс. руб.;  2021 год – 0 руб.;  2022 год – 0 руб.;  2023 год – 0 руб.;  2024 год – 0 руб.;  2025 год – 0 руб.;  средства областного бюджета - 78901,200 тыс. руб., в том числе по годам реализации:  2018 год – 0 руб.;  2019 год – 16000,000 тыс. руб.;  2020 год – 0 руб.;  2021 год – 10000,000 тыс. руб.;  2022 год – 15000,000 тыс. руб.;  2023 год – 20000,000 тыс. руб.;  2024 год – 17901,200 тыс. руб.;  2025 год – 0 руб.;  средства федерального бюджета - 74000,000 тыс. руб., в том числе по годам реализации:  2018 год – 0 руб.;  2019 год – 9000,000 тыс. руб.;  2020 год – 0 руб.;  2021 год – 10000,000 тыс. руб.;  2022 год – 15000,000 тыс. руб.;  2023 год – 20000,000 тыс. руб.;  2024 год – 20000,000 тыс. руб.;  2025 год – 0 руб.;  внебюджетные средства - 10000,000 тыс. руб., в том числе по годам реализации:  2018 год – 10000,000 тыс. руб.;  2019 год – 0 руб.;  2020 год – 0 руб.;  2021 год – 0 руб.;  2022 год – 0 руб.;  2023 год – 0 руб.;  2024 год – 0 руб.;  2025 год – 0 руб.  **Культура -** 532000,000 тыс. руб., в том числе по годам реализации:  2018 год – 0 руб.;  2019 год - 0 руб.;  2020 год - 7500,000 тыс. руб.;  2021 год– 144500,000 тыс. руб.;  2022 год –241000,000 тыс. руб.;  2023 год – 99000,000 тыс. руб.;  2024 год – 40000,000 тыс. руб.;  2025 год – 0 руб.,  из них:  средства бюджета города Смоленска - 150000,000 тыс. руб., в том числе по годам реализации:  2018 год – 0 руб.;  2019 год – 0 руб.;  2020 год – 3500,000 тыс. руб.;  2021 год – 26500,000 тыс. руб.;  2022 год – 30000,000 тыс. руб.;  2023 год – 50000,000 тыс. руб.;  2024 год – 40000,000тыс. руб.;  2025 год – 0 руб.;  средства областного бюджета - 186000,000 тыс. руб., в том числе по годам реализации:  2018 год – 0 руб.;  2019 год –0 руб.;  2020 год – 4000,000 тыс. руб.;  2021 год – 58000,000 тыс. руб.;  2022 год – 104000,000 тыс. руб.;  2023 год – 20000,000 тыс. руб.;  2024 год – 0 руб.;  2025 год – 0 руб.;  средства федерального бюджета - 196000,000 тыс. руб., в том числе по годам реализации:  2018 год – 0 руб.;  2019 год – 0 руб.;  2020 год – 0 руб.;  2021 год – 60000,000 тыс. руб.;  2022 год – 107000,000 тыс. руб.;  2023 год – 29000,000 тыс. руб.;  2024 год – 0 руб.;  2025 год – 0 руб.  **Здравоохранение** – 327000,000 тыс. руб., в том числе по годам реализации:  2018 год – 220000,000 тыс. руб.;  2019 год – 107000,000 тыс. руб.;  2020 год – 0 руб.;  2021 год – 0 руб.;  2022 год - 0 руб.;  2023 год – 0 руб.;  2024 год – 0 руб.;  2025 год – 0 руб.,  из них:  средства областного бюджета – 160000,000 тыс. руб., в том числе по годам реализации:  2018 год - 160000,000 тыс. руб.  2019 год – 0 руб.;  2020 год – 0 руб.;  2021 год – 0 тыс. руб.;  2022 год – 0 тыс. руб.;  2023 год – 0 тыс. руб.;  2024 год – 0 руб.;  2025 год – 0 руб.;  привлеченные средства – 167000,000 тыс. руб., в том числе по годам реализации:  2018 год – 60000,000 тыс. руб.;  2019 год – 107000,000 тыс. руб.  2020 год – 0 руб.;  2021 год – 0 тыс. руб.;  2022 год – 0 тыс. руб.;  2023 год – 0 тыс. руб.;  2024 год – 0 руб.;  2025 год – 0 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Успешная реализация мероприятий Программы позволит к 2025 году обеспечить следующие результаты:  - увеличение количества мест в образовательных учреждениях, образованных за счет нового строительства объектов (детских садов, школ, учреждений дополнительного образования), на 10595 мест (14,6 %);  - увеличение количества человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом в городе Смоленске до 120,0 тыс. человек;  - увеличение количества спортивных соору-жений, находящихся на территории города Смоленска до 640 единиц;  - увеличение количества мероприятий, проведенных учреждениями культуры до 6000 единиц;  - увеличение количества лиц, посещающих на постоянной основе секции, кружки и творческие коллективы до 5600 человек;  - улучшение качества и доступности медицинских услуг в городе Смоленске за счет строительства поликлиники в микрорайоне Королевка и реконструкции пристройки ОГБУЗ «Поликлиника № 6» |

**Характеристика существующего состояния**

**социальной инфраструктуры**

Город – герой Смоленск – один из древнейших городов России. Смоленск расположен в 380 км к западу от Москвы, в 330 км – от Минска, 706 км - от Санкт–Петербурга. Площадь города составляет 166 кв. км. В нем проживает 329,8 тысяч человек. Смоленск – это крупный административный, промышленный и культурный и научный центр.

Развитие сети социальной инфраструктуры направлено на достижение нормативных показателей обеспеченности населения города комплексом объектов социальной инфраструктуры (образования, физической культуры и спорта, культуры) в шаговой доступности, в том числе доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Необходимо создание для всего населения приемлемых условий пространственной доступности основных социальных услуг, предоставляемых учреждениями социальной инфраструктуры.

**Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры города Смоленска**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 к 2015 (%) |
| **Дошкольное образование** | | | | |
| Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 80  д/с № 80 не функционирует | 80 | 81 | 101,3 |
| Численность детей, в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | 14795 | 15509 | 15839 | 107 |
| Число мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | 13542 | 14415 | 14625 | 108 |
| Число детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях на 100 мест | 114 | 108 | 108,3 | 95 |
| Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | 40,9 | 41 | 44,3 | 108,3 |
| Численность детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения | 8127 | 8344 | 9011 | 110,9 |
| Общая численность детей в возрасте 1-6 лет | 19887 | 20300 | 20330 | 102,2 |
| **Общее образование** | | | | |
| Количество муниципальных общеобразовательных учреждений | 43 | 43 | 43 | 100 |
| Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в том числе в дневных муниципальных общеобразовательных учреждениях | 29528  28772 | 30764  29730 | 32327  31655 | 109,5  110 |
| Численность обучающихся во вторую смену в дневных муниципальных общеобразовательных учреждениях (человек) | 7250 | 7022 | 7078 | 97,6 |
| Доля обучающихся в дневных муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, процентов | 25,2 | 22,8 | 22,4 | -2,8 |
| **Дополнительное образование** | | | | |
| Количество муниципальных учреждений дополнительного образования | 15 | 15 | 13 | -13,4 |
| Численность детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования | 9312 | 11274 | 11325 | + 17,7 |
| **Учреждения физической культуры и спорта** | | | | |
| Количество человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом в городе Смоленске (тыс. человек) | 96,0 | 102,2 | 103,0 | + 6,8 |
| Количество учреждений, осуществляющих спортивную подготовку | 17 | 18 | 18 | + 5,8 |
| Количество спортивных сооружений, находящихся в городе Смоленске | 628 | 631 | 631 | + 0,5 |
| **Учреждения культуры** | | | | |
| Количество учреждений культуры | 26 | 26 | 26 | 0 |
| Количество проведенных мероприятий | 3090 | 3294 | 3550 | + 14,8 |
| **Учреждения здравоохранения** | | | | |
| Количество учреждений здравоохранения | 27 | 28 | 28 | +3,7 |

* 1. **Сфера образования города Смоленска**
     1. **Дошкольное образование**

Система дошкольного образования города Смоленска развивается в условиях реализации новой государственной образовательной политики, в соответствии с приоритетными направлениями развития российского образования, требованиями инновационного развития экономики, современными потребностями общества.

Дошкольное образование города Смоленска включает:

- 81 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение;

- ОГБОУ «Центр образования для детей с особыми образовательными потребностями»;

- СОГБОУ «Прогимназия «Полянка»;

- 3 частных дошкольных образовательных учреждения открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;

- 2 негосударственных дошкольных образовательных учреждений Централизованной религиозной организации «Смоленская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»,

- 1 частный детский сад «Подснежник»;

- 8 индивидуальных предпринимателей, оказывающих образовательные услуги по образовательным программам дошкольного образования;

По состоянию на 01.09.2017 в дошкольных организациях города Смоленска воспитывается более 16 тысяч детей.

Сеть и структура системы дошкольного образования города в последние годы претерпевают значительные изменения за счет строительства новых современных образовательных учреждений, оптимизации сети и реорганизации учреждений:

- введены в эксплуатацию здания 5 дошкольных образовательных учреждений: в 2015 году – детский сад № 79 «Соловушка», в 2016 году – детский сад № 80 «Веснушка», детский сад № 81 «Островок», детский сад № 82 «Рябинка», в 2017 году – детский сад № 50 «Незабудка»;

- открыто 16 дополнительных групп: 2015 год – 11 групп (детские сады № 13 «Земляничка», № 38 «Ягодка», № 39 «Юбилейный», № 40 «Антошка», № 41 «Солнышко», № 45 «Октябрёнок», № 51 «Росинка», № 62 «Каравай», № 67 «Виктория», № 71 «Кристаллик», № 73 «Малыш»), 2017 год – 5 групп в помещениях по адресам: Краснинское шоссе, д. 28; Тульский переулок, д. 10; ул. Рыленкова, д. 54,

- созданы 120 дополнительных мест для детей от 1,5 до 3 лет за счет внутренних резервов в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях «Детский сад № 81 «Островок» и «Детский сад № 82 «Рябинка»;

- проведена процедура реорганизации МБДОУ «Детский сад № 18» путем присоединения к нему МБДОУ «Детский сад № 52» и МБДОУ «Детский сад № 76 «Звездный» путем присоединения к нему МБДОУ «Детский сад № 50».

Принятые меры позволили создать дополнительно 1433 места и обеспечить в 2017 году стопроцентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в городе Смоленске.

Демографические процессы в городе характеризуются стабильной тенденцией к росту детского населения за счет естественного и миграционного приростов, отмечается увеличение в 2 раза количества переносов заявлений в систему АИС «Комплектование» города Смоленска из других муниципальных образований Смоленской области.

По состоянию на 1 сентября 2017 года количество детей, нуждающихся в получении места в детских садах города Смоленска и зарегистрированных в системе «АИС-Комплектование», составило 9060 человек. Дефицит мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет приводит к снижению доступности дошкольного образования, актуальной является и проблема сохранения 100 процентной доступности дошкольного образования детям в возрасте от 3 до 7 лет в городе Смоленске.

Количество дошкольных организаций в настоящее время является недостаточным для удовлетворения спроса населения на получение услуг дошкольного образования.

С целью обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет необходимо строительство новых зданий дошкольных учреждений на территории города Смоленска на 4095 мест в микрорайонах «Королевка», «Семичевка», «Южный», поселках Миловидово, Подснежники, Пасово, на Краснинском шоссе, улице Черняховского.

* + 1. **Общее образование**

Развитие муниципальной системы общего образования города Смоленска направлено на обеспечение доступного и качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, соответствующего современным потребностям граждан.

Общее образование города Смоленска включает:

- 43 муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения,

- СОГБОУИ «Лицей имени Кирилла и Мефодия»,

- МОУ «Физико – математический лицей при МИФИ»,

- ОГБОУ «Смоленский фельдмаршала Кутузова кадетский корпус»,

- ЧОУ «Смоленская православная гимназия» Русской православной церкви,

- ОГБОУ «Центр образования для детей с особыми образовательными потребностями» г. Смоленска.

По состоянию на 01.09.2017 г. в общеобразовательных учреждениях обучается 31831 учащийся.

Актуальной для системы общего образования является проблема перевода школ в односменный режим.

Для организации образовательного процесса муниципальными общеобразовательными учреждениями используется 43 здания, общая проектная мощность которых рассчитана на 28468 мест.

В связи с оптимизацией деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений, открытием учебных кабинетов в помещениях, используемых ранее не по назначению, в 2016/2017 учебном году увеличилось на 2 число учреждений, работающих только в одну смену, и составило 12 (27,9%); во вторую смену обучается 7022 человека, что на 228 детей меньше, чем в предыдущем учебном году. Однако контингент обучающихся ежегодно растет: число школьников в 2016/2017 учебном году увеличилось на 1325 чел., в 2015/2016 учебном году - на 1093 чел., 2014/2015 учебном году – на 1162 чел.

Учитывая требования [СанПиН 2.4.2.2821-10](consultantplus://offline/ref=DE5B340DBC092D48FD8F211CA6D51B39310843CAC43E892FD943FC22B05081BE43EBABEED5D23F70D7t9H) к условиям организации образовательного процесса, тенденцию увеличения контингента учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, уменьшить количество обучающихся во вторую смену возможно только за счет строительства новых школ.

В соответствии с региональной программой «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Смоленской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 2016-2025 годы, утвержденной постановлением Администрации Смоленской области от 2 марта 2016 года № 106, в указанный период планируется пристрой к МБОУ «СШ № 33» и строительство 4-х общеобразовательных учреждений в городе Смоленске, где ведется интенсивное жилищное строительство: микрорайоны Королевка, Соловьиная роща, поселок Миловидово, Краснинское шоссе.

* + 1. **Дополнительное образование**

Дополнительное образование детей является неотъемлемой составляющей образовательного пространства города Смоленска. Дополнительное образование детей расширяет воспитательные возможности школы. Будучи открытой, мобильной и гибкой системой, дополнительное образование детей способно быстро и точно реагировать на «вызовы времени» в интересах ребенка, его семьи, общества, государства.

В настоящее время в городе Смоленске действует 7 учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению образования и молодежной политики Администрации города Смоленска, в которых занимаются 7984 ребенка.

На территории города Смоленска расположены 3 учреждения дополнительного образования, подведомственные Департаменту Смоленской области по образованию и науке, которые посещают 1589 детей: СОГБУДО «Центр развития творчества детей и юношества» (ул. Октябрьской революции, д. 20), СОГБУДО «Станция юных натуралистов» (ул. Шевченко, д. 75 б), СОГБУДО «Детско-юношеский центр туризма, краеведения и спорта» (ул. Н. Дубровенка, д. 13).

Активно развивается дополнительное образование на базе общеобразовательных и дошкольных учреждений. Школьные кружки и секции посещают 12878 детей, 14500 воспитанников получают дополнительное образование в различных объединениях на базе детских садов.

Охват дополнительным образованием составляет 78 % от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, что соответствует показателю плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы города Смоленска, направленные на повышение эффективности образования и науки», утвержденного постановлением Администрации города Смоленска от 08.05.2015 № 773-адм.

Идет постоянный процесс обновления содержания дополнительного образования в соответствии с изменяющимися запросами детей и их родителей. Интенсивно развиваются кружки технической направленности: робототехника, авиа – и судомоделирование. Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг учреждениями дополнительного образования составляет 96,7%.

Укрепляется материально-техническая база учреждений дополнительного образования города. Так, в 2017 году МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» получили новое помещение в новостройке по ул. Черняховского. МБУ ДО «ЦДО № 1» открыл на своей базе кружок авиамоделирования. Строится новое здание МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк». Завершение строительства указанного объекта позволит удовлетворить потребность населения в экологическом просвещении и организации досуга жителей города.

* 1. **Сфера физической культуры и спорта города Смоленска**

Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан является одним из важнейших элементов социально-экономического и социально-политического развития общества.

Для привлечения смолян к регулярным занятиям физической культурой и спортом, участию в физкультурно-оздоровительных и массовых спортивных мероприятиях необходимо создание условий, способствующих организации активного досуга населения по месту жительства, работы и учебы. Развитие массовой физической культуры и спорта в городе Смоленске имеет приоритетное значение.

Об этом свидетельствует положительная динамика роста численности смолян, регулярно занимающихся физической культурой и спортом - 87600 человек в 2014 году и 102200 человек в 2016 году. В Смоленской области доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения достигла в 2016 году 30,1 %. В городе Смоленске данный показатель возрос с 26,6 % в 2014 году до 31,0 % в 2016 году. Запланировано, что доля смолян, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 2025 году составит 39 % от их общей численности (по России - 40%).

К приоритетным направлениям развития физической культуры и спорта в целом относятся:

- вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и спортом, прежде всего детей и молодежи;

- повышение доступности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

На территории города Смоленска в настоящее время насчитывается 631 спортивное сооружение муниципальной, областной и федеральной собственности. Из общего количества спортивных сооружений имеются: 4 стадиона, 335 спортивных залов, 24 крытых плавательных бассейна, 230 открытых плоскостных площадок.

В городе Смоленске работают: 10 специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, 6 детско-юношеских спортивных школ, Центр спортивной подготовки, Центр детско-юношеского туризма, Центр адаптивной физической культуры, которые занимаются развитием детского массового спорта и подготовкой спортсменов высокого класса.

В учреждениях дополнительного образования спортивной направленности занимается более 10,0 тысяч человек.

Подготовкой квалифицированных кадров в сфере физической культуры занимаются ФГБОУ СПО «Смоленское государственное училище (техникум) олимпийского резерва» и ФГБОУ ВПО «Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма». Количество работников в сфере физической культуры и спорта составляет 1391 человек.

На территории города Смоленска работает 72 спортивных клуба и фитнес-центра, в которых занимается 31,7 тыс. человек. В 2016 году начали свою работу такие спортивные организации, как: батутный центр «Космос», спортивный клуб «Боевая машина», клуб «Фитнес беби».

Наряду с вышеуказанными достижениями в сфере физической культуры и спорта развитие системы физической культуры и спорта в городе Смоленске осложняется рядом проблем.

Самая острая и требующая срочного решения проблема - снижение уровня физической подготовленности и физического развития практически всех социально-демографических групп населения. Реальный объем двигательной активности подрастающего поколения не обеспечивает ее полноценного физического развития и укрепления здоровья. Распространенность гиподинамии среди учащейся молодежи России достигает 70 – 80 %.

Для улучшения состояния материально-технической базы спортивных сооружений необходимо координирование использования средств областного и местных бюджетов, а также привлечение средств федерального бюджета и средств внебюджетных источников, что невозможно без применения программно-целевого метода. Реализация мероприятий Программы позволит использовать средства федерального бюджета, выделяемые в рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=1ED2F7660947AB571C4C736C07FDD243DE1BD8EA210288443C6F2142599EBAF12AFB2C2CC39925FAg81BN) Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302, и средства областного бюджета в рамках областной государственной программы «Развитие физической культуре и спорта в Смоленской области» на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации Смоленской области от 21.11.2013 № 934.

За счет средств федерального бюджета в 2009 - 2013 годах в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации» при софинансировании из областного бюджета в рамках долгосрочной областной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=1ED2F7660947AB571C4C6D6111918F49DA1183E62709871A61307A1F0E97B0A66DB4756E879424FB884A05g91DN) «Развитие физической культуры и спорта в Смоленской области» на 2009 - 2012 годы, утвержденной постановлением Администрации Смоленской области от 03.10.2008 № 534, и долгосрочной областной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=1ED2F7660947AB571C4C6D6111918F49DA1183E62407871B64307A1F0E97B0A66DB4756E879424FB884A05g91CN) «Развитие физической культуры и спорта в Смоленской области» на 2013 - 2015 годы, утвержденной постановлением Администрации Смоленской области от 21.09.2012 № 688, построены в городе Смоленске СОГАУ «Ледовый дворец», СОГАУ «Дворец спорта «Юбилейный», конно-спортивная база МБУДО СДЮСШОР № 3 им. В.Н. Тихонова, спортивный комплекс СГАФКСТ (стадион, бассейн 50 м, крытая ледовая арена, легкоатлетический манеж), спортивный комплекс СмолГУ. Проведена реконструкция части помещения по ул. Краснофлотская для МБУ ДО «ДЮСШ № 3». За счет внебюджетных инвестиций введены в строй ФОК «1-й Семейный», спорткомплекс «Аквариус».

Несмотря на позитивные изменения, произошедшие за последние годы, имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, которые требуют обязательного решения. В современных условиях благополучное функционирование отрасли зависит от развития ее инфраструктуры, материально-технической базы, состояние которой вызывает серьезную обеспокоенность. Ряд отдельных спортивных сооружений является нефункционирующим и требующим реконструкции, в том числе конноспортивный манеж МБУДО СДЮСШОР № 3 им. В.Н. Тихонова, спортивные комплексы для художественной гимнастики МБУ ДО «ДЮСШ № 1» и спортивной гимнастики МБУДО СДЮСШОР № 4. Требуется обновление спортивного инвентаря и оборудования. Практически все учреждения физической культуры и спорта требуют капитального ремонта. Более того, не хватает специализированных спортивных залов для единоборств. Необходимо привлечение инвестиций для реконструкции имеющейся спортивной базы и строительства новых спортивных объектов: горнолыжного комплекса по ул. Покровского-Исаковского, физкультурно-спортивного комплекса по ул. Шевченко, спортивного комплекса по спортивной гимнастике для МБУДО СДЮСШОР № 4 по ул. Урицкого.

В городе планируется увеличение количества спортсооружений за счет строительства новых сооружений, реконструкции и модернизации уже существующих мест, предназначенных для занятий спортом:

1. Строительство спортивного комплекса по спортивной гимнастике для МБУДО СДЮСШОР № 4 по адресу: г. Смоленск, ул. Урицкого, д. 15а на 2021-2024 годы.

2. Реконструкция старой конноспортивной базы МБУДО СДЮСШОР № 3 им. В.Н. Тихонова по адресу: г. Смоленск, Киевское шоссе, д. 10 на 2018-2020 годы.

3. Реконструкция спортивной базы СОГБУ «КСДЮСШОР Юность России» (замена футбольного поля с искусственным покрытием).

4. Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса МБУ ДО «ДЮСШ № 1» по адресу: г. Смоленск, ул. Попова, д. 38б.

5. Реконструкция части помещения МБУ ДО «ДЮСШ № 3» по адресу: г. Смоленск, 2-й Краснофлотский переулок, д. 36.

6. Строительство горнолыжного комплекса по адресу: г. Смоленск, ул. Исаковского-Покровского.

Для развития в городе инфраструктуры физической культуры и спорта необходимо строительство спортивных объектов шаговой доступности по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации, для повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим в частности доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

* 1. **Сфера культуры города Смоленска**

Сфера культуры города Смоленска представлена 54 учреждениями и предприятиями культуры, дополнительного, среднего и высшего образования, из них: 7 учреждений культурно-досугового типа, 8 учреждений дополнительного образования детей, 18 муниципальных и 4 областные государственные библиотеки, 1 планетарий; 3 театра (драматический, камерный, театр кукол), 2 государственных архива, 1 филармония, 1 парк культуры и отдыха «Лопатинский сад», 1 муниципальный кинотеатр, 1 центр народного творчества, 1 культурно-выставочный центр, 1 музей-заповедник, 1 институт искусств, 1 музыкальное училище, 1 центр по охране и использованию памятников истории и культуры, 1 информационный центр культуры и туризма «Смоленский терем», 1 муниципальное автономное учреждение «Дворец торжеств».

В учреждениях дополнительного образования обучается 3341 ребенок. Учреждения культуры ежегодно проводят более 3000 мероприятий и организуют работу 294 клубных формирований, поэтому сохранение и дальнейшее развитие уникального культурного пространства Смоленска является ключевой задачей развития сферы культуры, важным направлением социальной политики и во многом определяющим комфортность проживания населения на территории города.

Муниципальные бюджетные учреждения культуры за последние годы накопили большой опыт в работе с детьми и юношеством, любительскими творческими объединениями, коллективами народного творчества, клубами по интересам, выявили основные потребности различных слоев населения в сфере культуры, а также проблемы, с которыми приходится сталкиваться в их реализации. При этом отмечается наличие активного спроса на услуги культуры в части организации досуга, проведения различных по форме и тематике культурно-досуговых мероприятий, общегородских и народных праздников, концертов, фестивалей, игровых развлекательных программ, мероприятий, направленных на сохранение семейных традиций, других форм показа результатов творческой деятельности.

В настоящее время существует ряд проблем в сфере культуры. Одна из них - состояние материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений культуры. Кроме этого, многие помещения учреждений культуры не совсем отвечают современным требованиям. С начала эксплуатации отдельных зданий прошло более 50 лет. Мероприятия по капитальному, текущему ремонту зданий учреждений культуры, находящихся на территории города Смоленска, проведение ремонтных работ и техническое оснащение залов позволят создать благоприятные и комфортные условия для профессионального роста и поддержки талантливых детей. Благодаря программным мероприятиям будет обеспечено творческое развитие жителей города Смоленска.

Современное учреждение культуры не может сегодня ограничить свой сервис стандартным набором услуг, оно должно расширять его границы за счет освоения информационных и социально-культурных технологий, связывая свое развитие с народными традициями, самобытной культурой Смоленщины. Несмотря на усилия последних лет, направленные на повышение материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений культуры, модернизация учреждений культуры является сегодня наиболее актуальной.

В настоящее время наиболее остро стоит вопрос о строительстве нового здания планетария МБУК «Планетарий» г. Смоленска с последующим открытием при нем культурно-образовательного центра имени Ю.А. Гагарина.

В связи с увеличением численности жителей поселка Миловидово и отсутствием в поселке других учреждений культуры необходимо предусмотреть проектирование и строительство пристройки к МБУК ДК пос. Миловидово.

Требуется реконструкция МБУК ДК «Шарм» с увеличением посадочных мест в зале до 700, заменой механики сцены, установкой нового светового и звукового оборудования.

Необходимы строительство здания фондохранилища ОГБУК «Смоленский государственный музей-заповедник»; проведение капитального ремонта зданий ОБУК «Смоленский государственный драматический театр имени А.С. Грибоедова»; ОГАУК «Смоленская областная филармония»; ОГБУК «Смоленский государственный музей-заповедник».

1.4. Сфера здравоохранения города Смоленска

Структура системы здравоохранения города Смоленска представлена 28 государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, в том числе:

- 6 диспансеров;

- 4 стоматологические поликлиники;

- ОГБУЗ «Перинатальный центр»;

- СОГБУ «Реабилитационный центр для детей, подростков и инвалидов молодого возраста с ограниченными возможностями «Вишенки»;

- ОГБУЗ «Детская клиническая больница», в составе которой находятся 2 стационара и 7 поликлиник;

- ОГБУЗ «Смоленская областная детская клиническая больница»;

- ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая больница»;

- ОГБУЗ «Клиническая больница №1»;

- ОГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи»;

- ОГБУЗ «Больница медицинской реабилитации»;

- ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндокринологии»

- 9 прочих учреждений.

В 2010 - 2016 годах в городе Смоленске в сфере здравоохранения введены в эксплуатацию:

- травматологический корпус, являющийся структурным подразделением ОГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи»;

- открыты три офиса врача общей практики: ул. Маршала Соколовского, д. 17, микрорайон Королевка, д. 21, ул. Генерала Паскевича, д. 7а.

В 2012 году введен в эксплуатацию ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндокринологии, рассчитанный на 165 коек. Цент обеспечивает высокотехнологической медицинской помощью по травматологии и ортопедии всех граждан Российской Федерации. Цель учреждения - сделать дорогостоящие виды медицинской помощи доступными для каждого. В Центре работают 4 отделения травматологии и ортопедии, в том числе одно из них детское. Учреждение оборудовано по последнему слову науки и техники, врачи проходят обучение в ведущих клиниках России и Европы.

В 2016 году в городе Смоленске открыт гемодиализный центр, позволяющий увеличить продолжительность жизни таких пациентов на 25-30 лет. Новый гемодиализный центр рассчитан на 40 аппаратов «искусственная почка», мощностью 37 тысяч процедур в год, что позволяет обеспечить высокопоточным гемодиализом жизнедеятельность 240 пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, и до 30 больных перитонеальным диализом.

В настоящее время ведется строительство перинатального центра ОБУЗ «Клиническая больница № 1» в микрорайоне Покровка, рассчитанного на 130 коек и 100 посещений в смену.

На территории города Смоленска скорую медицинскую помощь населению города оказывает ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи»

В состав учреждения входит пять подстанций. Все подстанции расположены в отдаленных районах города. Районы обслуживания и количество проживающих там человек достаточно условны, т.к. при необходимости по распоряжению старшего дежурного врача бригады подстанции могут быть направлены в любой район города.

Реализации Региональной программ[ы](consultantplus://offline/ref=F5BD6827991862E0A2A103B4ECEB213FE93672A0F7FB831AACDAF731255E06350964BDB2ECDAE15DFDA8E0eET2G) модернизации здравоохранения в Смоленской области на 2011-2013 годы позволила впервые получить на службу скорой медицинской помощи федеральные средства и использовать их на внедрение в ее работу технологий с использованием системы ГЛОНАСС. В настоящее время весь санитарный транспорт и все дежурно-диспетчерские службы скорой медицинской помощи города Смоленска оснащены навигационно-информационным оборудованием.

В государственных учреждениях здравоохранения внедрены информационные системы:

- создана технологическая инфраструктура и обеспечено внедрение сервиса «Запись на прием к врачу в электронном виде»;

- все государственные учреждения здравоохранения обеспечены информационно-справочными терминалами (инфоматами);

- открыт call-центр по предоставлению государственной услуги "Запись к врачу в электронном виде".

В целях улучшения качества и доступности медицинских услуг в городе Смоленске необходимо строительство поликлиники в микрорайоне Королевка, реконструкция пристройки ОГБУЗ «Поликлиника № 6» и создание гемодиализного центра.

Концепция развития здравоохранения в Смоленской области на период до 2020 года включает анализ показателей здоровья населения области, определяет основные цели, задачи и приоритеты в сфере социально-экономического развития и направлена на последовательное повышение уровня и качества жизни населения, охрану здоровья и обеспечение доступной и качественной медицинской помощи.

1. **Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры**

Информация о мероприятиях по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Смоленска представлена в таблице № 1 (приложение № 1 к Программе).

1. **Оценка объемов и источников финансирования мероприятий инвестиционных проектов по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры**

Для реализации вышеперечисленных мероприятий требуются участие и взаимодействие органов исполнительной власти, участников строительного процесса, достаточное и стабильное финансирование всех уровней, для чего необходимы разработка и принятие ежегодных муниципальных программ города Смоленска, государственных программ, инвестиционных программ и договоров, предусматривающих обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры является концептуальным документом и не влечет возникновения расходных обязательств, конкретизация сумм расходов и возникновение расходных обязательств происходит с помощью таких инструментов, как муниципальные и государственные программы.

Осуществление финансирования мероприятий Программы предусмотрено в рамках утвержденных программ:

- муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Смоленске» на 2018 - 2022 годы;

- ведомственная целевая программа «Организация культурно-досугового обслуживания населения в 2016-2018 годах»;

- областная государственная программа «Развитие здравоохранения в Смоленской области» на 2014-2020 годы;

- муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=DE5B340DBC092D48FD8F3F11B0B94137360A1CC7C13E807B831CA77FE7598BE904A4F2AC91DF3E717DA499D6tBH) «Развитие системы образования города Смоленска» на 2018 - 2020 годы.

Информация по объемам и источникам финансирования мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Смоленска представлена в [таблице № 1](#P484) (приложение № 1 к Программе).

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленные сроки после принятия бюджетов всех уровней на очередной финансовый год.

1. **Целевые индикаторы Программы**

Целью Программы является обеспечение эффективного функционирования и развития социальной инфраструктуры города Смоленска в соответствии с текущими и перспективными потребностями города Смоленска.

Достижение цели и решение задач Программы оцениваются следующими целевыми показателями (индикаторами) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры:

1. Количество мест в образовательных учреждениях, образованных за счет нового строительства объектов (детских садов, школ, учреждений дополнительного образования).

2. Количество человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом в городе Смоленске.

3. Количество спортивных сооружений, находящихся на территории города Смоленска.

4. Количество мероприятий, проведенных учреждениями культуры.

5. Количество детей и подростков, являющихся участниками клубных формирований, кружков и творческих коллективов.

6. Количество учреждений здравоохранения на территории города Смоленска.

Планируемые значения индикаторов обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры по годам реализации по каждому мероприятию представлены в [таблице № 1](#P484) (приложение № 1 к Программе), по видам объектов социальной инфраструктуры - в [таблице № 2](#P2017) (приложение № 2 к Программе).

**6. Оценка эффективности мероприятий, включенных в Программу**

В результате реализации Программы ожидается достижение следующих эффектов:

1. В сфере образования города Смоленска:

- увеличение количества мест в образовательных учреждениях, образованных за счет нового строительства (дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего и дополнительного образования), на 10595 мест (на 14,6 %) за счет строительства пристроя к МБОУ «СШ №33» и 8 новых школ, строительства 19 детских садов, эколого-биологического центра «Смоленский зоопарк», ДОЛ «Орленок».

2. В сфере физической культуры и спорта города Смоленска:

- увеличение количества человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом в городе Смоленске, с 102,2 тыс. человек в 2016 году до 120,0 тыс. человек в 2025 году;

- увеличение количества спортивных сооружений, находящихся на территории города Смоленска, с 631 единицы в 2016 году до 640 единиц в 2025 году (увеличение на 9 единиц) за счет строительства новых спортивных сооружений.

3. В сфере культуры города Смоленска:

- увеличение доли детей и подростков, являющихся участниками клубных формирований, кружков и творческих коллективов, с 11,7% в 2018 году до 17,5% к 2025 году (увеличение на 5,8%) за счет увеличения площади учреждений культуры.

4. В сфере здравоохранения города Смоленска:

- улучшение качества и доступности медицинских услуг в городе Смоленске за счет строительства поликлиники в микрорайоне Королевка и реконструкции пристройки ОГБУЗ «Поликлиника № 6».

Общий объем финансирования Программы на период 2018 – 2025 годов составляет 9647004,618 тыс. рублей.

Источниками финансирования являются средства федерального, областного и городского бюджетов.

Структура планируемого финансирования по основным инвестиционным направлениям выглядит следующим образом:

1). 89 % от общего объема финансирования Программы планируется направить на развитие сферы образования;

2). 2,1 % - на развитие физической культуры и спорта;

3). 5,5 % - на развитие культуры;

4). 3,4 % - на развитие здравоохранения.

**8. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры**

Целесообразно принятие муниципальных программ либо внесение изменений в существующие муниципальные программы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Смоленска. Данные программы должны обеспечивать сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры города в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения, установленными Программой комплексного развития социальной инфраструктуры города Смоленска.

Информационное обеспечение Программы осуществляется путем проведения целевого блока мероприятий в средствах массовой информации при поддержке комитета по информационной политики Администрации города Смоленска. Предусматриваются пресс-конференции, в том числе выездные на место строительства (реконструкции), рассказывающие о ходе реализации Программы; подготовка постоянных публикаций в прессе, серии репортажей о проведении отдельных мероприятий Программы.