Приложение № 1

к Программе комплексного развития

социальной инфраструктуры города Смоленска

Перечень

мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Программные мероприятия  (инвестиционные проекты) | Ответственные исполнители | Источник финансирования | Всего | Объемы финансирования (тыс. рублей) | | | | | | | | Технико-экономические параметры объекта | Целевые индикаторы объекта |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Завершение строительства здания дошкольного учреждения на 110 мест,  ул. Свердлова | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска | Федеральный бюджет | 119532,730 | 119532,730 |  |  |  |  |  |  |  | ДОУ; пропускная способность - 110 мест | Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях на 110 |
| 2. | Реконструкция и открытие 2-х дополнительных групп на 50 мест в помещениях МБДОУ «Детский сад № 78 «Исток» | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска,  Управление образования и молодежной политики Администрации города  Смоленска | Бюджет города Смоленска | 4500,0 | 4500,0 |  |  |  |  |  |  |  | ДОУ; пропускная способность – 50 мест | Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях на 50 |
| 3. | Строительство здания дошкольного учреждения на 240 мест, микрорайон «Королевка» | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска | Бюджет города Смоленска | 160000,000 |  |  |  | 160000,000 |  |  |  |  | ДОУ; пропускная способность – 240 мест | Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях на 240 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4. | Строительство здания дошкольного учреждения на 240 мест, поселок Миловидово | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска | Бюджет города Смоленска | 160000,00 |  |  |  | 160000,000 |  |  |  |  | ДОУ; пропускная способность – 240 мест | Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях на 240 |
| 5. | Строительство здания дошкольного учреждения на 150 мест, Краснинское шоссе | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска | Бюджет города Смоленска | 110000,000 |  |  |  |  |  | 110000,000 |  |  | ДОУ; пропускная способность – 150 мест | Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях на 150 |
| 6. | Строительство здания дошкольного учреждения на 90 мест, микрорайон «Семичевка» | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска | Бюджет города Смоленска | 100000,000 |  |  |  |  |  | 100000,000 |  |  | ДОУ; пропускная способность – 90 мест | Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях на 90 |
| 7. | Строительство здания дошкольного учреждения на 140 мест, поселок Анастасино | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска | Бюджет города Смоленска | 110000,000 |  |  |  |  |  | 110000,000 |  |  | ДОУ; пропускная способность – 140 мест | Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях на 140 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8. | Строительство здания дошкольного учреждения на 100 мест, поселок Подснежники | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска | Бюджет города Смоленска | 110000,000 |  |  |  |  |  | 110000,000 |  |  | ДОУ; пропускная способность – 100 мест | Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях на 100 |
| 9. | Строительство здания дошкольного учреждения на 220 мест, поселок Миловидово | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска | Бюджет города Смоленска | 150000,000 |  |  |  |  |  | 150000,000 |  |  | ДОУ; пропускная способность – 220 мест | Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях на 220 |
| 10. | Строительство здания дошкольного учреждения на 500 мест, поселок Пасово | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска | Бюджет города Смоленска | 350000,000 |  |  |  |  |  |  | 350000,000 |  | ДОУ; пропускная способность – 500 мест | Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях на 500 |
| 11. | Строительство здания дошкольного учреждения на 220 мест, ул. Шолохова | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска | Бюджет города Смоленска | 150000,000 |  |  |  |  |  |  | 150000,000 |  | ДОУ; пропускная способность –220 мест | Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях на 220 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12. | Строительство здания дошкольного учреждения на 150 мест, Краснинское шоссе | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска | Бюджет города Смоленска | 110000,000 |  |  |  | 110000,000 |  |  |  |  | ДОУ; пропускная способность – 150 мест | Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях на 150 |
| 13. | Строительство здания дошкольного учреждения на 140 мест, микрорайон «Южный» | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска | Бюджет города Смоленска | 110000,000 |  |  |  |  | 110000,000 |  |  |  | ДОУ; пропускная способность – 140 мест | Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях на 140 |
| 14. | Строительство здания дошкольного учреждения на 290 мест, Краснинское шоссе | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска | Бюджет города Смоленска | 180000,000 |  |  |  |  | 180000,000 |  |  |  | ДОУ; пропускная способность – 290 мест | Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях на 290 |
| 15. | Строительство здания дошкольного учреждения на 290 мест, Краснинское шоссе | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска | Бюджет города Смоленска | 180000,000 |  |  |  |  |  |  |  | 180000,000 | ДОУ; пропускная способность – 290 мест | Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях на 290 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16. | Строительство здания дошкольного учреждения на 160 мест, микрорайон «Королевка» | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска | Бюджет города Смоленска | 150000,000 |  |  |  |  |  |  |  | 150000,000 | ДОУ; пропускная способность – 160мест | Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях на 160 |
| 17 | Строительство здания дошкольного учреждения на 240 мест, поселок Миловидово | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска | Бюджет города Смоленска | 160000,000 |  |  |  |  |  |  |  | 160000,000 | ДОУ; пропускная способность – 240мест | Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях на 240 |
| 18. | Строительство здания дошкольного учреждения на 125мест, ул.Черняховского | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска | Бюджет города Смоленска | 130000,000 |  |  |  |  |  |  |  | 130000,000 | ДОУ; пропускная способность – 125 мест | Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях на 125 |
| 19. | Строительство здания дошкольного учреждения на 300 мест, поселок Миловидово | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска | Бюджет города Смоленска | 190000,000 |  |  |  |  |  |  |  | 190000,000 | ДОУ; пропускная способность – 300 мест | Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях на 300 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 20. | Строительство здания дошкольного учреждения на 100 мест,  ул. 2-я Дачная, пос. Красный Бор | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска | Бюджет города Смоленска | 171933,020 |  |  |  |  |  |  |  | 171933,020 | ДОУ; пропускная способность – 100 мест | Увеличе-ние количества мест в дошкольных образовательных учреждениях на 100 |
| 21. | Строительство здания дошкольного учреждения на 240 мест, пер. Станционный,  д. 12 | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска | Бюджет города Смоленска | 304157,520 |  |  |  |  |  |  |  | 304157,520 | ДОУ; пропускная способность – 240 мест | Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях на 240 |
| 22. | Реконструкция пищеблока МБОУ «Средняя школа № 33» города Смоленска | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска | Бюджет города Смоленска | 45104,07 | 45104,07 |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение обеденного зала до 540 посадочных мест с организа-цией питания в  3 смены | Увеличение коли-чества посадочных мест пищеблока |
| 23. | Строительство здания школы на 1100 мест, микрорайон «Соловьиная роща» | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска | Федеральный бюджет | 291677,0 | 100000,0 | 191677,0 |  |  |  |  |  |  | ОУ, пропускная способность – 1100 мест | Увеличение количества мест в общеобразовательных учреждениях на 1100 |
| 24. | Строительство здания школы на 1100 мест, микрорайон «Королевка» | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска | Федеральный бюджет | 500000,0 |  | 500000,0 |  |  |  |  |  |  | ОУ, пропускная способность – 1100 мест | Увеличение количества мест в общеобразовательных учреждениях на 1100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 25. | Строительство здания школы на 1100 мест,  поселок Миловидово  (2 очередь) | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска | Бюджет города Смоленска | 1000000,0 |  |  |  |  |  | 1000000,0 |  |  | ОУ, пропускная способность – 1100 мест | Увеличение количества мест в общеобразовательных учреждениях на 1100 |
| 26. | Строительство здания школы на 1000 мест в городе Смоленске, поселок Пасово | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска | Бюджет города Смоленска | 1000000,0 |  |  |  |  |  |  | 1000000,0 |  | ОУ, пропускная способность – 1000 мест | Увеличение количества мест в общеобразовательных учреждениях на 1000 |
| 27. | Строительство здания школы на 1100 мест,  поселок Миловидово (2 очередь) | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска | Бюджет города Смоленска | 1000000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1000000,0 | ОУ, пропускная способность – 1100 мест | Увеличение количества мест в общеобразовательных учреждениях на 1100 |
| 28. | Строительство здания малокомплектной школы на 80 мест,  поселок Подснежники | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска | Бюджет города Смоленска | 100000,0 |  |  |  |  |  | 100000,0 |  |  | ОУ, пропускная способность – 80 мест | Увеличение количества мест в общеобразовательных учреждениях на 80 |
| 29. | Строительство здания школы на 1100 мест, Краснинское шоссе | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска | Федеральный бюджет | 500000,0 |  | 500000,0 |  |  |  |  |  |  | ОУ, пропускная способность – 1100 мест | Увеличение количества мест в общеобразовательных учреждениях на 1100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 30. | Строительство здания школы на 500 мест,  поселок Пасово | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска | Бюджет города Смоленска | 500000,000 |  |  |  |  |  |  |  | 500000,000 | ОУ, пропускная способность – 500 мест | Увеличение количества мест в общеобразовательных учреждениях на 500 |
| 31. | Пристрой к МБОУ «СШ № 33» г. Смоленска,  ул. Кирова, д. 22а | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска | Федеральный бюджет | 70000,000 | 70000,000 |  |  |  |  |  |  |  | Пристрой к зданию ОУ, пропускная способность – 575 мест | Увеличение количества мест в общеобразовательных учреждениях на 575 |
| 32. | Утепление фасада здания МБОУ «СШ № 33»  г. Смоленск,  ул. Кирова. д. 22а | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска | Бюджет города Смоленска | 12640,92 | 12640,92 |  |  |  |  |  |  |  | Повышение энергоэффек-тивности здания | Целост-ное восприя-тие объекта капиталь-ного строите-льства |
| 33. | Реконструкция спортивной площадки  в МБОУ  «СШ № 1» | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска | Бюджет города Смоленска | 1166,00 |  |  |  |  |  | 1166,00 |  |  | Улучшение условий проведения уроков физической культуры | Спортивная площадка, отвещаю-щая современ-ным требова-ниям |
| 34. | Реконструкция спортивной площадки  в МБОУ  «СШ № 5» | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска | Бюджет города Смоленска | 10779,00 |  |  |  |  |  | 10779,00 |  |  | Улучшение условий проведения уроков физической культуры | Спортивная площадка, отвещаю-щая современ-ным требова-ниям |
| 35. | Реконструкция спортивной площадки  в МБОУ  «СШ № 6» | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска | Бюджет города Смоленска | 1269,00 |  |  |  |  |  | 1269,00 |  |  | Улучшение условий проведения уроков физической культуры | Спортивная площадка, отвещаю-щая современ-ным требова-ниям |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 36. | Реконструкция спортивной площадки  в МБОУ  «СШ № 11» | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска | Бюджет города Смоленска | 10716,00 |  |  |  |  |  | 10716,00 |  |  | Улучшение условий проведения уроков физической культуры | Спортивная площадка, отвещаю-щая современ-ным требова-ниям |
| 37. | Реконструкция спортивной площадки  в МБОУ  «СШ № 12» | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска | Бюджет города Смоленска | 10685,00 |  |  |  |  |  | 10685,00 |  |  | Улучшение условий проведения уроков физической культуры | Спортивная площадка, отвещаю-щая современ-ным требова-ниям |
| 38. | Реконструкция спортивной площадки  в МБОУ  «СШ № 13  им. Э.Д. Балтина» | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска | Бюджет города Смоленска | 6096,00 |  |  |  |  |  |  | 6096,00 |  | Улучшение условий проведения уроков физической культуры | Спортивная площадка, отвещаю-щая современ-ным требова-ниям |
| 39. | Реконструкция спортивной площадки  в МБОУ  «СШ № 16» | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска | Бюджет города Смоленска | 10668,00 |  |  |  |  |  | 10668,00 |  |  | Улучшение условий проведения уроков физической культуры | Спортивная площадка, отвещаю-щая современ-ным требова-ниям |
| 40. | Реконструкция спортивной площадки  в МБОУ  «СШ № 21 им. Н.И. Рыленкова» | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска | Бюджет города Смоленска | 5021,00 |  |  |  |  |  |  |  | 5021,00 | Улучшение условий проведения уроков физической культуры | Спортивная площадка, отвещаю-щая современ-ным требова-ниям |
| 41. | Реконструкция спортивной площадки  в МБОУ  «СШ № 22» | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска | Бюджет города Смоленска | 10433,00 |  |  |  |  |  |  | 10433,00 |  | Улучшение условий проведения уроков физической культуры | Спортивная площадка, отвещаю-щая современ-ным требова-ниям |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42. | Реконструкция спортивной площадки  в МБОУ  «СШ № 28» | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска | Бюджет города Смоленска | 2500,00 |  |  |  |  |  | 2500,00 |  |  | Улучшение условий проведения уроков физической культуры | Спортивная площадка, отвещаю-щая современ-ным требова-ниям |
| 43. | Реконструкция спортивной площадки  в МБОУ  «СШ № 30 им. С.А. Железнова» | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска | Бюджет города Смоленска | 3853,00 |  |  |  |  |  |  | 3853,00 |  | Улучшение условий проведения уроков физической культуры | Спортивная площадка, отвещаю-щая современ-ным требова-ниям |
| 44. | Реконструкция спортивной площадки  в МБОУ  «СШ № 31» | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска | Бюджет города Смоленска | 10685,00 |  |  |  |  |  |  |  | 10685,00 | Улучшение условий проведения уроков физической культуры | Спортивная площадка, отвещаю-щая современ-ным требова-ниям |
| 45. | Реконструкция спортивной площадки  в МБОУ  «СШ № 34» | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска | Бюджет города Смоленска | 3261,00 |  |  |  |  |  |  |  | 3261,00 | Улучшение условий проведения уроков физической культуры | Спортивная площадка, отвещаю-щая современ-ным требова-ниям |
| 46. | Реконструкция спортивной площадки  в МБОУ  «СШ № 38» | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска | Бюджет города Смоленска | 4039,00 |  |  |  |  |  |  | 4039,00 |  | Улучшение условий проведения уроков физической культуры | Спортивная площадка, отвещаю-щая современ-ным требова-ниям |
| 47. | Реконструкция спортивной площадки  в МБОУ  «СШ № 39» | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска | Бюджет города Смоленска | 12113,00 |  |  |  |  |  | 12113,00 |  |  | Улучшение условий проведения уроков физической культуры | Спортивная площадка, отвещаю-щая современ-ным требова-ниям |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 48. | Строительство эколого-биологического центра «Смоленский зоопарк»  (1-й пусковой комплекс) | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска | Федеральный бюджет | 47209,298 |  | 47209,298 |  |  |  |  |  |  | Пропускная способность:  экологическое просвещение - 280 чел./день  досуг – 30-50 чел./день | Увеличение количества мест в учреждениях дополнительного образования на  280 мест |
| 49. | Реконструкция детского оздоровительного лагеря «Орленок» с круглогодичным циклом использования (пос. Красный Бор) | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска | Федеральный бюджет | 202672,610 | 202672,610 |  |  |  |  |  |  |  | Пропускная способность: 126 мест  в смену | Увеличение количества мест для оздоровления детей на 126 мест  в смену |
| 50. | Реконструкция физкультурно - оздоровительного комплекса МБУ ДО «ДЮСШ № 1»  (ПИР) | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска,  Управление образования и молодежной политики Администрации города  Смоленска | Бюджет города Смоленска | 5000,000 | 5000,000 |  |  |  |  |  |  |  | МБУ ДО «ДЮСШ № 1» пропускная способность – 250 чел./день  S = 1130,8 кв. м | Увеличение уровня обеспеченности населения города спортивными залами |
| 51. | Реконструкция части помещения  МБУ ДО «ДЮСШ № 3» | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска,  Управление образования и молодежной политики Администрации города  Смоленска | Бюджет города Смоленска | 700,0 |  |  | 700,0 |  |  |  |  |  | МБУ ДО «ДЮСШ  № 3» пропускная способность – 50-60 чел./день  S = 200 кв. м | Увеличение уровня обеспеченности населения города спортивными залами |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 52. | Строительство спортивного комплекса по спортивной гимнастике для МБУДО СДЮСШОР № 4 по адресу:  г. Смоленск, ул. Урицкого, д. 15а | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска,  Комитет по физической культуре и спорту Администрации города  Смоленска | Областной  бюджет  Федеральный бюджет | 127901,200 |  |  |  | 10000,000  10000,000 | 15000,000  15000,000 | 20000,000  20000,000 | 17901,200  20000,000 |  | МБУДО «СДЮСШОР  № 4» пропускная способность –150 чел./день  S = 1764 кв. м | Увеличение количест-ва мест в учрежде-  ниях дополни-тельного образо-вания  на 150 |
| 53. | Реконструкция старой конноспортивной базы МБУДО СДЮСШОР № 3 им. В.Н. Тихонова  по адресу:  г. Смоленск, Киевское шоссе,  д. 10 | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска,  Комитет по физической культуре и спорту Администрации города  Смоленска | Бюджет города Смоленска | 36692,250 | 10000,000 | 13000,000 | 13692,250 |  |  |  |  |  | МБУДО «СДЮСШОР  № 3» пропускная способность –100 чел./день  S = 1060 кв. м | Увеличе-ние уровня обеспеченности населения города спортив-ными объек-тами |
| 54. | Реконструкция спортивной базы  СОГБУ  «КСДЮСШОР  Юность России»  (замена футболь-  ного поля с искусственным  покрытием) | Главное управление спорта Смоленской области | Областной бюджет  Федеральный бюджет | 25000,000 |  | 16000,000  9000,000 |  |  |  |  |  |  | СОГБУ  «КСДЮСШОР  Юность России»  пропускная способность –50 чел./день  S = 6600 кв. м | Увеличе-ние количества мест в учреждениях осуще-ствля-  ющих спортив-  ную  подготовку  на 150 |
| 55. | Строительство горнолыжного комплекса по адресу:  г. Смоленск,  ул. Исаковского-Покровского | Управление инвестиций Администрации города Смоленска | Внебюджет-ные средства | 10000,000 | 10000,000 |  |  |  |  |  |  |  | Пропускная способность – 30 чел./день  S = 35000 кв. м | Увеличе-ние уровня обеспеченности населения города спортив-ными объек-тами |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 56. | Проектирование и строительство нового здания планетария | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска,  управление культуры Администрации города  Смоленска | Бюджет города Смоленска | 120000,000 | 0 | 0 | 1500,000 | 8500,000 | 20000,000 | 50000,000 | 40000,000 | 0 | Увеличение пропускной способности с 50 до 200 чел. в день | Увеличе-ние уровня обеспеченности населения города объек-тами культуры |
| 57. | Проектирование и строительство пристройки к МБУК ДК пос. Миловидово | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска,  управление культуры Администрации города  Смоленска | Бюджет города Смоленска | 10000,000 | 0 | 0 | 1000,000 | 9000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение используе-мых площадей  для кружковой работы | Увеличе-ние уровня обеспеченности населения города объек-тами культуры |
| 58. | Реконструкция МБУК ДК «Шарм» (замена механики сцены, установка нового светового и звукового оборудования, косметический ремонт зала) | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска,  управление культуры Администрации города  Смоленска | Бюджет города Смоленска | 20 000,000 | 0 | 0 | 1000,000 | 9000,000 | 10000,000 | 0 | 0 | 0 | Увеличение посадочных мест в зале до 700 | Увеличе-ние уровня обеспеченности населения города объек-тами культуры |
| 59. | Строительство здания фондохранилища ОГБУК «Смоленский государственный музей-заповедник» | Департамент Смоленской области по культуре и туризму | Областной бюджет  Федеральный бюджет | 171000,000  179000,00 | 0  0 | 0  0 | 1000,000  0 | 50000,000  50000,000 | 100000,0  100000,0 | 20000,00  29000,00 | 0  0 | 0  0 | Увеличение площади для хранения музейных экспонатов, увеличение количества новых экспозиций и выставок | Увеличение музейного фонда, увеличение количества новых экспозиций и выставок |
| 60. | Проведение капитального ремонта здания ОБУК «Смоленский государственный драматический театр имени А.С. Грибоедова»  (г. Смоленск,  пл. Ленина, д. 4) | Департамент Смоленской области по культуре и туризму | Областной бюджет  Федеральный бюджет | 3 000,000  7000,000 | 0  0 | 0  0 | 1000,000  0 | 2000,000  5000,000 | 0  2000,000 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | Приведение здание в техническое состояние, соответствующее всем установлен-ным нормам и критериям | Увеличение приглашаемых для выступления коллективов, числа посещений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 61. | Проведение капитального ремонта здания ОГАУК «Смоленская областная филармония»  (г. Смоленск,  ул. Глинки, д. 3) | Департамент Смоленской области по культуре и туризму | Областной бюджет  Федеральный бюджет | 4 000,000  3000,000 | 0  0 | 0  0 | 1000,000  0 | 2000,000  2000,000 | 1000,000  1000,000 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | Приведение здание в техническое состояние, соответствующее всем установлен-ным нормам и критериям | Увеличение приглашаемых для выступления коллективов, увеличение числа посещений |
| 62. | Проведение капитального ремонта здания ОГБУК «Смоленский государственный музей-заповедник»  (г. Смоленск,  ул. Коммунисти-ческая, д. 19) | Департамент Смоленской области по культуре и туризму | Областной бюджет  Федеральный бюджет | 8 000,000  7000,000 | 0  0 | 0  0 | 1000,000  0 | 4000,000  3000,000 | 3000,000  4000,000 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | Увеличение площади для хранения музейных экспонатов согласно установленным нормам | Увеличение количества новых экспозиций и выставок |
| 63. | Строительство поликлиники в микрорайоне Королевка | Представительство Администрации в Смоленской области при Правительстве Российской Федерации | Федеральный бюджет  Внебюджет-ные средства | 160000,000 | 160000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Улучшение качества и доступ-ности медицин-ских услуг в городе Смоленске |
| 64. | Реконструкция пристройки ОГБУЗ «Поликлиника  № 6» и создание гемодиализного центра | Представительство Администрации в Смоленской области при Правительстве Российской Федерации | Внебюджет-ные средства | 167000,000 | 167000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пропускная способность - 240 пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью | Улучшение качества и доступ-ности медицин-ских услуг в городе Смоленске |
| Всего: | | | | 9647004,618 | 906450,330 | 1276886,298 | 21892,250 | 594500,000 | 561000,000 | 1878896,000 | 1602322,200 | 2805057,540 |  |  |