УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

города Смоленска

от  _______________  № _______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Градостроительная деятельность на территории города Смоленска»

на 2018–2020 годы

Смоленск

2017

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Градостроительная деятельность на территории города Смоленска»

на 2018–2020 годы

| Администратор муниципальной программы | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | Не имеется |
| Исполнители основных мероприятий муниципальной программы | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска, муниципальное казенное учреждение «Строитель» (далее - МКУ «Строитель») |
| Наименование подпрограмм(ы) муниципальной программы | Не имеется |
| Цель муниципальной программы | - обеспечение комплексного освоения терри-торий города Смоленска в границах город-ской черты; - обеспечение нужд города Смоленска объек-тами капитального строительства |
| Целевые показатели реализации муниципальной программы | - количество разработанных проектов плани-ровки территорий, проектов межевания тер-риторий в городе Смоленске; - удельный вес площади территории города Смоленска, на которую разрабатывается документация по планировке территорий в городе Смоленске; - количество разработанной проектно-сметной документации на объекты капитального строительства, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, которые являются муниципальной собственностью; - количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства, кото-рые являются муниципальной собственностью |
| Сроки (этапы) реализации муниципальной программы | 2018-2020 годы |
| Объем и источники финанси-рования муниципальной про-граммы (по годам реализации и в разрезе источников финан-сирования) | Общий объем финансирования муниципаль-ной программы составляет 386538,479 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 158576,893 тыс. руб.; 2019 год – 192715,098 тыс.руб.; 2020 год – 35246,488 тыс. руб. Источник финансирования муниципальной программы – средства бюджета города Смоленска |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - увеличение количества разработанных проектов планировки территорий, проектов межевания территорий в городе Смоленске; - увеличение количества разработанной проектно-сметной документации на объекты капитального строительства, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, которые являются муниципальной собственностью; - увеличение удельного веса площади территории города Смоленска, на которую разработана документация по планировке территорий в городе Смоленске; - введение в эксплуатацию 2 объектов капитального строительства |

- Общая характеристика социально-экономической сферы                                            реализации муниципальной программы

Городские земли - уникальный ресурс, пространственная база для развития урбанизации и размещения всех видов строительства, на которой сосредоточено основное национальное богатство, поэтому более эффективное использование городской территории существенно влияет на социально-экономическое развитие города и, следовательно, на общий уровень жизни городского населения.

Площадь  города  Смоленска  составляет  166,35  квадратных километров.

В нем проживает по состоянию на 1 января 2016 года около 330 тысяч человек (34,62% от численности населения Смоленской области), плотность населения - 988 человек на 1 квадратный километр. Сегодня город Смоленск является крупным административным, промышленным, культурным и научным центром.

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы положительные результаты в развитии строительного комплекса в городе Смоленске, пока не удалось обеспечить существенное улучшение ситуации в жилищной сфере, повысить доступность жилья для населения и обеспечить комфортные и безопасные условия проживания.

Массовое жилищное строительство, комплексное освоение и развитие территорий невозможны без осуществления грамотного, экономически и технически обоснованного градостроительного планирования.

Главными причинами, препятствующими разработке документов территориального планирования муниципального уровня, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории, являются отсутствие долгосрочных программ развития территорий города и недостаточное финансирование разработки указанных документов за счет бюджетных средств.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Российской Федерации документы территориального планирования являются основой для сбалансированного развития территорий и застройки муниципального образования, а также для осуществления рационального землепользования, создания благоприятной среды для жизнедеятельности населения.

Градостроительная политика в городе Смоленске основана на реализации генерального плана города Смоленска, утвержденного решением 32-й сессии Смоленского  городского  Совета  I  созыва от 22.09.98 № 260 «Об утверждении генерального плана г. Смоленска». На сегодняшний день он является основным градостроительным документом, определяющим перспективы развития города Смоленска, его планировочной структуры, промышленных, селитебных, коммунально-складских и других функциональных зон. Расчетный срок генплана - 2025 год.

В соответствии с генеральным планом города Смоленска, в рамках реализации муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Смоленска» на 2018-2020 годы будут поэтапно проводиться работы по разработке проектов планировки территорий и проектов межевания территорий, целью которых являются: предоставление земельных участков под жилищное строительство и развитие социальной и инженерной инфраструктуры, пересмотр границ земельных участков под многоквартирными домами, сформированных без учета придомовых территорий, определение территорий общего пользования (парков, скверов, зеленых зон).

За период действия ведомственной целевой программы «Разработка документации по планировке и межеванию застроенных и подлежащих застройке  территорий  в  городе  Смоленске»  на  2016-2018  годы  разработано

14 проектов планировки и межевания территорий, а в общем объеме с 2011 года по 2016 год - 43 проекта планировки и межевания территорий общей площадью около 2710,23 га, что составляет 16,3% от общей площади города Смоленска.

При отсутствии документов территориального планирования и документации по планировке территорий невозможно обеспечить развитие комплексной застройки города, учитывающей размещение объектов социальной инфраструктуры, в том числе жилья экономического класса, сетей инженерно-коммунальной инфраструктуры, объектов федерального, регионального и местного значения.

Важность документов территориального планирования заключается в их публичности, обеспечении доступности информации о перспективах и планах развития сельских поселений на долгосрочный период, прозрачности решений, принимаемых органами государственной власти, органами местного самоуправления при предоставлении земельных участков для размещения объектов строительства, иных целей использования территории, и способствует открытости органов власти всех уровней.

Для того чтобы к 2025 году (расчетный срок генплана города Смоленска) были распланированы все земли, необходимо в год разрабатывать проекты планировки и межевания территорий площадью 2052 га.

- Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы являются:

- обеспечение на основе территориального планирования и градостроительного зонирования территории устойчивого развития территорий, создание благоприятных условий жизнедеятельности человека;

- стимулирование развития жилищного строительства;

- обеспечение при соблюдении требований технических регламентов и нормативов градостроительного проектирования безопасности строительства, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защиты окружающей среды, охраны объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий.

Приоритеты муниципальной политики определены Градостроительным кодексом   Российской   Федерации,   Федеральным   законом   от  28.06.2014  № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением Главы города Смоленска от 07.12.2016 № 143 «О Стратегии социально-экономического   развития   города   Смоленска   на   период  до 2025 года».

Цели муниципальной программы:

1. Обеспечение комплексного освоения территорий города Смоленска в границах городской черты.

2. Обеспечение нужд города Смоленска объектами капитального строительства.

Целевыми показателями реализации муниципальной программы являются:

- количество разработанных проектов планировки территорий, проектов межевания территорий в городе Смоленске;

- удельный вес площади территории города Смоленска, на которую разрабатывается документация по планировке территорий в городе Смоленске;

- количество разработанной проектно-сметной документации на объекты капитального строительства, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, которые являются муниципальной собственностью;

- количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства, которые являются муниципальной собственностью.

Целевые показатели отражены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Сроки реализации муниципальной программы - 2018 - 2020 годы.

За период действия муниципальной программы планируется достичь следующих результатов:

- увеличение количества разработанных проектов планировки террито-рий, проектов межевания территорий в городе Смоленске на 13 штук;

- увеличение удельного веса площади территории города Смоленска, на которую разработана документация по планировке территорий в городе Смоленске, с 16,3% в 2016 году до 19,1% в 2020 году;

- увеличение количества разработанной проектно-сметной документации на 1 объект капитального строительства;

- введение в эксплуатацию 2 объектов капитального строительства.

- Обобщенная характеристика основных мероприятий

муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется за счет выполнения основных мероприятий:

- разработка документации по планировке территорий в городе Смоленске на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации и генерального плана города Смоленска;

- разработка проектно-сметной документации на объекты капитального строительства, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, которые являются муниципальной собственностью;

- строительство объектов капитального строительства с вводом их в эксплуатацию.

1. Разработка документации по планировке территорий в городе Смоленске на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации и генерального плана города Смоленска включает в себя:

в 2018 году:

- разработку проекта планировки и межевания территории квартала в границах улицы Рыленкова – улицы Попова (S=34 га);

- разработку проекта планировки и межевания территории квартала в границах   улицы   Рыленкова   (левая   сторона,   включая  дома от 16 до 74) (S= 41 га);

- разработку проекта планировки и межевания территории квартала в границах улицы Твардовского – улицы 2-я Ясенная – улицы Шевченко -проектируемой магистрали, соединяющей улицу Шевченко - улицу Твардовского (S= 53 га);

- разработку проекта планировки и межевания территории квартала в границах улицы Большая Советская – улицы Соболева – вдоль крепостной стены – улицы Тухачевского – улицы Маршала Жукова – улицы Фурманова – Мало-Штабного переулка – улицы Реввоенсовета – Верхне-Фурмановского переулка – улицы Красный Ручей – Соборного двора (S= 43 га);

в 2019 году:

- разработку проекта планировки и межевания территории квартала в границах Витебского шоссе – улицы Средне-Профинтерновской – улицы Верхне-Профинтерновской – улицы Нижне-Лермонтовской – улицы Толмачева (S= 14,6 га);

- разработку проекта планировки и межевания территории квартала в границах улицы Лавочкина – улицы Маршала Еременко – ГСК «Ветеран-2» -улицы Ново-Мопровской – переулка Мало-Мопровского (S= 54 га);

- разработку проекта планировки и межевания территории квартала в границах   улицы   12   лет   Октября  –  Витебского   шоссе  -  улицы  Заводской

(S= 9,4 га);

- разработку проекта планировки и межевания территории квартала в границах улицы Седова (вдоль железной дороги) – улицы Социалистической - вдоль реки Стабны (S=23,6 га);

- разработку проекта планировки и межевания территории квартала в границах улицы Крупской – улицы Верхне-Рославльской – улицы Марии Октябрьской - вдоль реки Ясенной (S=18,5 га);

- разработку проекта планировки и межевания территории квартала в границах улицы Дзержинского – улицы Кашена – улицы Беляева – вдоль реки Днепр (S=28 га);

в 2020 году:

- разработку проекта планировки и межевания территории квартала в границах улицы Беляева – улицы Свердлова – виадука – улицы Ново-Московской (S=56,7 га);

- разработку проекта планировки и межевания территории квартала в границах улицы Беляева – улицы Ново-Московской – улицы Степана Разина – вдоль реки Днепр (S=30,1 га);

- разработку проекта планировки и межевания территории квартала в границах улицы Беляева – улицы Кашена – улицы Ударников – Витебского шоссе (S=57,4 га).

2. Разработка проектно-сметной документации на объекты капитального строительства, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, которые являются муниципальной собственностью, включает в себя разработку  проектно-сметной документации на строительство пункта временного содержания безнадзорных животных по улице Смольянинова в городе Смоленске.

3. Строительство объектов с вводом их в эксплуатацию включает в себя:

- строительство пункта временного содержания безнадзорных животных по улице Смольянинова в городе Смоленске в 2018 году;

- строительство 80-квартирного 10-этажного 2-секционного жилого дома в микрорайоне «Королевка» в городе Смоленске с введением в эксплуатацию в 2020 году.

План   реализации  муниципальной  программы  приведен  в  приложении № 2 к муниципальной программе.

- Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований рассчитан:

- для разработки проектов планировки территорий, проектов межевания территорий на основании среднерыночных показателей и предыдущих работ, выполненных в 2016-2017 годах;

- для разработки проектно-сметной документации на строительство пункта временного содержания безнадзорных животных по улице Смольянинова в городе Смоленске (сметный расчет составлен МКУ «Строитель»);

- для строительства 80-квартирного 10-этажного 2-секционного жилого дома в микрорайоне «Королевка» в городе Смоленске (разработана проектно-сметная документация, прошедшая государственную экспертизу).

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 386538,479 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год – 158576,893 тыс. руб.;

2019 год – 192715,098 тыс. руб.;

2020 год – 35246,488 тыс. руб.

- Основные меры правового регулирования в сфере

реализации муниципальной программы

Основой правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы является Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской   Федерации»,    Федеральный     закон    от    05.04.2013     № 44-ФЗ

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Устав города Смоленска, постановление Администрации города Смоленска от 26.05.2017 № 1413-адм «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности», распоряжение Администрации города Смоленска от 07.07.2017 № 151-р/адм «Об утверждении Перечня муниципальных программ».

- Применение мер государственного и муниципального

регулирования в сфере реализации муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной программы меры государственного и муниципального регулирования не предусмотрены.

Обеспечивающая подпрограмма

Основным мероприятием обеспечивающей подпрограммы является обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы.

Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска является главным распорядителем бюджетных средств и администратором доходов бюджета города Смоленска. Управление имеет одно подведомственное учреждение – МКУ «Строитель», штатная численность которого составляет 23 единицы.

Финансовое обеспечение администратора муниципальной программы на весь срок ее реализации составит 50 746,133 тыс. руб. из бюджета города Смоленска, в том числе по годам:

- 2018 год - 18 248,711 тыс. руб.;

- 2019 год - 16 248,711 тыс. руб.;

- 2020 год - 16 248,711 тыс. руб.