Приложение № 2

к муниципальной программе

ПЛАН

реализации муниципальной программы

«Градостроительная деятельность на территории города Смоленска»

на 2018–2020 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Исполни-тель меро-приятия | Источник финансиро-вания (расшиф-ровать) | Объем средств на реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период  (тыс. руб.) | | | | Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период | | |
| всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Цель 1 муниципальной программы - обеспечение комплексного освоения территорий города Смоленска в границах городской черты | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие цели 1 муниципальной программы - разработка документации по планировке территорий в городе Смоленске на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации и генерального плана города Смоленска | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество разработанных проектов планировки терри-торий, проектов межевания территорий в городе Смоленске (шт.) | х. | х | х | х | х | х | 4 | 6 | 3 |
| 1.2. | Разработка проекта плани-ровки и межевания террито-рии квартала в границах улицы Рыленкова – улицы Попова (S=34 га) | УАиГ | Бюджет города  Смоленска | 1000,000 | 1000,000 | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Разработка проекта плани-ровки и межевания террито- рии квартала в границах улицы Рыленкова (левая сто- | УАиГ | Бюджет города | 1100,000 | 1100,000 | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | рона, включая дома от 16 до 74) (S = 41 га) |  | Смоленска |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Разработка проекта плани-ровки и межевания терри-тории квартала в границах улицы Твардовского – улицы 2-я Ясенная – улицы Шевченко – проектируемой магистрали, соединяющей улицу Шевченко – улицу Твардовского (S=53 га) | УАиГ | Бюджет города  Смоленска | 1500,000 | 1500,000 | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Разработка проекта плани-ровки и межевания террито-рии квартала в границах улицы Большая Советская – улицы Соболева – вдоль крепостной стены – улицы Тухачевского – улицы Маршала Жукова – улицы Фурманова – Мало-Штабного переулка – улицы Реввоенсовета – Верхне-Фурмановского переулка – улицы Красный Ручей – Соборного двора (S=43 га) | УАиГ | Бюджет города  Смоленска | 1200,000 | 1200,000 | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Разработка проекта плани-ровки и межевания террито-рии квартала в границах Витебского шоссе – улицы Средне-Профинтерновской – улицы Верхне-Профинтер-новской – улицы Нижне-Лермонтовской – улицы Толмачева (S=14,6 га) | УАиГ | Бюджет города  Смоленска | 400,000 | - | 400,000 | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.7. | Разработка проекта плани-ровки и межевания террито-рии квартала в границах улицы Лавочкина – улицы Маршала Еременко – ГСК «Ветеран-2» - улицы Ново-Мопровской – Мало-Моп-ровского переулка (S=54 га) | УАиГ | Бюджет города  Смоленска | 1500,000 | - | 1500,00 | - | - | - | - |
| 1.8. | Разработка проекта плани-ровки и межевания террито-рии квартала в границах улицы 12 лет Октября – Витебского шоссе - улицы Заводской (S=9,4 га) | УАиГ | Бюджет города  Смоленска | 300,000 | - | 300,000 | - | - | - | - |
| 1.9. | Разработка проекта плани-ровки и межевания террито-рии квартала в границах улицы Седова (вдоль желез-ной дороги) – улицы Социалистической - вдоль реки Стабны (S=23,6 га) | УАиГ | Бюджет города  Смоленска | 700,000 | - | 700,000 | - | - | - | - |
| 1.10. | Разработка проекта плани-ровки и межевания террито-рии квартала в границах ули-цы Крупской – улицы Верх-не-Рославльской – улицы Марии Октябрьской - вдоль реки Ясенной (S =18,5 га) | УАиГ | Бюджет города  Смоленска | 550,000 | - | 550,000 | - | - | - | - |
| 1.11. | Разработка проекта плани-ровки и межевания террито- рии квартала в границах улицы Дзержинского – улицы Кашена – улицы Беляева – | УАиГ | Бюджет города  Смоленска | 800,000 | - | 800,000 | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | вдоль реки Днепр (S=28 га) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Разработка проекта плани-ровки и межевания террито-рии квартала в границах ули-цы Беляева – улицы Сверд-лова – виадука – улицы Ново-Московской (S=56,7 га) | УАиГ | Бюджет города  Смоленска | 2000,000 |  |  | 2000,000 |  |  |  |
| 1.13. | Разработка проекта плани-ровки и межевания террито-рии квартала в границах ули-цы Беляева – улицы Ново-Московской – улицы Степа-на Разина – вдоль реки Днепр (S=30,1 га) | УАиГ | Бюджет города  Смоленска | 1000,000 | - | - | 1000,000 | - | - | - |
| 1.14. | Разработка проекта плани-ровки и межевания террито-рии квартала в границах ули-цы Беляева – улицы Кашена – улицы Ударников – Витеб-ского шоссе (S=57,4 га) | УАиГ | Бюджет города  Смоленска | 2000,000 | - | - | 2000,000 | - | - | - |
| 1.15. | Удельный вес площади территории города Смоленска, на которую разрабатывается документация по планировке территорий в городе Смоленске (%) | х | х | х | х | х | х | 17,3 | 18,2 | 19,1 |
|  | Итого по основному мероприятию цели 1 муниципальной программы |  |  | 14050,000 | 4800,000 | 4250,000 | 5000,000 |  |  |  |
| 1. Цель 2 муниципальной программы - обеспечение нужд города Смоленска объектами капитального строительства | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 цели 2 муниципальной программы - разработка проектно-сметной документации на объекты капитального строительства, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, которые являются муниципальной собственностью | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.1. | Количество разработанной проектно-сметной докумен-тации на объекты капиталь-ного строительства, рекон-струкцию и капитальный ремонт объектов, которые являются муниципальной собственностью (шт.) | х | х | х | х | х | х | 1 |  |  |
| 2.2. | Разработка ПСД на строи-тельство пункта временного содержания безнадзорных животных по улице Смолья- нинова в городе Смоленске | УАиГ,  МКУ «Строи-тель» | Бюджет города  Смоленска | 1550,000 | 1550,000 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по основному мероприятию 1 цели 2 муниципальной программы |  |  | 1550,000 | 1550,000 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по основному меро-приятию 1 муниципальной программы |  |  | 15600,000 | 6350,000 | 4250,000 | 5000,000 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 цели 2 муниципальной программы - строительство объектов капитального строительства с вводом их в эксплуатацию | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства, которые являются муници-пальной собственностью (объект) | х | х | х | х | х | х |  | 2 |  |
| 2.4. | Строительство пункта вре-менного содержания безнад-зорных животных по улице Смольянинова в городе Смоленске | УАиГ,  МКУ «Строи-тель» | Бюджет города  Смоленска | 38218,610 |  | 38218,610 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.5. | Строительство 80-квар-тирного 10-этажного 2-сек-ционного жилого дома в микрорайоне «Королевка» в городе Смоленске | УАиГ,  МКУ «Строи-тель» | Бюджет города  Смоленска | 240000,000 | 120000,000 | 120000,000 |  |  |  |  |
| 2.6. | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Строитель» | УАиГ, МКУ «Строи-  тель» | Бюджет города  Смоленска | 41973,736 | 13978,182 | 13997,777 | 13997,777 |  |  |  |
|  | Итого по основному меро-приятию 2 цели 2 муници-пальной программы |  |  | 320192,346 | 133978,182 | 172216,387 | 13997,777 |  |  |  |
| 1. Обеспечивающая подпрограмма | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Финансовое обеспечение администратора муниципальной программы | УАиГ | Бюджет города  Смоленска | 50746,133 | 18248,711 | 16248,711 | 16248,711 |  |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе |  | Бюджет города  Смоленска | 386538,479 | 158576,893 | 192715,098 | 35246,488 | х | х | х |