|  |
| --- |
| Приложение № 2 |
| к муниципальной программе |

План реализации муниципальной программы

**«Развитие дорожной инфраструктуры города Смоленска»**

**на 2018-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | | Исполнитель  меро-  приятия | Источ-ник фи-нансиро-вания | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и на плановый период  (тыс. руб.) | | | | | | | | | | Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период | | | | | | | |
| всего | 2018  год | 2019  год | 2020  год | | | 2021  год | | | 2022  год | 2018  год | 2019  год | | 2020  год | | 2021  год | | 2022  год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 9 | | | 10 | 11 | 12 | | 13 | | 14 | | 15 |
| 1. **Цель муниципальной программы: сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории города Смоленска** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Подпрограмма 1 муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры в городе Смоленска»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель 1 подпрограммы 1: сохранение и поддержание транспортно-эксплуатационных характеристик объектов дорожной инфраструктуры города Смоленска в соответствии с нормативными требованиями** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1 подпрограммы 1: выполнение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Смоленска** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Объем выполненных работ по специали-зированной уборке улично-дорожной сети города Смоленска (тыс. кв. м.) | \* | | \* | \* | \* | \* | \* | | | \* | | | \* | 2336,801 | 2336,801 | | 2336,801 | | 2336,801 | | 2336,801 |
| 2.2. | Объем текущего ремонта улично-дорожной сети города Смоленска (тыс. кв. м.) | \* | | \* | \* | \* | \* | \* | | | \* | | | \* | 66,800 | 70,140 | | 70,140 | | 70,140 | | 70,140 |
| 2.3. | Содержание автомобильных городских дорог и улиц в зимний период (муниципальное задание) | Управление дорожного хозяйства Адми-нистрации города Смо-ленска  (МБУ «Дормост-строй») | | бюджет города Смо-ленска | 33 202,728 | 6385,140 | 6704,397 | 6704,397 | | | 6704,397 | | | 6704,397 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 2.4. | Содержание остановок городского общественного транспорта в Промышленном и Заднепровском районах города Смоленска (муниципальное задание) | Управление дорожного хозяйства Адми-нистрации города Смо-ленска  (МБУ «Дормост-строй») | | бюджет города Смо-ленска | 29768,786 | 5724,786 | 6011,000 | 6011,000 | | | 6011,000 | | | 6011,000 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 2.5. | Ямочный ремонт с применением дорожно-ремонтной установки «Мадпатчер-4,5» (муниципальное задание) | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска  (МБУ «Дормост-строй») | | бюджет города Смо-ленска | 52 364,000 | 10070,000 | 10573,500 | 10573,500 | | | 10573,500 | | | 10573,500 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 9 | | | 10 | 11 | 12 | | 13 | | 14 | | 15 |
| 2.6. | Ямочный ремонт горячей асфальто-бетонной смесью (муниципальное задание) | Управление дорожного хозяйства Адми-нистрации города Смо-ленска  (МБУ «Дормост-строй») | | бюджет города Смо-ленска | 104748,000 | 20144,000 | 21151,000 | 21151,000 | | | 21151,000 | | | 21151,000 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 2.7. | Ремонт дорог (муниципальное задание) | Управление дорожного хозяйства Адми-нистрации города Смо-ленска  (МБУ «Дормост-строй») | | бюджет города Смо-ленска | 234 728,000 | 45 140,000 | 47 397,000 | 47 397,000 | | | 47 397,000 | | | 47 397,000 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 2.8. | Ремонтное профилирование гравийных и щебеночных дорог (муниципальное задание) | Управление дорожного хозяйства Адми-нистрации города Смо-ленска  (МБУ Дормост-строй») | | бюджет города Смо-ленска | 37 359,187 | 7 184,459 | 7 543,682 | 7 543,682 | | | 7 543,682 | | | 7 543,682 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 2.9. | Обследование улично-дорожной сети города, разработка проектно-сметной документации, составление дефектных ведомостей, сметных расчетов | Управление дорожного хозяйства Адми-нистрации города Смо-ленска  (МБУ «Дормост-строй») | | бюджет города Смо-ленска | 36307,014 | 6982,118 | 7331,224 | 7331,224 | | | 7331,224 | | | 7331,224 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 2.10. | Прочие мероприятия (устранение аварийных ситуаций, исполнение предписаний Управления ГИБДД УМВД по Смоленской области) (муниципальное задание) | Управление дорожного хозяйства Адми-нистрации  города Смо-ленска  (МБУ «Дормост-строй») | | бюджет города Смо-ленска | 76198,036 | 14653,468 | 15386,142 | 15386,142 | | | 15386,142 | | | 15386,142 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 9 | | | 10 | 11 | 12 | | 13 | | 14 | | 15 |
| 2.11. | Планово-предупредительный ремонт мостов и путепроводов | Управление дорожного хозяйства Адми-нистрации города Смо-ленска | | бюджет города Смо-ленска | 53 322,339 | 53 322,339 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 2.12. | Разработка проектно-сметной документации (обследование, разработка ПСД, составление дефектных ведомостей, сметных расчетов) для искусственных сооружений  (муниципальное задание) | Управление дорожного хозяйства Адми-нистрации города Смо-ленска  (МБУ «Дормост-строй») | | бюджет города Смо-ленска | 6 240,000 | 1200,000 | 1 260,000 | 1 260,000 | | | 1 260,000 | | | 1 260,000 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 2.13. | Содержание искусственных сооружений  (муниципальное задание) | Управление дорожного хозяйства Адми-нистрации города Смо-ленска  (МБУ «Дормост-строй») | | бюджет города Смо-ленска | 52 649,604 | 10 124,924 | 10 631,170 | 10 631,170 | | | 10 631,170 | | | 10 631,170 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 2.14. | Специализированная уборка улично-дорожной сети города (муниципальное задание) | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска  (МБУ «СпецАвто») | | бюджет города Смо-ленска | 735180,680 | 141380,900 | 148449,945 | 148449,945 | | | 148449,945 | | | 148449,945 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 2.15. | Содержание сетей ливневой канализации (муниципальное задание) | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска  (МБУ «СпецАвто») | | бюджет города Смо-ленска | 59 218,720 | 11 388,216 | 11 957,626 | 11 957,626 | | | 11 957,626 | | | 11 957,626 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 2.16. | Содержание остановок общественного транспорта в Ленинском районе города Смоленска (муниципальное задание) | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска  (МБУ «СпецАвто») | | бюджет города Смо-ленска | 13 223,600 | 2 543,000 | 2 670,150 | 2 670,150 | | | 2 670,150 | | | 2 670,150 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 9 | | | 10 | 11 | 12 | | 13 | | 14 | | 15 |
| 2.17. | Выполнение работ по судебным решениям по содержанию и текущему ремонту улично-дорожной сети города | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 420000,000 | 84000,000 | 84000,000 | 84000,000 | | | 84000,000 | | | 84000,000 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 2.18. | Проведение паспортизации улично-дорожной сети | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 3 500,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | | | 700,000 | | | 700,000 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 2.19. | Выполнение работ по обустройству пешеходной дорожки между ОГБУЗ Поликлиника № 2 по адресу:  просп. Строителей,д.15 и МБОУ СШ № 11 по адресу:  просп. Строителей, д.9  (муниципальное задание) | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска (МБУ «Дормост-строй») | | бюджет города Смо-ленска | 300,000 | 300,000 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 2.20. | Приобретение остановочных павильонов | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 2 790,000 | 2790,000 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
|  | **Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 1** |  | |  | **1 951 100,694** | **424 033,350** | **381766,836** | **381766,836** | | | **381766,836** | | | **381766,836** | **\*** | **\*** | | **\*** | | **\*** | | **\*** |
|  | **Всего по подпрограмме 1** |  | |  | **1 951 100,694** | **424 033,350** | **381766,836** | **381766,836** | | | **381766,836** | | | **381766,836** | **\*** | **\*** | | **\*** | | **\*** | | **\*** |
| 1. **Подпрограмма 2 муниципальной программы «Проектирование, капитальный ремонт, реконструкция, строительство объектов дорожной инфраструктуры города Смоленска»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель 1 подпрограммы 2: совершенствование транспортно-эксплуатационных характеристик объектов дорожной инфраструктуры города Смоленска, направленное на увеличение пропускной способности улично-дорожной сети города Смоленска** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1 цели 1 подпрограммы 2: выполнение работ, направленных на развитие улично-дорожной сети города Смоленска** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество разра-ботанных проектов на выполнение работ по капитальному ремонту, реконструкции,строи-тельству улично-дорожной сети города Смоленска (шт.) | \* | | \* | \* | \* | \* | \* | | | \* | | | \* | 2 | 2 | | 2 | | 0 | | 1 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 9 | | | 10 | 11 | 12 | | 13 | | 14 | | 15 |
| 3.2. | Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены капитальный ремонт и реконструкция (км) | \* | | \* | \* | \* | \* | \* | | | \* | | | \* | 2,493 | 1,100 | | 0,582 | | 0,000 | | 0,000 |
| 3.3. | Количество автомо-бильных дорог и улиц -(новое строительство) (ед.) |  | |  |  |  |  |  | | |  | | |  | 1,000 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 |
| 3.4. | Выполнение изыскательских работ и разработка проектно-сметной документации на строительство авто-дороги, связывающей Рославльское ш. и Киевское ш. (продление проспекта Строителей-эстакада) | управление архитектуры и градо-  строительства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 17 114,397 | 17 114,397 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 3.5. | Выполнение изыскательских работ и разработка проектно-сметной документации на строительство автодороги от перекрестка  просп.Гагарина-  ул. М.Конева, по  ул.9 Мая, по  ул. Оршанской, по Энергетическому проезду до перекрестка  ул. Николаева-  ул. М.Расковой | управление архитектуры и градо-  строительства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 5 618,540 | 5 618,540 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 3.6. | Выполнение изыскательских работ и разработка проектно- сметной документации на строительство автодороги от Краснинского ш. до  ул. М.Краснофлотской | управление архитектуры и градо-  строительства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 5 092,451 | 0,000 | 5 092,451 | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 3.7. | Выполнение изыскательских работ и разработка проектно – сметной документации на строительство автодороги от ул. Нахимова до проектируемой от Краснинского ш. до  ул. М.Краснофлотской (эстакада) | управление архитектуры и градо-  строительства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 10 368,178 | 0,000 | 10 368,178 | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 9 | | | 10 | 11 | 12 | | 13 | | 14 | | 15 |
| 3.8. | Выполнение изыскательских работ и разработка проектно – сметной документации на строительство автодороги от  М.Краснофлотской до проектируемого моста (эстакада) | управление архитектуры и градо-  строительства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 16 246,636 | 0,000 | 0,000 | 16 246,636 | | | 0,000 | | | 0,000 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 3.9. | Проведение инженерных изысканий, необходи-мых для проектирования моста, соединяющего улицу Большая Краснофлотская с Витебским ш. и ул. Ла-вочкина | управление архитектуры и градо-  строительства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 18 128,300 | 18 128,300 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 3.10. | Разработка проектно-сметной документации на строительство моста соединяющего улицу Большая Краснофлот-ская с Витебским ш. и ул. Лавочкина | управление архитектуры и градо-  строительства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 34 423,700 | 0,000 | 13 522,800 | 20 900,900 | | | 0,000 | | | 0,000 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 3.11. | Капитальный ремонт  ул. Николаева (участок от просп.Гагарина до  ул. Багратиона) | управление архитектуры и градо-  строительства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 359 788,710 | 359 788,710 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 3.12. | Капитальный ремонт  ул. Тенишевой | управление архитектуры и градо-  строительства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 297 764,100 | 0,000 | 297 764,100 | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 3.13. | Капитальный ремонт  ул. Горной | управление архитектуры и градо-  строительства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 56 615,816 | 56 615,816 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 3.14. | Капитальный ремонт  ул. Фленовская | управление архитектуры и градо-  строительства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 9 332,000 | 9 332,000 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 9 | | | 10 | 11 | 12 | | 13 | | 14 | | 15 |
| 3.15. | Капитальный ремонт пл. Победы и  просп. Гагарина (участок от пл. Победы до пересечения с  ул. Николаева) | управление архитектуры и градо-  строительства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 251 648,210 | 0,000 | 0,000 | 251 648,210 | | | 0,000 | | | 0,000 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 3.16. | Строительство участка дороги от съезда с существующей дороги в районе дома 74 по  ул. Рыленкова до въезда в деревню Алтуховка | управление архитектуры и градо-  строительства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 18 077,660 | 18 077,660 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
|  | **Итого по основному мероприятию 1 цели 1 подпрограммы 2** |  | |  | **1 100 218,698** | **484 675,423** | **326 747,529** | **288 795,746** | | | **0,000** | | | **0,000** |  |  | |  | |  | |  |
| **Основное мероприятие 2 цели 1 подпрограммы 2: выполнение работ, направленных на сохранение и обновление сетей ливневой канализации города Смоленска** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.17. | Количество раз-работанных проектов на выполнение работ по капитальному ремонту, реконструкции, строительству сетей ливневой канализации (шт.) | \* | | \* | \* | \* | \* | \* | | | \* | | | \* | 3 | 3 | | 2 | | 0 | | 0 |
| 3.18. | Протяженность сетей ливневой канализации, в отношении которых проведены капитальный ремонт и реконструкция (пог.м.) | \* | | \* | \* | \* | \* | \* | | | \* | | | \* | 2007,500 | 1211,600 | | 560,000 | | 0,000 | | 0,000 |
| 3.19. | Протяженность сетей ливневой канализации-(новое строительство) (пог.м) | \* | | \* | \* | \* | \* | \* | | | \* | | | \* | 301,000 | 0,000 | | 181,800 | | 0,000 | | 0,000 |
| 3.20. | Разработка ПСД на реконструкцию ливневой канализации по ул. Чапаева | управление архитектуры и градо-  строительства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 841,600 | 841,600 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 3.21. | Разработка ПСД на капитальный ремонт ливневой канализации по ул. П. Алексеева,  д. 8 | управление архитектуры и градо-  строительства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 368,200 | 368,200 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 9 | | | 10 | 11 | 12 | | 13 | | 14 | | 15 |
| 3.22. | Разработка ПСД на реконструкцию ливневой канализации по ул. Б. Краснофлотс-кая, д.1 (с устройством водоприемного колодца на пересечении ул. Бакунина-ул. Воровс-кого) | управление архитектуры и градо-  строительства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 337,000 | 337,000 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 3.23. | Капитальный ремонт ливневой канализации (участок от д.3 по просп. Гагарина до д.9 по бул.Гагарина) | управление архитектуры и градо-  строительства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 5 883,750 | 5 883,750 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 3.24. | Реконструкция ливневой канализации (от водо-пропускных труб за д. 20 по ул. Окопной до д.87 по ул. Соболева) | управление архитектуры и градо-  строительства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 6 051,860 | 6 051,860 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 3.25. | Реконструкция ливневой канализации по улице  2-й Верхний Волок до  ул. Песочной | управление архитектуры и градо-  строительства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 8 810,890 | 8 810,890 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 3.26. | Реконструкция ливневой канализации по улице Большая Краснофлотская, д. 1 (с устройством водоприем-ного колодца на пересе-чении ул. Бакунина-  ул. Воровского) | управление архитектуры и градо-  строительства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 842,000 | 842,000 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 3.27. | Строительство ливневой канализации по  ул. Энгельса | управление архитектуры и градо-  строительства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 5 352,220 | 5 352,220 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 3.28. | Разработка ПСД на реконструкцию ливневой канализации по ул.Попова от  д. 126 | управление архитектуры и градо-  строительства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 662,760 | 0,000 | 662,760 | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 9 | | | 10 | 11 | 12 | | 13 | | 14 | | 15 |
| 3.29. | Разработка ПСД на реконструкцию ливневой канализации по ул. 25 Сентября от  ул. Бабушкина до перекрестка с ул. Попова | управление архитектуры и градо-  строительства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 773,220 | 0,000 | 773,220 | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 3.30. | Разработка ПСД на строительство ливневой канализации по ул. Се-дова от д. 44 | управление архитектуры и градо-  строительства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 387,000 | 0,000 | 387,000 | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 3.31. | Разработка ПСД на реконструкцию водопропускной трубы на ул. Калинина | управление архитектуры и градо-  строительства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 387,000 | 0,000 | 0,000 | 387,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 3.32. | Разработка ПСД на реконструкцию ливневой канализации с выпуском коллектора в ГСК «Фантом» в районе улиц Шевченко, Тенишевой, Твардовского | управление архитектуры и градо-  строительства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 552,300 | 0,000 | 0,000 | 552,300 | | | 0,000 | | | 0,000 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 3.33. | Реконструкция ливневой канализации по  ул. Чапаева | управление архитектуры и градо-  строительства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 11 046,000 | 0,000 | 11 046,000 | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 3.34. | Капитальный ремонт ливневой канализации по ул. П. Алексеева,  д. 8 | управление архитектуры и градо-  строительства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 1 049,370 | 0,000 | 1 049,370 | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 3.35. | Разработка ПСД на реконструкцию ливневой канализации по ул.Попова от  д. 126 | управление архитектуры и градо-  строительства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 1 657,000 | 0,000 | 0,000 | 1 657,000 | | | 0,000 | | | 0,0000 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 9 | | | 10 | 11 | 12 | | 13 | | 14 | | 15 |
| 3.36. | Строительство ливневой канализации по  ул. Седова от д. 44 | управление архитектуры и градо-  строительства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 884,000 | 0,000 | 0,000 | 884,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 3.37. | Капитальный ремонт ливневой канализации по ул.25 Сентября от  ул. Бабушкина до пер. с ул. Попова | управление архитектуры и градо-  строительства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 2 761,500 | 0,000 | 0,000 | 2 761,500 | | | 0,000 | | | 0,000 |  |  | |  | |  | |  |
|  | **Итого по основному мероприятию 2 цели 1 подпрограммы 2** |  | |  | **48 647,670** | **28 487,520** | **13 918,350** | **6 241,800** | | | **0,000** | | | **0,000** |  |  | |  | |  | |  |
|  | **Всего по подпрограмме 2** |  | |  | **1 148 866,368** | **513 162,943** | **340 665,879** | **295 037,546** | | | **0,000** | | | **0,000** |  |  | |  | |  | |  |
| 1. **Подпрограмма 3 муниципальной программы «Ремонт внутриквартальных проездов на земельных участках, не относящихся к сформированным земельным участкам многоквартирных жилых домов в городе Смоленске»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель 1 подпрограммы 3: сохранение и поддержание транспортно-эксплуатационных характеристик дорожного полотна внутриквартальных проездов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1 цели 1 подпрограммы 3: выполнение работ по ремонту дорожного покрытия внутриквартальных проездов на земельных участках, не относящихся к сформированным земельным участкам многоквартирных жилых домов в городе Смоленске** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Количество отремонтированных внутриквартальных проездов (ед.) | \* | | \* | \* | \* | \* | | | \* | \* | | | \* | 12 | 7 | | 6 | | 6 | | 0 |
| 4.2. | Проведение ремонта внутриквартального проезда по просп. Гагарина, д.12В (муниципальное задание) | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска  (МБУ «Дормост-строй») | | бюджет города Смо-ленска | 565,660 | 565,660 | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 4.3. | Проведение ремонта внутриквартального проезда ул. Н.-Неман (от ул. Н.-Неман до д.33 по ул. Н.-Неман)  (муниципальное задание) | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска  (МБУ «Дормост-строй») | | бюджет города Смо-ленска | 677,488 | 677,488 | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 8 | 9 | | | 10 | 11 | 12 | | 13 | | 14 | | 15 |
| 4.4. | Проведение ремонта внутриквартального проезда по ул. Попова (вдоль д.38 по  ул. Попова)  (муниципальное задание) | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска  (МБУ «Дормост-строй») | | бюджет города Смо-ленска | 783,740 | 783,740 | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 4.5. | Проведение ремонта внутриквартального проезда по ул. Петра Алексеева (от ул. Петра Алексеева до  д. 15 по ул. Петра Алексеева)  (муниципальное задание) | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска  (МБУ «Дормост-строй») | | бюджет города Смо-ленска | 87,736 | 87,736 | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 4.6. | Проведение ремонта внутриквартального проезда по ул. Автозаводская (от  ул. Автозаводской вдоль д. 29 по  ул. Автозаводской)  (муниципальное задание) | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска  (МБУ «Дормост-строй») | | бюджет города Смо-ленска | 592,696 | 592,696 | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 4.7. | Проведение ремонта внутриквартального проезда ул. Маршала Еременко (от ул. Маршала Еременко вдоль д. 58 по ул. Маршала Еременко)  (муниципальное задание) | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска  (МБУ «Дормост-строй») | | бюджет города Смо-ленска | 564,187 | 564,187 | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 4.8. | Проведение ремонта внутриквартального проезда Ново-Чернушенский пер.,  д. 2 (муниципальное задание) | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска  (МБУ «Дормост-строй») | | бюджет города Смо-ленска | 592,397 | 592,397 | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 8 | 9 | | | 10 | 11 | 12 | | 13 | | 14 | | 15 |
| 4.9. | Проведение ремонта внутриквартального проезда Ново-Чернушенский пер.,  д. 4 (дорога вблизи дома) (муниципальное задание) | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска  (МБУ «Дормост-строй») | | бюджет города Смо-ленска | 399,423 | 399,423 | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 4.10. | Проведение ремонта внутриквартального проезда ул. Шейна,  д. 20(муниципальное задание) | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска  (МБУ «Дормост-строй») | | бюджет города Смо-ленска | 764,825 | 0,000 | 764,825 | | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 4.11. | Проведение ремонта внутриквартального проезда просп. Строителей, д. 14в (участок проезжей части дороги вдоль 1 и 2 подъездов) (муниципальное задание) | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска  (МБУ «Дормост-строй») | | бюджет города Смо-ленска | 29,824 | 0,000 | 29,824 | | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 4.12. | Проведение ремонта внутриквартального проезда ул. Рыленкова, напротив  д. 72(муниципальное задание) | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска  (МБУ «Дормост-строй») | | бюджет города Смо-ленска | 689,491 | 0,000 | 689,491 | | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 4.13 | Проведение ремонта внутриквартального проезда ул. Юрьева, от д. 1/6 до д. 3 включительно  (муниципальное задание) | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска  (МБУ «Дормост-строй») | | бюджет города Смо-ленска | 3602,652 | 0,000 | 3602,652 | | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 8 | 9 | | | 10 | 11 | 12 | | 13 | | 14 | | 15 |
| 4.14. | Проведение ремонта внутриквартального проезда по 2-му Краснофлотскому пер., д. 40 (муниципальное задание) | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска  (МБУ «Дормост-строй») | | бюджет города Смо-ленска | 1024,958 | 0,000 | 1024,958 | | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 4.15. | Проведение ремонта внутриквартального проезда по  ул. Рыленкова, напротив д. 43 (участок проезжей части дороги перпендикулярно от  ул. Рыленкова до д. 43) (муниципальное задание) | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска  (МБУ «Дормост-строй») | | бюджет города Смо-ленска | 36,893 | 0,000 | 36,893 | | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 4.16. | Проведение ремонта внутриквартального проезда по  ул. Тухачевского, д. 8 (участок проезжей части дороги вдоль дома) (муниципальное задание) | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска  (МБУ «Дормост-строй») | | бюджет города Смо-ленска | 182,148 | 0,000 | 0,000 | | | 182,148 | 0,000 | | | 0,000 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 4.17. | Проведение ремонта внутриквартального проезда по  ул. Фрунзе, д. 20 (муниципальное задание) | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска  (МБУ «Дормост-строй») | | бюджет города Смо-ленска | 462,275 | 0,000 | 0,000 | | | 462,275 | 0,000 | | | 0,000 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 4.18. | Проведение ремонта внутриквартального проезда по  ул. Лавочкина, д. 50а (муниципальное задание) | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска  (МБУ «Дормост-строй») | | бюджет города Смо-ленска | 778,412 | 0,000 | 0,000 | | | 778,412 | 0,000 | | | 0,000 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 8 | 9 | | | 10 | 11 | 12 | | 13 | | 14 | | 15 |
| 4.19. | Проведение ремонта внутриквартального проезда по  ул. Маршала Соко-ловского (участок проезжей части дороги между домами 14 и 16) (муниципальное задание) | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска  (МБУ «Дормост-строй») | | бюджет города Смо-ленска | 106,042 | 0,000 | 0,000 | | | 106,042 | 0,000 | | | 0,000 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 4.20. | Проведение ремонта внутриквартального проезда по  ул. Маршала Соко-ловского (ремонт проезжей части от д. 2 до д. 4а) (муниципальное задание) | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска  (МБУ «Дормост-строй») | | бюджет города Смо-ленска | 106,042 | 0,000 | 0,000 | | | 106,042 | 0,000 | | | 0,000 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 4.21. | Проведение ремонта внутриквартального проезда по ул. Попова (ремонт проезжей части напротив д. 121) (муниципальное задание) | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска  (МБУ «Дормост-строй») | | бюджет города Смо-ленска | 633,709 | 0,000 | 0,000 | | | 633,709 | 0,000 | | | 0,000 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 4.22. | Проведение ремонта внутриквартального проезда по  ул. Багратиона (участок вблизи д. 59, 63, 65) (муниципальное задание) | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска  (МБУ «Дормост-строй») | | бюджет города Смо-ленска | 1152,208 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | 1152,208 | | | 0,000 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 4.23. | Проведение ремонта внутриквартального проезда по  ул. Воробьева (участок дороги от д. 28 до  д. 30а) (муниципальное задание) | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска  (МБУ «Дормост-строй») | | бюджет города Смо-ленска | 696,781 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | 696,781 | | | 0,000 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 8 | 9 | | | 10 | 11 | 12 | | 13 | | 14 | | 15 |
| 4.24. | Проведение ремонта внутриквартального проезда по  ул. Кирова, д. 27а  (муниципальное задание) | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска  (МБУ «Дормост-строй») | | бюджет города Смо-ленска | 396,109 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | 396,109 | | | 0,000 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 4.25. | Проведение ремонта внутриквартального проезда по  ул. Оршанской, д. 13, 15, 20 (ремонт проезжей части автомобильной дороги) (муниципальное задание) | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска  (МБУ «Дормост-строй») | | бюджет города Смо-ленска | 396,109 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | 396,109 | | | 0,000 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 4.26. | Проведение ремонта внутриквартального проезда по  ул. Николаева, д. 34б и ул. Багратиона, д. 11б  (муниципальное задание) | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска  (МБУ «Дормост-строй») | | бюджет города Смо-ленска | 101,402 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | 101,402 | | | 0,000 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 4.27. | Проведение ремонта внутриквартального проезда по просп. Гагарина, д. 26  (муниципальное задание) | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска  (МБУ «Дормост-строй») | | бюджет города Смо-ленска | 519,051 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | 519,051 | | | 0,000 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 4.28. | Проведение ремонта внутриквартального проезда по ул. Петра Алексеева (вдоль д. 11, корпуса 1,3,4 по  ул. П. Алексеева)  (муниципальное задание) | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска  (МБУ «Дормост-строй») | | бюджет города Смо-ленска | 1631,231 | 1631,231 | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 8 | 9 | | | 10 | 11 | 12 | | 13 | | 14 | | 15 |
| 4.29. | Проведение ремонта внутриквартального проезда по  ул. Багратиона, д. 57а (муниципальное задание) | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска  (МБУ «Дормост-строй») | | бюджет города Смо-ленска | 717,780 | 717,780 | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 4.30. | Проведение ремонта внутриквартального проезда по ул. Багратиона, (капитальный ремонт асфальтового покрытия подъездных и пешеходных дорожек от 1 до 6 подъезда д. 57а) (муниципальное задание) | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска  (МБУ «Дормост-строй») | | бюджет города Смо-ленска | 277,307 | 277,307 | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 4.31. | Проведение ремонта внутриквартального проезда по ул. Н.-Не-ман, д.19 (муни-ципальное задание) | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска  (МБУ «Дормост-строй») | | бюджет города Смо-ленска | 1095,342 | 1095,342 | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 4.32. | Проведение ремонта внутриквартального проезда по ул. Кирова (участок дороги возле домов 1,3,5,7) и  ул. Николаева, д.51  (муниципальное задание) | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска  (МБУ «Дормост-строй») | | бюджет города Смо-ленска | 1045,393 | 0,000 | 1045,393 | | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
|  | **Итого по основному мероприятию 1 цели 1 подпрограммы 3** |  | |  | **20 709,311** | **7 984,987** | **7 194,036** | | | **2 268,628** | **3 261,660** | | | **0,000** | **\*** | **\*** | | **\*** | | **\*** | | **\*** |
|  | **Всего по подпрограмме 3** |  | |  | **20 709,311** | **7 984,987** | **7 194,036** | | | **2 268,628** | **3 261,660** | | | **0,000** | **\*** | **\*** | | **\*** | | **\*** | | **\*** |
| **5. Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Смоленска»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель 1 подпрограммы 4: обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и детей, гарантий их законных прав на безопасные условия движения по дорогам, улицам города Смоленска** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1 цели 1 подпрограммы 4: выполнение работ по обеспечению безопасности дорожного движения на территории города Смоленска** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Количество мероприятий направленных на обеспечение безопасности до-рожного движения на территории города Смоленска (ед.) | \* | | \* | \* | \* | \* | | \* | | \* | | \* | | 47 | 19 | | 28 | | 16 | | 18 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | | 14 | | 15 |
| 5.2. | Разработка проектной документации на установку светофоров Т.7 на пересечении  ул. М. Жукова -  ул. Ленина | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 52,100 | 52,100 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.3. | Разработка проектной документации на установку светофоров Т.7 на пересечении  ул. Лавочкина –  ул. Котовского | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 52,100 | 52,100 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.4. | Разработка проектной документации на установку светофоров Т.7 на пересечении  ул. Лавочкина-  ул. Чернышевского | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 52,100 | 0,000 | 52,100 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.5. | Разработка проектной документации на установку светофоров Т.7 на пересечении  ул. Лавочкина-  ул. Радищева | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 52,100 | 0,000 | 52,100 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.6. | Разработка проектной документации на установку светофоров Т.7 по Московскому шоссе в районе д.3 | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 52,100 | 52,100 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.7. | Разработка проектной документации на установку светофоров Т.7 по Московскому шоссе в районе  ул. Ворошилова | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 42,800 | 42,800 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.8. | Разработка проектной документации на установку светофоров Т.7 на ул. Гарабурды в районе д.13 | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 52,100 | 52,100 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.9. | Разработка проектной документации на установку светофоров Т.7 на пересечении  ул. Тухачевского –  ул. Докучаева | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 52,100 | 0,000 | 52,100 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | | 14 | | 15 |
| 5.10. | Разработка проектной документации на установку светофоров Т.7 в районе МБДОУ ДС КВ №2 "Россияночка" (ул. Рыленкова, д.9), подходы к гос.уч-реждению соц. защиты "Смоленский областной приют для детей и подростков"(ул. Рылен-кова, д.4) | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 60,000 | 60,000 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.11. | Разработка проектной документации на установку светофоров Т.7 на ул. Ломоносова д.14-16 (МБДОУ ДС "Стриж") | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 75,000 | 75,000 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.12. | Разработка проектной документации на установку светофоров Т.7 на просп. Строи-телей в районе д. 7 и д.8 | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 100,000 | 0,000 | 100,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.13. | Разработка проектной документации на установку светофоров Т.7 на ул. М. Соко-ловского,д.5г | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 52,100 | 0,000 | 52,100 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.14. | Установка светофоров Т.7 на пересечении  ул. М.Жукова - ул.Ленина | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 885,000 | 885,000 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.15. | Установка светофоров Т.7 на пересечении  ул. Лавочкина –  ул. Котовского | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 450,000 | 0,000 | 450,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.16. | Установка светофоров Т.7 на пересечении  ул. Лавочкина -  ул. Чернышевского | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 450,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | 450,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.17. | Установка светофоров Т.7 на пересечении  ул. Лавочкина-  ул. Радищева | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 450,000 | 0,000 | 0,000 | | 450,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | | 14 | | 15 |
| 5.18. | Установка светофоров Т.7 по Московскому шоссе в районе д.3 | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 500,000 | 500,000 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.19. | Установка светофоров Т.7 по Московскому шоссе в районе  ул. Ворошилова | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 450,000 | 450,000 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.20. | Установка светофоров Т.7 на ул. Гарабурды в районе д.13 | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 450,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 450,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.21. | Установка светофоров Т.7 на пересечении  ул. Тухачевского-  ул. Докучаева | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 500,000 | 0,000 | 0,000 | | 500,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.22. | Установка светофоров Т.7 в районе МБДОУ ДС КВ №2 "Россияночка" (ул. Рыленкова, д.9), подходы к гос. учреждению соц. защиты "Смоленский областной приют для детей и подростков"  (ул. Рыленкова, д.4) | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 450,000 | 450,000 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.23 | Установка светофоров Т.7 на ул. Ломоносова д.14-16 (МБДОУ ДС "Стриж") | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 450,000 | 450,000 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.24. | Установка светофоров Т.7 на ул. М. Соко-ловского, д.5г | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 500,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 500,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.25. | Установка светофоров Т.7 на просп. Строи-телей в районе д. 7 и д.8 | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 450,000 | 0,000 | 450,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | | 14 | | 15 |
| 5.26. | Разработка проектной документации на обустройство нерегулируемых пешеходных переходов по просп. Гагарина, в районе д.26 | Управление дорожного хозяйства Администар-ции города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 52,000 | 52,000 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.27. | Разработка проектной документации на обустройство нерегулируемых пешеходных переходов по просп. Гагарина, в районе д.60 | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 52,000 | 52,000 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.28. | Разработка проектной документации на обустройство нерегулируемых пешеходных переходов на ул. Николаева в районе д.44 | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 52,000 | 52,000 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.29. | Разработка проектной документации на обустройство нерегулируемых пешеходных переходов на ул. Николаева в районе д. 32 | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 52,000 | 0,000 | 0,000 | | 52,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.30. | Разработка проектной документации на обустройство нерегулируемых пешеходных переходов на ул. Николаева в районе д. 63 | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 52,000 | 0,000 | 0,000 | | 52,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.31. | Разработка проектной документации на обустройство нерегулируемых пешеходных переходов на ул. Николаева в районе д.50 | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 52,000 | 0,000 | 0,000 | | 52,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.32. | Разработка проектной документации на обустройство нерегулируемых пешеходных переходов по Краснинскому шоссе, в районе д.6 | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 52,000 | 52,000 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | | 14 | | 15 |
| 5.33. | Разработка проектной документации на обустройство нерегулируемых пешеходных переходов по Краснинскому шоссе, в районе д.21 | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 52,000 | 52,000 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.34. | Разработка проектной документации на обустройство нерегулируемых пешеходных переходов на ул. Дзержинского, д.7 | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 52,000 | 0,000 | 0,000 | | 52,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.35. | Разработка проектной документации на обустройство нерегулируемых пешеходных переходов на ул. Дзержинского, д.13 | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 52,000 | 0,000 | 0,000 | | 52,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.36. | Разработка проектной документации на обустройство нерегулируемых пешеходных переходов на ул. Дзержинского, д.19 | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 52,000 | 0,000 | 0,000 | | 52,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.37. | Разработка проектной документации на обустройство нерегулируемых пешеходных переходов на ул. Дзержинского, д.23 | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 52,000 | 0,000 | 0,000 | | 52,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.38. | Разработка проектной документации на обустройство нерегулируемых пешеходных переходов на ул. Дзержинского, д.25а | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 52,000 | 0,000 | 0,000 | | 52,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.39. | Разработка проектной документации на обустройство нерегулируемых пешеходных переходов на ул. Дзержинского, д.26 | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 52,000 | 0,000 | 0,000 | | 52,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.40. | Разработка проектной документации на обустройство нерегулируемых пешеходных переходов на ул. Соболева,д.2 | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 52,000 | 0,000 | 52,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | | 14 | | 15 |
| 5.41. | Разработка проектной документации на обустройство нерегулируемых пешеходных переходов на ул. Соболева,д.3 | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 52,000 | 0,000 | 52,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.42. | Разработка проектной документации на обустройство нерегулируемых пешеходных переходов на ул. Соболева,д.5 | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 52,000 | 0,000 | 52,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.43. | Разработка проектной документации на обустройство нерегулируемых пешеходных переходов на ул. Соболева,д.24 | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 52,000 | 0,000 | 52,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.44. | Разработка проектной документации на обустройство нерегулируемых пешеходных переходов на ул.Кашена,д.3 | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 52,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | 52,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.45. | Разработка проектной документации на обустройство нерегулируемых пешеходных переходов на ул.12 лет Октября, д.9 | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 52,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | 52,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.46. | Разработка проектной документации на обустройство нерегулируемых пешеходных переходов на ул.12 лет Октября, д.13 | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 52,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | 52,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.47. | Разработка проектной документации на обустройство нерегулируемых пешеходных переходов на ул.Фрунзе,д.12 | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 52,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | 52,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.48. | Разработка проектной документации на обустройство нерегулируемых пешеходных переходов на ул. Фрунзе,д.58 | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 52,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | 52,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.49. | Разработка проектной документации на обустройство нерегулируемых пешеходных переходов на ул.Фрунзе, д.64 | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 52,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 52,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | | 14 | | 15 |
| 5.50. | Разработка проектной документации на обустройство нерегулируемых пешеходных переходов на ул.Кутузова, д.5 | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 52,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 52,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.51. | Разработка проектной документации на обустройство нерегулируемых пешеходных переходов по Витебскому шоссе, д.48 | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 52,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 52,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.52. | Разработка проектной документации на обустройство нерегулируемых пешеходных переходов по Витебскому шоссе-ул.Ударников,д.1 | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 52,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 52,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.53. | Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов по просп. Гагарина, в районе д.26 светофорным регулированием | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 1200,000 | 1200,000 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.54. | Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов по просп. Гагарина, в районе д.60 светофорным регулированием | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 1200,000 | 1200,000 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.55. | Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов по ул.Николаева в районе д.44 светофорным регулированием | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 1100,000 | 1100,000 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.56. | Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов по ул. Николаева в районе д.12а светофорным регулированием | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 1100,000 | 0,000 | 1100,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.57. | Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов по ул. Николаева в районе д.27а светофорным регулированием | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 1100,000 | 0,000 | 1100,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | | 14 | | 15 |
| 5.58. | Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов по ул. Николаева в районе д. 32 светофорным регулированием | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 1100,000 | 0,000 | 1100,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.59. | Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов по ул. Николаева в районе д. 63 светофорным регулированием | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 1100,000 | 0,000 | 1100,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.60. | Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов по ул. Николаева в районе д.50 светофорным регулированием | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 1100,000 | 0,000 | 1100,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.61. | Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов по Краснинскому шоссе, в районе д.6 светофорным регулированием | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 670,000 | 0,000 | 0,000 | | 670,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.62. | Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов по Краснинскому шоссе, в районе д.21 светофорным регулированием | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 1100,000 | 0,000 | 0,000 | | 1100,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.63. | Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов по ул. Дзержинского, д.7 светофорным регулированием | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 1100,000 | 0,000 | 0,000 | | 1100,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.64. | Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов по ул. Дзержинского, д.13 светофорным регулированием | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 1100,000 | 0,000 | 0,000 | | 1100,00 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.65. | Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов по ул. Дзержинского, д.19 светофорным регулированием | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 1100,000 | 0,000 | 0,000 | | 1100,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | | 14 | | 15 |
| 5.66. | Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов по ул. Дзержинского, д.23 светофорным регулированием | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 670,000 | 0,000 | 0,000 | | 670,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.67. | Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов по ул. Дзержинского, д.25а светофорным регулированием | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 1100,000 | 0,000 | 0,000 | | 1100,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.68. | Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов по ул. Дзержинского, д.26 светофорным регулированием | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 1100,000 | 0,000 | 0,000 | | 1100,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.69. | Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов по ул. Соболева,д.2 светофорным регулированием | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 670,000 | 0,000 | 0,000 | | 670,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.70. | Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов по ул. Соболева,д.3 светофорным регулированием | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 1100,000 | 0,000 | 0,000 | | 1100,00 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.71. | Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов по ул. Соболева,д.5 светофорным регулированием | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 1100,000 | 0,000 | 0,000 | | 1100,00 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.72. | Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов по ул. Соболева, д.24 светофорным регулированием | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 670,000 | 0,000 | 0,000 | | 670,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.73. | Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов по ул. Кашена,д.3 светофорным регулированием | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 670,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | 670,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.74. | Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов по ул.12лет Октября, д.9 светофорным регулированием | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 670,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | 670,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | | 14 | | 15 |
| 5.75. | Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов по ул.12 лет Октября, д.13 светофорным регулированием | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 1100,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | 1100,00 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.76. | Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов по ул. Фрунзе, д.12 светофорным регулированием | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 670,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 670,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.77. | Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов по ул. Фрунзе, д.58 светофорным регулированием | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 670,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 670,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.78. | Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов по ул. Фрунзе,д.64 светофорным регулированием | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 670,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 670,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.79. | Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов по ул.Кутузова,д.5 светофорным регулированием | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 1100,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 1100,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.80. | Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов по Витебскому шоссе, д.48 светофорным регулированием | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 1100,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 1100,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.81. | Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов по Витебскому шоссе-ул.Ударников,д.1 светофорным регулированием | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 1100,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 1100,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.82. | Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 на пересечении ул. Соболева и  ул.Б. Советская со стороны ул.Соболева | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 416,800 | 416,800 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | | 14 | | 15 |
| 5.83. | Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 на пересечении  ул. Шевченко и  ул. Бабушкина вблизи пешеходного перехода | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 416,800 | 416,800 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.84. | Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 на пересечении улиц Кирова-Тенишевой-Шевченко-Крупской со стороны улицы Кирова | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 100,000 | 100,000 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.85. | Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 на ул. Фрунзе в районе  домов 40, 42, 47, 31 | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 1302,400 | 0,000 | 1302,400 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.86. | Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 на ул. Свердлова в районе  дома 2 | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 416,800 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | 416,800 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.87. | Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 на Витебском шоссе в районе домов 2,4,18, 50, 34, 14 | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 2502,000 | 0,000 | 0,000 | | 2502,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.88. | Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 на ул.Московский Большак в районе дома 32 | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 416,800 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | 416,800 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.89. | Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 по  просп. Строителей в районе дома 29 | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 52,000 | 52,000 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.90. | Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 на  ул. П. Алексеева в районе дома 5а | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 416,800 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 416,800 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | | 14 | | 15 |
| 5.91. | Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 на ул. Шевченко в районе домов № 44, 78А | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 833,600 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 833,600 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.92. | Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 на пересечении улиц Шевченко и Ломоносова со стороны улицы Шевченко | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 416,800 | 416,800 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.93. | Установка дублирую-щих дорожных знаков 5.19.1 на ул. Кутузова в районе домов 11, 16 | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 1250,000 | 1250,000 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.94. | Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 на ул. 12 лет Октября пересечении с  Витебским шоссе | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 416,800 | 416,800 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.95. | Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 на пересечении улиц Николаева и Черняховского со стороны улицы Николаева | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 416,800 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | 416,800 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.96. | Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 на ул. Марины Расковой со стороны улицы Зои Космодемьянской | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 416,800 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 416,800 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.97. | Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 по  просп. Гагарина в районе дома 52 | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 416,800 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 416,800 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.98. | Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 на ул. Академика Петрова в районе дома 7 | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 416,800 | 416,800 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | | 14 | | 15 |
| 5.99. | Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 на ул. Нахимова в районе  дома 35 | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 416,800 | 416,800 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.100. | Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода с установкой ИДН по  ул. Декабристов, д.90 (от спортивного комплекса "Аналитприбор" к остановке общественного транспорта) | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 101,500 | 101,500 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.101. | Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода с установкой ИДН по  ул. Строгань в районе домов 7,9 | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 101,500 | 101,500 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.102. | Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода установкой ИДН по  ул. М-Краснофлотской, в районе д.29 | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 101,500 | 101,500 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.103. | Организация дорожного движения на участке по  ул. Попова от  ул. Шевченко до строения 18а по  ул. Попова | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 1 376,810 | 0,000 | 1 376,810 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.104. | Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода с установкой ИДН на  пересечении  ул. Памфилова-  ул. Раевского в районе бизнес-центра | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 250,000 | 0,000 | 0,000 | | 250,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | | 14 | | 15 |
| 5.105. | Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода с установкой ИДН по  ул. Соболева, д.116, к.1  (от дома к остановке) | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 101,500 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | 101,500 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.106. | Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода с установкой ИДН на  пересечение  ул. Воробьева-  ул. Матросова | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 101,500 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 101,500 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.107. | Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода с установкой ИДН по  ул. Шевченко,89 | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 101,500 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | 101,500 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.108. | Разработка проектной документации на установку светофорных объектов на пресечении ул. Багратиона —  ул. А.Петрова | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 150,000 | 150,000 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.109. | Разработка проектной документации на установку светофорных объектов на на пресечении ул. Седова - Московское шоссе | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 150,000 | 150,000 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.110. | Разработка проектной документации на установку светофорных объектов на пересечении ул. Коммунистической-ул. Глинки | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 150,000 | 150,000 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.111. | Установка светофорных объектов на пересечении ул. Багратиона-  ул. А.Петрова | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 1800,000 | 0,000 | 0,000 | | 1800,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.112. | Установка светофорных объектов на пересечении ул. Седова - Московского шоссе | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 1100,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | 1100,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | | 14 | | 15 |
| 5.113. | Установка светофорных объектов на пересечении  ул. Коммунистической -ул. Глинки | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 1800,000 | 0,000 | 0,000 | | 1800,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.114. | Установка светофорных объектов на пересечениях  ул. Тенишевой –  ул. Исаковского | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 1100,000 | 1100,000 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.115. | Разработка схем организации дорожного движения по  ул. Вокзальной | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 50,000 | 50,000 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.116. | Разработка схем организации дорожного движения по  ул. Декабристов | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 50,000 | 50,000 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.117. | Разработка схем организации дорожного движения по  ул. Кашена | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 50,000 | 50,000 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.118. | Разработка схем организации дорожного движения в  мкр. Королевка | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 50,000 | 50,000 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.119. | Разработка схем организации дорожного движения по  ул. Кутузова | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 50,000 | 50,000 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.120. | Разработка схем организации дорожного движения по  ул. Островского | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 50,000 | 50,000 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.121. | Разработка схем организации дорожного движения по  ул. Полевой | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 50,000 | 50,000 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | | 14 | | 15 |
| 5.122. | Разработка схем организации дорожного движения по  ул. Щорса | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 50,000 | 50,000 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.123. | Разработка схем организации дорожного движения по ул. 2-я Восточная | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 50,000 | 50,000 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.124. | Разработка схем организации дорожного движения в  пос. Красный Бор | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 50,000 | 50,000 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.125. | Разработка схем организации дорожного движения в пос.Торфопредприятие | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 50,000 | 50,000 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.126. | Разработка схем организации дорожного движения по 2-му  пер. Серебрянки | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 50,000 | 50,000 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.127. | Разработка схем организации дорожного движения (по результатам обследования) | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 2400,000 | 0,000 | 600,000 | | 600,000 | | 600,000 | | 600,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.128. | Установка знаков 5.16 (остановка автобуса) | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 124,500 | 124,500 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
| 5.129. | Установка столбов для крепления информации о движении автобусов | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 340,000 | 340,000 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | \* | \* | | \* | | \* | | \* |
|  | **Итого по основному мероприятию 1 цели 1 подпрограммы 4** |  | |  | **59 305,510** | **13 703,000** | **10 195,610** | | **19 850,000** | | **6 303,400** | | **9 253,500** | | **\*** | **\*** | | **\*** | | **\*** | | **\*** |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | | 14 | | 15 |
| **Основное мероприятие 2 цели 1 подпрограммы 4: проведение мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.130. | Количество детей и подростков, охваченных профилактической работой по предотвращению детского дорожно-транспортного травматизма (чел.) | \* | | \* | \* | \* | \* | | \* | | | \* | \* | | 13000 | 13700 | 14400 | | 15100 | | 15800 | |
| 5.131. | Доля детей - участников ДТП от общего числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях (%) | \* | | \* | \* | \* | \* | | \* | | | \* | \* | | 0,25% | 0,2% | 0,15% | | 0,1% | | 0,1% | |
| 5.132. | Проведение мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе в каникулярное время | управление образования и молодежной политики Адми-нистрации города Смо-ленска | | \* | 750,000 | 150,000 | 150,000 | | 150,000 | | | 150,000 | 150,000 | | \* | \* | \* | | \* | | \* | |
| 5.133. | Проведение городского конкурса на лучшую профилактическую работу по обеспечению безопасности дорожного движения | управление образования и молодежной политики Адми-нистрации города Смо-ленска | | \* | 500,000 | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | | | 100,000 | 100,000 | | \* | \* | \* | | \* | | \* | |
|  | **Итого по основному мероприятию 2 цели 1 подпрограммы 4** | \* | | \* | **1250,000** | **250,000** | **250,000** | | **250,000** | | | **250,000** | **250,000** | | \* | \* | \* | | \* | | \* | |
| **Основное мероприятие 3 цели 1 подпрограммы 4: выполнение работ по улучшению материально-технической базы Автогородка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.134. | Количество приобретенного оборудования для функционирования  Автогородка по изучению Правил дорожного движения (ед.) | \* | | \* | \* | \* | \* | | \* | | | \* | \* | | 40 | 45 | 54 | | 59 | | 64 | |
| 5.135. | Замена асфальтового покрытия на покрытие резиновой крошкой | управление образования и молодежной политики Адми-нистрации города Смо-ленска | | бюджет города Смо-ленска | 5000,000 | 5000,000 | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | | \* | \* | \* | | \* | | \* | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | | 14 | | 15 | |
| 5.136. | Приобретение оборудования, мебели для учебно-методического кабинета по изучению Правил дорожного движения | управление образования и молодежной политики Адми-нистрации города Смо-ленска | | бюджет города Смо-ленска | 100,000 | 55,000 | 0,000 | | 45,000 | | | 0,000 | 0,000 | | \* | \* | \* | | \* | | \* | |
| 5.137. | Приобретение и установка уличных видеокамер | управление образования и молодежной политики Адми-нистрации города Смо-ленска | | бюджет города Смо-ленска | 100,000 | 0,000 | 0,000 | | 100,000 | | | 0,000 | 0,000 | | \* | \* | \* | | \* | | \* | |
| 5.138. | Приобретение оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети города Смоленска у воспитанников дошкольных образовательных учреждений | управление образования и молодежной политики Адми-нистрации города Смо-ленска | | бюджет города Смо-ленска | 360,000 | 120,000 | 0,000 | | 120,000 | | | 0,000 | 120,000 | | \* | \* | \* | | \* | | \* | |
| 5.139. | Приобретение оборудования для проведения конкурса «Безопасное колесо» | управление образования и молодежной политики Адми-нистрации города Смо-ленска | | бюджет города Смо-ленска | 150,000 | 80,000 | 0,000 | | 70,000 | | | 0,000 | 0,000 | | \* | \* | \* | | \* | | \* | |
| 5.140. | Приобретение мобильных комплексов  (автогородков), позволяющих осуществлять деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети города Смоленска | управление образования и молодежной политики Адми-нистрации города Смо-ленска | | бюджет города Смо-ленска | 500,000 | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | | | 100,000 | 100,000 | | \* | \* | \* | | \* | | \* | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | | 14 | | 15 | |
| 5.141. | Приобретение методического и агитационного материала, программного обеспечения по безопасности дорожного движения | управление образования и молодежной политики Адми-нистрации города Смо-ленска | | бюджет города Смо-ленска | 500,000 | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | | | 100,000 | 100,000 | | \* | \* | \* | | \* | | \* | |
| 5.142. | Приобретение веломобилей для занятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и изучению Правил дорожного движения | управление образования и молодежной политики Адми-нистрации города Смо-ленска | | бюджет города Смо-ленска | 420,000 | 140,000 | 0,000 | | 140,000 | | | 0,000 | 140,000 | | \* | \* | \* | | \* | | \* | |
| 5.143. | Проведение ремонтно-технических работ на базе Автогородка по изучению Правил дорожного движения | управление образования и молодежной политики Адми-нистрации города Смо-ленска | | бюджет города Смо-ленска | 750,000 | 150,000 | 150,000 | | 150,000 | | | 150,000 | 150,000 | | \* | \* | \* | | \* | | \* | |
| 5.144. | Приобретение транспортного средства для проведения выездных занятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и изучению Правил дорожного движения | управление образования и молодежной политики Адми-нистрации города Смо-ленска | | бюджет города Смо-ленска | 2500,000 | 2500,000 | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | | \* | \* | \* | | \* | | \* | |
|  | **Итого по основному мероприятию 3 цели 1 подпрограммы 4** |  | |  | **10 380,000** | **8 245,000** | **350,000** | | **825,000** | | | **350,000** | **610,000** | | \* | \* | \* | | \* | | \* | |
|  | **Всего по подпрограмме 4** |  | |  | **70 935,510** | **22 198,000** | **10 795,610** | | **20 925,000** | | | **6 903,400** | **10 113,500** | | \* | \* | \* | | \* | | \* | |
| **6. Подпрограмма 5 «Обновление материально-технической базы предприятий и учреждений сферы дорожного хозяйства города Смоленска»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель1 подпрограммы 5: повышение качества выполняемых работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города Смоленска предприятиями и учреждениями сферы дорожного хозяйства путем обновления материально-технической базы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1 цели 1 подпрограммы 5: приобретение специализированной техники для предприятий и учреждений сферы дорожного хозяйства города Смоленска** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Количество приоб-ретенной специализи-рованной техники для  МБУ «СпецАвто» (ед.) | **\*** | | **\*** | **\*** | **\*** | **\*** | | **\*** | | **\*** | | **\*** | | 15 | 15 | 15 | | 15 | | 14 | |
| 6.2. | Количество приоб-ретенной специализи-рованной техники для  МБУ «Дормостстрой» (ед.) | **\*** | | **\*** | **\*** | **\*** | **\*** | | **\*** | | **\*** | | **\*** | | 11 | 11 | 11 | | 8 | | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | 13 | | 14 | | 15 | |
| 6.3. | Приобретение специализированной техники для  МБУ «Дормостстрой» | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 158 011,000 | 35471,854 | 35471,854 | | 35471,854 | | 25 797,719 | | 25 797,719 | | \* | \* | \* | | \* | | \* | |
| 6.4. | Приобретение специализированной техники для  МБУ «СпецАвто» | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 258 257,839 | 52349,565 | 52349,565 | | 52349,565 | | 52349,565 | | 48859,579 | | \* | \* | \* | | \* | | \* | |
|  | **Итого по основному мероприятию 1 цели 1 подпрограммы 5** |  | |  | **416268,839** | **87821,419** | **87821,419** | | **87821,419** | | **78147,284** | | **74657,298** | | \* | \* | \* | | \* | | \* | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | 13 | | 14 | | 15 | |
|  | **Всего по подпрограмме 5** |  | |  | **416268,839** | **87821,419** | **87821,419** | | **87821,419** | | **78147,284** | | **74657,298** | | \* | \* | \* | | \* | | \* | |
| **7. Обеспечивающая подпрограмма** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Финансовое обеспечение администратора муниципальной программы | Управление дорожного хозяйства Админист-рации города Смоленска | | бюджет города Смо-ленска | 34 758,160,  в том числе ФОТ  29853,160 | 6 951,632  6 253,281 | 6 951,632  6 503,412 | | 6 951,632  6 763,548 | | 6 951,632  6 763,548 | | 6 951,632  6 763,548 | |  |  |  | |  | |  | |
|  | **Всего по муниципальной программе** |  | |  | **3 642 638,882** | **1 062152,331** | **835 195,412** | | **794 771,061** | | **477 030,812** | | **473 489,266** | |  |  |  | |  | |  | |