УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

города Смоленска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Формирование современной городской среды в городе Смоленске»**

**на 2018-2022 годы**

**Смоленск**

**2017**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды в городе Смоленске»**

**на 2018-2022 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Администратор муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска |
| Ответственный(е) исполнитель(и) подпрограмм(ы) муниципальной программы | Не имеется |
| Исполнитель основных мероприятий муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска |
| Наименование подпрограмм(ы) муниципальной программы | Не имеется |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Смоленска |
| Целевые показатели реализации муниципальной программы | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;  площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;  доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов;  количество благоустроенных мест массового посещения граждан;  площадь благоустроенных мест массового посещения граждан;  доля благоустроенных мест массового посещения граждан (от общего количества мест массового посещения граждан);  площадь благоустроенных мест массового посещения граждан, приходящихся на 1 жителя города Смоленска;  доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения города Смоленска;  доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;  доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;  объем финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;  доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов от общей суммы финансирования работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов |
| Сроки (этапы) реализации муниципальной программы | 2018-2022 годы |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Объем финансирования программы составляет 446 200,101 тыс. руб., в том числе:  - средства федерального бюджета – 387 638,400 тыс. руб.;  - средства областного бюджета – 57 923,000 тыс. руб.;  - средства бюджета города Смоленска – 44,561 тыс. руб.;  - внебюджетные источники – 594,140 тыс. руб.  Из них по годам:  2018 год – 89 240,021 тыс. руб., в том числе:  - средства федерального бюджета – 77 527,680 тыс. руб.;  - средства областного бюджета – 11 584,600 тыс. руб.;  - средства бюджета города Смоленска – 8,913 тыс. руб.;  - внебюджетные источники – 118,828 тыс. руб.  2019 год – 89 240,021 тыс. руб., в том числе:  - средства федерального бюджета – 77 527,680 тыс. руб.;  - средства областного бюджета – 11 584,600 тыс. руб.;  - средства бюджета города Смоленска – 8,913 тыс. руб.;  - внебюджетные источники – 118,828 тыс. руб.  2020 год – 89 240,020 тыс. руб., в том числе:  - средства федерального бюджета – 77 527,680 тыс. руб.;  - средства областного бюджета – 11 584,600 тыс. руб.;  - средства бюджета города Смоленска – 8,912 тыс. руб.;  - внебюджетные источники – 118,828 тыс. руб.  2021 год – 89 240,020 тыс. руб., в том числе:  - средства федерального бюджета – 77 527,680 тыс. руб.;  - средства областного бюджета – 11 584,600 тыс. руб.;  - средства бюджета города Смоленска – 8,912 тыс. руб.;  - внебюджетные источники – 118,828 тыс. руб.  2022 год – 89 240,019 тыс. руб., в том числе:  - средства федерального бюджета – 77 527,680 тыс. руб.;  - средства областного бюджета – 11 584,600 тыс. руб.;  - средства бюджета города Смоленска – 8,911 тыс. руб.;  - внебюджетные источники – 118,828 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Увеличение количества благоустроенных, с комфортными условиями для проживания и отдыха, дворовых территорий многоквартирных домов;  увеличение количества благоустроенных мест массового посещения граждан;  формирование у жителей города Смоленска ответственности за санитарное состояние и благоустройство территории города Смоленска. |

1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной программы.

Важнейшее место в обеспечении условий комфортного проживания граждан занимает формирование современной городской среды. По информации Смоленскстата по состоянию на 01.01.2017 в Смоленске насчитывается 3004 многоквартирных жилых дома, основная часть которых построена от 20 до 50 лет назад.

Текущее состояние большинства дворовых территорий многоквартирных домов города Смоленска не соответствует современным требованиям, предъявляемым к местам проживания граждан, установленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации. Значительная часть асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов имеет высокую степень износа (более 70%), так как срок службы дорожных покрытий у многоквартирных домов истек.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых архитектурных форм и обустроенных площадок.

Благоустройство дворовых территорий предусматривает осуществление соответствующих мероприятий в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, адресный перечень которых определен в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» и приведен в приложении № 3 к Программе.

Высокое качество жизни и здоровье населения могут быть обеспечены только при условии комплексного решения проблем благоустройства территорий города Смоленска. В настоящее время места отдыха населения, объекты внешнего благоустройства не в полной мере обеспечивают комфортные условия для жизни и деятельности населения.

Для создания благоприятных, здоровых и культурных условий для жизни горожан, досуга населения, повышения комфортности проживания в городе Смоленске необходимо благоустройство мест массового посещения граждан. Наиболее интенсивно используемые жителями общественные территории и дворовые пространства будут определены по итогам общественного обсуждения проекта настоящей муниципальной программы.

Основным методом решения проблемы формирования комфортной городской среды должно стать благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового посещения граждан, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий многоквартирных домов, территорий кварталов, мест массового посещения граждан.

Программно-целевой метод является наиболее предпочтительным, поскольку позволяет повысить эффективность работы и обеспечить системное решение организационных, технологических, материально-технических и финансовых вопросов. Реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы окажет положительное влияние на социальное благополучие населения, экономическое развитие, санитарно-эпидемиологическое и экологическое состояние города Смоленска.

В настоящее время требуется комплексный подход к благоустройству территорий города Смоленска, включающий в себя:

1) благоустройство дворовых территорий, включая минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, а именно: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн для мусора;

2) благоустройство дворовых территорий, включая дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, а именно:

- устройство и оборудование детских и (или) спортивных площадок, иных площадок;

- ремонт и (или) устройство тротуаров;

- ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- ремонт и (или) устройство автомобильных парковок (парковочных мест);

- ремонт и (или) устройство водоотводных сооружений;

- ремонт и (или) установка пандусов;

- организация площадок для установки мусоросборников;

- озеленение территорий;

3) обустройство мест массового посещения граждан (благоустройство территорий общего пользования), а именно:

- благоустройство и освещение скверов и бульваров;

- благоустройство кладбищ, пустырей, мест для купания (пляжей), муниципальных рынков, территорий вокруг памятников;

- ремонт или реконструкция общественных бань;

- ремонт памятников;

- реконструкция многофункциональных общественных спортивных объектов (стадионов или детских спортивно-игровых площадок), пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (установка скамеек) на конкретных улицах;

- обустройство родников,

- обустройство фонтанов

- иные виды работ.

Оценка сферы благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового посещения граждан в городе Смоленске по состоянию на 01.01.2017 года характеризуется следующими показателями:

- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов - 187 ед.;

- площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов - 515154 кв. м;

- доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов - 12,8%;

- количество благоустроенных мест массового посещения граждан - 15 ед.;

- площадь благоустроенных мест массового посещения граждан - 31,9 га;

- доля благоустроенных мест массового посещения граждан (от общего количества мест массового посещения граждан) - 22,1%;

- площадь благоустроенных мест массового посещения граждан, приходящихся на 1 жителя города Смоленска, - 0,97 кв. м/чел.;

- доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения города Смоленска - 10,0%.

В настоящее время на территории города Смоленска реализуется муниципальная программа «Содержание и ремонт объектов благоустройства города Смоленска» на 2016-2020 годы включающая подпрограмму «Формирование современной городской среды» на 2017 год. По оценке промежуточных итогов реализации программы и подпрограммы наблюдается положительная динамика показателей уровня благоустройства.

Динамика показателей уровня благоустройства территории города Смоленска

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2016 год** | **2017 год** |
| Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий | 187 ед./51,5 га | 220 ед./66,6 га |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | 12,8% | 15,0% |
| Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения города Смоленска | 10,0% | 13,9% |
| Количество общественных территорий | 68 ед. | |
| Количество и площадь благоустроенных общественных территорий | 15 ед./31,9 га | 18 ед./34,3 га |
| Доля мест массового посещения граждан, нуждающихся в благоустройстве, от общего количества таких мест | 77,9% | 73,5% |

В связи с тем, что разработка подпрограммы «Формирование современной городской среды» на 2017 год муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов благоустройства города Смоленска» на 2016-2020 годы осуществлялась в 2017 году и ранее подобные программы не реализовывались на территории города Смоленска, информация о состоянии сферы благоустройства в городе Смоленске за более ранний период отсутствует.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы определены на основании паспорта приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 18.04.2017 № 5), областной государственной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Смоленской области на 2018 - 2022 годы», утвержденной постановлением Администрации Смоленской области от 31.08.2017 № 599, постановления Главы города Смоленска от 07.12.2016 № 143 «О Стратегии социально-экономического развития города Смоленска на период до 2025 года».

К приоритетам муниципальной политики в сфере реализации Программы относится:

- создание комфортных условий проживания на основе улучшения качества окружающей среды и благоустройства городских территорий;

- сохранение и приумножение природно-ресурсного потенциала города;

- обеспечение удобных и безопасных условий проживания граждан.

В соответствии со «Стратегией социально-экономического развития города Смоленска на период до 2025 года» (утверждена постановлением Главы города Смоленска от 07.12.2016 № 143) главная цель развития города Смоленска – повышение уровня и качества жизни населения города на основе динамичного развития экономической и социальной сферы. Достижению цели способствует проведение активной городской политики, направленной на достижение баланса между различными сферами, секторами и видами деятельности, на обеспечение гражданских прав, наилучших условий жизни и учета интересов горожан и гостей Смоленска.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Смоленске» на 2018-2022 годы (далее – Программа) является одним из важнейших направлений деятельности Администрации города Смоленска.

Целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории города Смоленска

Целевые показатели реализации муниципальной программы:

- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;

- площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;

- доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов;

- количество благоустроенных мест массового посещения граждан;

- площадь благоустроенных мест массового посещения граждан;

- доля благоустроенных мест массового посещения граждан (от общего количества мест массового посещения граждан);

- площадь благоустроенных мест массового посещения граждан, приходящихся на 1 жителя города Смоленска;

- доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения города Смоленска;

- доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

- доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

- объем финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

- доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов от общей суммы финансирования работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Реализация Программы, исходя из сведений о ее целевых показателях в соответствии с приложением 1 к Программе, позволит к концу 2022 года создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города Смоленска, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом жителей города Смоленска за счет достижения следующих ожидаемых результатов:

1) увеличение количества благоустроенных, с комфортными условиями для проживания и отдыха, дворовых территорий многоквартирных домов:

- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов – 365 ед.;

- площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов – 1 330 399,29 кв. м;

- доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов – 24,9%;

- доля населения, проживающего жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения города Смоленска – 21,4%;

2) увеличение количества благоустроенных мест массового посещения граждан:

- количество благоустроенных мест массового посещения граждан - 33 ед.;

- площадь благоустроенных мест массового посещения граждан – 628 834,8 кв. м;

- доля благоустроенных мест массового посещения граждан (от общего количества мест массового посещения граждан) – 48,6%;

- площадь благоустроенных мест массового посещения граждан, приходящихся на 1 жителя муниципального образования Смоленской области, - 1,9 кв. м;

3) формирование у жителей города Смоленска ответственности за санитарное состояние и благоустройство территории города Смоленска:

- доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов - 325 чел./час;

- доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов - 235 чел./час;

- объем финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов – 118 828 руб.;

- доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов от общей суммы финансирования работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов - 0,2%

Срок реализации Программы – 2018-2022 годы.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм

В целях повышения уровня благоустройства территории города Смоленска предусмотрен план реализации муниципальной программы.

Основное мероприятие 1 - повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов. В рамках минимального перечня работ, предполагается:

- установка скамеек;

- установка урн для мусора;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- ремонт дворовых проездов

В рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий по основному мероприятию 1 предполагается:

- устройство и оборудование детских и (или) спортивных площадок, иных площадок;

- ремонт и (или) устройство тротуаров;

- ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- ремонт и (или) устройство автомобильных парковок (парковочных мест);

- ремонт и (или) устройство водоотводных сооружений;

- ремонт и (или) установка пандусов;

- организация площадок для установки мусоросборников;

- озеленение территорий.

Основное мероприятие 2 - повышение уровня благоустройства мест массового посещения граждан. В рамках реализации данного основного мероприятия предполагается:

- благоустройство и освещение скверов и бульваров;

- благоустройство кладбищ, пустырей, мест для купания (пляжей), муниципальных рынков, территорий вокруг памятников;

- ремонт или реконструкция общественных бань;

- ремонт памятников;

- реконструкция многофункциональных общественных спортивных объектов (стадионов или детских спортивно-игровых площадок), пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (установка скамеек) на конкретных улицах;

- обустройство родников,

- обустройство фонтанов

- иные виды работ.

Основное мероприятие 3 - увеличение числа заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территории города Смоленска. Реализация данного основного мероприятия предусматривает:

- проведение собраний для заинтересованных лиц, размещение информации о мероприятиях, входящих в состав подпрограммы, в средствах массовой информации, на официальном сайте Администрации города Смоленска.

При выполнении работ по благоустройству учитывается мнение жителей и сложившаяся инфраструктура территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий осуществляется в соответствии с минимальным и дополнительным перечнем видов работ по благоустройству.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку урн для мусора, скамеек. Приложением № 4 к Программе предусмотрен визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению при благоустройстве дворовых территорий. Приложением № 5 установлена нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя оборудование детских и (или) спортивных площадок, ремонт и (или) устройство пешеходных дорожек, тротуаров, автомобильных парковок, ремонт и (или) устройство водоотводных сооружений, ремонт и (или) установка пандусов, организацию площадок для установки мусоросборников, озеленение территорий.

Необходимым условием проведения основных мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий является необходимость обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. При необходимости создания комфортных условий обеспечения доступности для маломобильных групп населения работы будут проведены в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и в соответствии со сводом правил № СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

По каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, разрабатывается и утверждается (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн – проект в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города Смоленска, согласно приложению № 6 к настоящей муниципальной программе.

Для реализации основных мероприятий муниципальной программы подготовлены:

- порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и форма финансового или трудового участия граждан в выполнении указанных работ (приложение № 7 к Программе);

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города Смоленска (приложение № 6 к Программе);

- адресный перечень общественных территорий города Смоленска, нуждающихся в благоустройстве (приложение № 8 к Программе).

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Объем финансирования программы составляет 446 200,101 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 387 638,400 тыс. руб.;

- средства областного бюджета – 57 923,000 тыс. руб.;

- средства бюджета города Смоленска – 44,561 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 594,140 тыс. руб.

Из них по годам:

2018 год – 89 240,021 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 77 527,680 тыс. руб.;

- средства областного бюджета – 11 584,600 тыс. руб.;

- средства бюджета города Смоленска – 8,913 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 118,828 тыс. руб.

2019 год – 89 240,021 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 77 527,680 тыс. руб.;

- средства областного бюджета – 11 584,600 тыс. руб.;

- средства бюджета города Смоленска – 8,913 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 118,828 тыс. руб.

2020 год – 89 240,020 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 77 527,680 тыс. руб.;

- средства областного бюджета – 11 584,600 тыс. руб.;

- средства бюджета города Смоленска – 8,912 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 118,828 тыс. руб.

2021 год – 89 240,020 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 77 527,680 тыс. руб.;

- средства областного бюджета – 11 584,600 тыс. руб.;

- средства бюджета города Смоленска – 8,912 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 118,828 тыс. руб.

2022 год – 89 240,019 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 77 527,680 тыс. руб.;

- средства областного бюджета – 11 584,600 тыс. руб.;

- средства бюджета города Смоленска – 8,911 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 118,828 тыс. руб.

Применительно к дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий предусмотрено обязательное финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц.

Минимальная доля финансирования за счет средств бюджета города Смоленска составляет 0,01 процента.

Минимальная доля финансового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня видов работ определяется как 1 процент от общей стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня видов работ.

5. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Основными мерами правового регулирования на государственном и муниципальном уровнях являются следующие нормативные правовые акты:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;

- Приказ Минстроя России от 21.02.2017 № 114/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год»;

- СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и СП 35-105-2002 «Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения»;

- решение 54-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 29.02.2008 № 783 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в городе Смоленске»;

- постановление Администрации города Смоленска от 26.05.2017 № 1413-адм «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности»;

- распоряжение Администрации города Смоленска от 07.07.2017 № 151-р/адм «Об утверждении Перечня муниципальных программ»;

- Постановление Главы города Смоленска от 07.12.2016 № 143 «О Стратегии социально-экономического развития города Смоленска на период до 2025 года»;

- Постановление Администрации города Смоленска от 31.03.2014 № 568-адм «Об утверждении Правил благоустройства города Смоленска».

6. Применение мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Меры государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы не предусмотрены.

7. Обеспечивающая подпрограмма

Обеспечивающая подпрограмма включена в муниципальную программу «Содержание и ремонт объектов благоустройства и обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города Смоленска» на 2018 - 2022 годы.