Приложение № 2

к муниципальной программе

ПЛАН

реализации муниципальной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Смоленска»

на 2018-2022 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Исполни-тель  мероприя-тия | Источник  финан-сирова-ния (расшиф-  ровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) | | | | | | Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период | | | | |
| всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Цель муниципальной программы: обеспечение стандартов качества жилищных условий и создание безопасных условий проживания граждан города Смоленска | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 муниципальной программы: переселение граждан, проживающих в аварийных жилых домах, в благоустроенные жилые помещения | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество жилых помещений, приобретаемых в муниципальную собственность (ед.) | х | х | х | х | х | х | х | х | 12 | 15 | 12 | 8 | 5 |
| 1.2. | Количество переселяемых граждан (чел.) | х | х | х | х | х | х | х | х | 30 | 38 | 25 | 28 | 10 |
| 1.3. | Приобретение жилых помещений на рынке жилья | Управление ЖКХ Администрации  г. Смоленска | Бюджет города Смоленска | 94917,075 | 24665,925 | 28061,062 | 19729,650 | 12313,650 | 10146,788 | х | х | х | х | х |
| 1.4. | Предоставление жилых помещений гражданам по договорам  социального найма | Управление имуществен-ных, земельных и жилищных  отношений Администра-ции г. Смоленска |  | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.5. | Регистрация права муниципальной собственности на приобретенное имущество; заключение договоров мены;  принятие решения об изъятии земельного участка для муниципалных нужд и об изъятии жилого помещения у собственников жилых помещений путем выкупа; обеспечение определения выкупной цены жилого помещения; подготовка соглашений о выкупной цене жилого помещения, сроках и иных условиях выкупа | Управление имуществен-ных, земельных и жилищных отношений Администра-ции  г. Смоленска |  | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х |
| Итого по основному мероприятию 1 муниципальной программы | |  |  | 94917,075 | 24665,925 | 28061,062 | 19729,650 | 12313,650 | 10146,788 | х | х | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Основное мероприятие 2 муниципальной программы: переселение граждан из здания, являющегося имуществом религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности города Смоленска | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | Количество граждан, переселяемых из здания, являющегося имуществом  религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности города Смоленска (чел.) |  | - | - | - | - | - | - | - | 22 | х | х | х | х |
| 1.7. | Предоставление жилых помещений гражданам, проживающим в доме 13 по улице Реввоенсовета в городе Смоленске, по договорам социального найма | Управление имуществен-ных, земельных и жилищных отношений Администра-  ции  г. Смоленска | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х |
| 1.8. | Регистрация права муниципальной собственности на приобретенное имущество; заключение договоров мены | Управление имуществен-ных, земельных и жилищных отношений Администра-ции  г. Смоленска | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х |
| Итого по основному мероприятию 2 муниципальной программы | |  | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Основное мероприятие 3 муниципальной программы: ликвидация аварийного жилищного фонда города Смоленска | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9. | Количество аварийных жилых домов, подлежащих сносу (ед.) | х | х | х | х | х | х | х | х | 7 | 5 | 9 | 6 | 5 |
| 1.10. | Cнос аварийных жилых домов | Управление ЖКХ Администрации города Смоленска | Бюджет города Смоленска | 9482,003 | 2234,531 | 1481,247 | 2204,443 | 2003,290 | 1558,492 | х | х | х | х | х |
| Итого по основному мероприятию 3 муниципальной программы | |  |  | 9482,003 | 2234,531 | 1481,247 | 2204,443 | 2003,290 | 1558,492 | х | х | х | х | х |
| Всего по муниципальной программе | |  |  | 104399,078 | 26900,456 | 29542,309 | 21934,093 | 14316,940 | 11705,280 | х | х | х | х | х |