# Приложение № 5

# к извещению о проведении торгов

# ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ____

о комплексном развитии территории жилой застройки

г. Смоленск                                                               «___» ___________ 2026 года

Администрация города Смоленска, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице Главы города Смоленска _________________________, действующего на основании Устава города Смоленска с одной стороны, и ____________________________, именуемый в дальнейшем «Застройщик», в лице ________________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании:

-постановления Администрации города Смоленска от 02.06.2026 №1076-адм «О принятии решения о комплексном развитии территории жилой застройки в границах улицы Социалистической»;

- распоряжения Администрации города Смоленска от 25.06.2026                         № 1237-р/адм «О проведении торгов в форме конкурса на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки в границах улицы Социалистической»;

- протокола о результатах торгов от__________ № _____,

заключили настоящий договор о комплексном развитии территории жилой застройки (далее – Договор) о нижеследующем:

- Предмет Договора

1.1. Предметом Договора является реализация решения о комплексном развитии территории жилой застройки, в границах улицы Социалистической площадью 6181 кв. м (далее – комплексное развитие территории, территория комплексного развития).

1.2. Сведения о местоположении, площади и границах комплексного развития территории приведены в приложении № 1 к Договору.

1.3. Перечень расположенных в границах территории комплексного развития объектов капитального строительства, линейных объектов, подлежащих сносу, реконструкции, приведены в приложении № 2 к Договору.

1.4. Перечень объектов капитального строительства, линейных объектов, подлежащих строительству, реконструкции определяется проектом планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Центральной – проезда Дзержинского – по границам территориальных зон Т1, П5, П4, Р1, Т3, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 11.09.2024 № 2353-адм (в редакции от 24.10.2025) (далее – Проект планировки).

1.5. Перечень объектов коммунальной, транспортной инфраструктур, иных объектов, необходимых для функционирования объектов капитального строительства и обеспечения жизнедеятельности человека, определяются Проектом планировки.

1.6. Перечень выполняемых Застройщиком видов работ по благоустройству комплексного развития территории, срок их выполнения, приведен в приложении № 3 к Договору.

1.7. В случае размещения в границах комплексного развития территории многоквартирных домов, на первых этажах которых подлежат размещению нежилые помещения, общая площадь таких помещений не должна составлять более 15 (пятнадцати) процентов от общей площади жилых помещений в таких многоквартирных домах.

1.8. Комплексное развитие территории включает в себя:

1.8.1. Подготовку Проекта планировки применительно к территории комплексного развития и его утверждение в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

Проект планировки может быть подготовлен и утвержден в отношении всего элемента планировочной структуры, в границах которого расположена территория комплексного развития, что не свидетельствует о ненадлежащем исполнении обязательств, связанных с подготовкой и утверждением Проекта планировки, и прекращает соответствующие обязательства надлежащим исполнением.

1.8.2. Расселение многоквартирного жилого дома в границах комплексного развития территории в соответствии с пунктом 3.1.6 Договора.

1.8.3. Образование земельных участков, обеспечение проведения кадастровых работ и государственного кадастрового учета земельных участков в соответствии с утвержденным Проектом планировки.

1.8.4. Предоставление земельных участков, образованных в границах комплексного развития территории в соответствии с утвержденным Проектом планировки, государственная собственность на которые не разграничена и которые не обременены правами третьих лиц, в аренду без проведения торгов в целях строительства объектов коммунальной, транспортной инфраструктур, иных объектов капитального строительства в соответствии с утвержденным Проектом планировки.

1.8.5. Выдача разрешений на использование земель и земельных участков, градостроительных планов, разрешений на строительство и установление в соответствии с требованиями действующего законодательства сроков выполнения указанных обязательств в случаях, когда для реализации Договора необходима выдача таких документов.

1.8.6. Выполнение проектно-изыскательских работ (включая проведение инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, предусмотренных законодательством о градостроительной деятельности), получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации.

1.8.7. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, линейных объектов в соответствии с утвержденным Проектом планировки.

1.8.8. Снос объектов капитального строительства, линейных объектов, предусмотренных Договором.

1.8.9. Оформление прав на объекты недвижимого имущества, линейные объекты, созданные в границах комплексного развития территории, в том числе после их реконструкции, включая проведение кадастровых работ, внесение соответствующих сведений в Единый государственный реестр недвижимости и государственную регистрацию прав на объекты недвижимого имущества.

1.8.10. Осуществление мероприятий по благоустройству, в том числе озеленению комплексного развитие территории.

2. Существенные условия

2.1. Существенными условиями Договора являются:

2.1.1. Объем финансирования работ по Договору составляет ______________________________________ рублей.

2.1.2. Предельный срок выполнения работ по Договору - до 31.12.2028.

2.1.3. Предельный срок выполнения работ по расселению жилого дома         № 4 по проезду Дзержинского города Смоленска - до 31.12.2027.

2.1.4. Благоустройство улично-дорожной сети в границах земельного участка с кадастровым номером 67:27:0000000:8300 по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, городской округ город Смоленск, город Смоленск, улица Социалистическая – до 31.12.2028.

3. Права и обязанности

3.1. Застройщик обязуется:

3.1.1. Принять решение о подготовке проекта внесения изменений Проект планировки в течение 10 календарных дней с момента заключения Договора.

3.1.2. Подготовить Проект планировки в соответствии с Генеральным планом города Смоленска, утвержденным решением Смоленского городского Совета от 22.09.98 № 260 (далее - Генеральный план), Правилами землепользования и застройки города Смоленска, утвержденными постановлением Администрации города Смоленска от 30.09.2021 № 2531-адм (далее – Правила землепользования), нормативами градостроительного проектирования, иными требованиями, установленными Градостроительным кодексом Российской Федерации, и представить его на утверждение в Администрацию в срок не позднее 2 (двух) месяцев с момента заключения Договора.

В случае, если Администрацией по результатам проверки представленного на утверждение Проекта планировки будет принято решение о его отклонении и направлении на доработку, представить доработанный Проект планировки в течение 1 (одного) месяца с даты направления его на доработку.

3.1.3. Подготовить при необходимости предложения о внесении изменений в Генеральный план, Правила землепользования одновременно с подготовкой Проекта планировки и направить их в Администрацию.

3.1.4. В срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты утверждения Проекта планировки осуществить подготовку Плана-графика реализации решения о комплексном развития территории (приложении № 4 к Договору) и направить его в Администрацию для рассмотрения и подписания в рамках дополнительного соглашения в соответствии с пунктом 4.3 Договора.

3.1.5. Согласовать архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства (пояснительная записка, схема планировочной организации земельного участка, объемно-планировочные и архитектурные решения) в срок не позднее 3 (трех) месяцев с момента утверждения Проекта планировки.

3.1.6. Обеспечить расселение многоквартирного жилого № 4 по проезду Дзержинского города Смоленска, признанного аварийным и подлежащим сносу, в срок до____________________________:

В целях предоставления муниципальному образованию город Смоленск жилых помещений взамен жилых помещений в указанном жилом доме:

- создать или приобрести жилые помещения для их предоставления муниципальному образованию город Смоленск взамен освобождаемых жилых помещений, в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

Передаваемые в собственность муниципального образования город Смоленск жилые помещения (квартиры) должны быть отдельными, благоустроенными, полностью пригодными   для вселения и проживания, отвечать установленным санитарным и техническим требованиям в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

Жилые помещения не должны иметь недостатков и дефектов, препятствующих их использованию по назначению, быть готовыми к проживанию без дополнительных расходов на их ремонт.

Жилые помещения, должны иметь чистовую отделку, сантехническое, электротехническое оборудование, в том числе в квартирах должна быть установлена входная металлическая дверь, окна из поливинилхлорида (ПВХ) с двухкамерными стеклопакетами без дефектов остекления, с цельными стеклами, с фурнитурой, на полу уложено напольное покрытие, стены покрашены или с отделкой в виде рулонных материалов, установлены межкомнатные двери, счетчики холодной воды, газа, электроэнергии, подключено инженерное оборудование.

Жилые помещения (с чистовой отделкой) должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации (первичный рынок жилья) в границах муниципального образования город Смоленск.

3.1.7. Осуществить снос многоквартирного жилого дома № 4 по проезду Дзержинского города Смоленска после исполнения мероприятий по обеспечению жилищных прав граждан, проживающих в жилом доме, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

До проведения мероприятий по сносу жилого дома принять меры по ограждению домов в целях предотвращения доступа в него посторонних лиц.

3.1.8. Осуществить мероприятия по образованию земельных участков в соответствии с утвержденным Проектом планировки.

3.1.9. Обратиться в Администрацию города Смоленска за предоставлением без проведения торгов земельных участков, расположенных в границах территории, подлежащей комплексному развитию, в целях жилищного строительства,  строительства, реконструкции объектов коммунальной, транспортной инфраструктур, иных объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной Проектом планировки, либо за предоставлением права на использование земель или земельных участков.

Срок исполнения обязательства – 1 (один) месяц со дня внесения сведений о земельных участках, образованных в соответствии с утвержденным Проектом планировки, в Единый государственный реестр недвижимости.

3.1.10. Осуществить строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности человека объектов коммунальной, транспортной инфраструктур, иных объектов в соответствии с утвержденным Проектом планировки, в срок установленный в приложении № 4 к Договору.

3.1.11. Обеспечить благоустройство территории комплексного развития территории. Перечень видов работ по благоустройству и сроки их выполнения установлены в приложении № 3 к Договору.

3.1.12. Передать безвозмездно в муниципальную собственность города Смоленска после окончания строительства все объекты водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, наружного освещения, объекты транспортной инфраструктуры, в соответствии с Проектом планировки, за исключением объектов, которые входят в границы территории многоквартирных жилых домов, с соблюдением следующих условий передачи:

- обеспечение выполнения кадастровых работ и государственной регистрации права муниципальной собственности на указанные объекты, являющиеся объектами недвижимости, является обязанностью Застройщика;

- государственная регистрация права Застройщика на указанные объекты, являющиеся объектами недвижимости, не осуществляется;

- государственная регистрация права муниципальной собственности на указанные объекты, являющиеся объектами недвижимости, а также передача в муниципальную собственность указанных объектов, не являющихся объектами недвижимости, должны быть обеспечены Застройщиком не позднее 3 месяцев со дня окончания строительства отдельного объекта (отдельных объектов), подлежащего (подлежащих) передаче;

- при выявлении замечаний к состоянию указанных объектов Застройщик обязуется их устранить в течение 3 (трех) месяцев со дня уведомления Администрации города Смоленска Застройщика о наличии таких замечаний.

3.1.13. Предоставить в Администрацию в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Договора письменную информацию о контактном лице, уполномоченном на взаимодействие с Администрацией по исполнению Договора, с указанием его должности, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), контактных телефонов, адреса электронной почты.

3.1.14. Не позднее 10 (десяти) календарных дней, после исполнения мероприятия, предусмотренного планом-графиком предоставить в Администрацию отчет в письменной форме о его исполнении в соответствии с приложением № 4 к Договору.

3.1.15. Обеспечить свободный доступ уполномоченным органам местного самоуправления, в том числе органам муниципального контроля и надзора на территорию комплексного развития, земельный участок или земельные участки, входящие в ее состав, для осмотра и проверки соблюдения условий Договора, для осуществления их полномочий в пределах компетенции, а также представлять контролирующим органам документы и информацию, необходимые для проведения проверок течение 5 рабочих дней с даты получения запроса, если иной срок не предусмотрен действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Застройщик вправе:

3.2.1. Привлечь к исполнению Договора иное лицо (лиц) с возложением на него обязательств по выполнению определенного вида или отдельных этапов работ либо по финансированию затрат, связанных с исполнением настоящего Договора. За действия (бездействие) привлеченного лица (лиц) Застройщик отвечает, как за свои собственные действия (бездействие).

3.2.2. Передать предоставленный для целей комплексного развития территории земельный участок или его часть в субаренду привлеченному к исполнению Договора в соответствии с пунктом 3.2.1 Договора лицу или лицам без согласия Администрации на срок, не превышающий срок его аренды.

3.3. Застройщик не вправе:

3.3.1. Уступать принадлежащее ему право аренды земельного участка, предоставленного для целей комплексного развития территории.

3.3.2. Передавать свои права и обязанности, предусмотренные Договором, иному лицу.

3.4. Администрация обязуется:

3.4.1. Утвердить Проект планировки или направить Застройщику мотивированный отказ в утверждении Проекта планировки в срок не позднее             1 (одного) месяца с момента предоставления Застройщиком Проекта планировки.

3.4.2. Внести при необходимости изменения в Генеральный план и Правила землепользования в части изменения функциональных и территориальных зон.

Срок выполнения обязательства – 4 (четыре) месяца с момента направления Застройщиком предложений, указанных в пункте 3.1.4 Договора.

3.4.3. Принять в соответствии с земельным законодательством решение об изъятии для муниципальных нужд в целях комплексного развития территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества.

3.4.4. Предоставить Застройщику в соответствии с земельным законодательством после выполнения обязанностей, предусмотренных пунктами 3.1.1 - 3.1.8 Договора, в аренду без проведения торгов земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и которые не обременены правами третьих лиц, в целях строительства объектов коммунальной, транспортной инфраструктур, иных объектов капитального строительства в соответствии с утвержденным Проектом планировки, в течение 20 дней со дня получения Администрации от Застройщика соответствующих заявлений о предоставлении земельных участков.

3.4.5. Выдать градостроительный план земельного участка в соответствии с градостроительным законодательством в целях строительства жилых объектов и иных объектов капитального строительства в соответствии с утвержденным Проектом планировки в срок, не превышающий 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента поступления заявления Застройщика о выдаче градостроительного плана земельного участка.

3.4.6. Выдать разрешение на строительство в соответствии с градостроительным законодательством в целях строительства жилых объектов и иных объектов капитального строительства в соответствии с утвержденным Проектом планировки в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней с момента поступления заявления Застройщика о выдаче разрешения на строительство.

3.4.7. Принять от Застройщика построенные в рамках реализации Договора жилые помещения, линейные объекты и объекты инженерной инфраструктуры и благоустройства, предусмотренные в пунктах 3.1.12 – 3.1.13 Договора в течение      2 (двух) месяцев с момента направления Застройщиком соответствующего обращения.

3.5. Администрация вправе:

3.5.1.	Осуществлять контроль за ходом исполнения Застройщиком обязательств по Договору.

3.5.2. Требовать от Застройщика устранения выявленных нарушений условий Договора.

4. Срок действия, изменение и расторжение Договора

4.1. Договор вступает в действие со дня его заключения и действует до ________________________________.

Окончание срока действия Договора не влечет прекращения неисполненных Сторонами обязательств и не освобождает Стороны от ответственности за нарушения, если таковые имели место при исполнении условий Договора и возникли до истечения срока его действия.

4.2. Если это не противоречит условиям Договора, Стороны обязуются принимать все необходимые меры и действия для досрочного исполнения обязательств, включая принятие досрочно исполненного мероприятия, при условии соблюдения законности действий, обеспечения надлежащего качества их результата, отсутствия дополнительных обременений для принимающей Стороны.

4.3. Все изменения в Договор, включая изменения в приложения к нему, осуществляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью Договора и обязательных к исполнению.

4.4. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по одному из следующих оснований:

4.4.1. По соглашению Сторон.

Соглашение о расторжении Договора совершается путем составления единого письменного документа, подписанного Сторонами Договора. Обязательства считаются прекращенными с момента заключения соглашения Сторон о расторжении Договора, если иное не предусмотрено в самом Договоре.

4.4.2. По решению суда.

При расторжении Договора в судебном порядке обязательства считаются прекращенными с момента вступления в законную силу решения суда о расторжении Договора.

4.4.3. В одностороннем порядке.

Администрация вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных пунктами 3.1.2, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.10, 3.1.12, 3.1.13 Договора, а также в случае нарушения Застройщиком сроков исполнения одного или нескольких мероприятий плана-графика реализации решения о комплексном развития территории более чем на 3 (три) месяца.

Застройщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае отказа или уклонения Администрации от исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 3.4.1 Договора.

В случае расторжения договора в одностороннем порядке, Сторона направляет уведомление об одностороннем отказе от Договора другой Стороне по юридическому адресу, указанному в разделе 6 Договора. Обязательства считаются прекращенными по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента получения уведомления об одностороннем отказе от Договора.

4.5. В случае отказа Застройщика от исполнения Договора право аренды земельных участков, предоставленных ему для целей комплексного развития территории, а также субаренда земельных участков, в случае их предоставления либо их частей в субаренду, подлежит досрочному прекращению.

В случае расторжения договора (отказа от Договора в одностороннем порядке) земельные участки, предоставленные Застройщику для целей комплексного развития территории, подлежат возврату Администрации по акту приема-передачи не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента прекращения Договора.

Застройщик обязан привести земельные участки до их возврата в состояние, пригодное для дальнейшего использования, не хуже первоначального в котором земельные участки были получены Застройщиком с учетом нормального износа.

Земельные участки должны быть освобождены от любого имущества Застройщика (движимого и недвижимого), а также от имущества третьих лиц размещенного на земельных участках после заключения Договора.

4.6. По завершению срока действия Договора Стороны составляют Акт о выполнении обязательств по Договору по форме, указанной в приложении № 5 к Договору.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Споры, возникшие при исполнении Договора, Стороны урегулируют путем переговоров.

В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров Стороны обращаются в Арбитражный суд Смоленской области.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, а именно стихийные бедствия (в том числе наводнения, лесные пожары, землетрясения, оползни), военные действия, крупные забастовки, запреты, установленные государственными органами, и другие, не зависящие от воли Сторон Договора обстоятельства, и, если эти обстоятельства повлияли на исполнение Договора.

При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого устранялись эти обстоятельства и его последствия.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана незамедлительно известить в письменной форме другую Сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств, не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления. Несвоевременное, сверх 15 (пятнадцати) дней, извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

5.4. В случае нарушения сроков исполнения одного или нескольких мероприятий плана-графика реализации решения о комплексном развития территории более чем на 3 месяца, Застройщик обязуется уплатить штраф в размере одной десятой действующей ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации, на дату уплаты штрафа от суммы объема финансирования работ, указанной в пункте 1.3 Договора.

6. Прочие условия Договора

6.1. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Обо всех изменения в реквизитах Стороны обязаны извещать друг друга в течение 2 (двух) рабочих дней момента таких изменений.

6.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих равную юридическую силу.

6.4. Неотъемлемой частью Договора являются:

Приложение № 1 – Сведения о местоположении, площади и границах территории комплексного развития;

Приложение № 2 – Перечень расположенных в границах территории комплексного развития объектов капитального строительства, линейных объектов, подлежащих сносу, реконструкции;

Приложение № 3 – Перечень выполняемых Застройщиком видов работ по благоустройству территории комплексного развития, срок их выполнения;

Приложение № 4 – План-график реализации решения о комплексном развития территории;

Приложение № 5 – Акт о выполнении обязательств по договору о комплексном развитии территории жилой застройки от______ № ____ по состоянию на _______.

6. Юридические адреса, реквизиты, подписи Сторон

Администрация					Застройщик

Приложение № 1

к договору о комплексном развитии территории жилой застройки

от______________ № ___________

СВЕДЕНИЯ

Сведения о местоположении, площади и границах комплексного развития территории

1. Графическое описание местоположения границ комплексного развития территории

2. Описание местоположения границ комплексного развития территории, в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости

| Номера характерных точек | Координата Х | Координата У | Длина линии, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 463796,13 | 1226871,61 | 6,64 |
| 2 | 463796,50 | 1226864,98 | 44,99 |
| 3 | 463814,60 | 1226823,79 | 22,87 |
| 4 | 463837,29 | 1226820,93 | 10,08 |
| 5 | 463837,98 | 1226810,87 | 14,05 |
| 6 | 463837,69 | 1226796,82 | 11,03 |
| 7 | 463838,71 | 1226785,84 | 6,95 |
| 8 | 463840,70 | 1226779,18 | 8,77 |
| 9 | 463841,52 | 1226770,45 | 0,20 |
| 10 | 463841,38 | 1226770,31 | 4,75 |
| 11 | 463836,63 | 1226770,29 | 8,28 |
| 12 | 463836,66 | 1226762,01 | 15,20 |
| 13 | 463821,70 | 1226759,32 | 3,15 |
| 14 | 463818,59 | 1226758,85 | 9,93 |
| 15 | 463808,73 | 1226757,71 | 23,56 |
| 16 | 463785,33 | 1226755,00 | 14,39 |
| 17 | 463785,41 | 1226740,61 | 6,70 |
| 18 | 463785,95 | 1226733,93 | 7,01 |
| 19 | 463786,54 | 1226726,94 | 3,23 |
| 20 | 463788,86 | 1226724,69 | 7,04 |
| 21 | 463788,84 | 1226717,65 | 5,64 |
| 22 | 463783,20 | 1226717,66 | 11,14 |
| 23 | 463772,06 | 1226717,80 | 5,31 |
| 24 | 463772,07 | 1226723,11 | 17,76 |
| 25 | 463772,27 | 1226740,87 | 48,16 |
| 26 | 463773,07 | 1226789,02 | 59,27 |
| 27 | 463775,05 | 1226848,26 | 5,50 |
| 28 | 463775,23 | 1226853,76 | 5,77 |
| 29 | 463775,42 | 1226859,53 | 10,05 |
| 30 | 463775,47 | 1226869,58 | 11,14 |
| 31 | 463786,56 | 1226870,65 | 9,62 |
| 32 | 463796,13 | 1226871,61 | 0,00 |

3. Описание территории, подлежащей комплексному развитию

Подлежащая комплексному развитию территория расположена в границах улицы Социалистической (кадастровых кварталов 67:27:0014322, 67:27:0014321), находится в территориальной зоне Ж4, для которой устанавливаются градостроительные регламенты территориальной зоны Ж3 (далее – территориальная зона Ж3) общей площадью 4636 кв. м, которая предназначена для многоэтажной жилой застройки, и в территориальных зонах Т1 (кадастровых кварталов 67:27:0014322, 67:27:0014321) общей площадью 413 кв. м и Т4 (кадастровых кварталов 67:27:0014322, 67:27:0014326) общей площадью 1132 кв. м, которые предназначены для развития улично-дорожной сети.

Территория кадастровых кварталов 67:27:0014322, 67:27:0014321, 67:27:0014326 общей площадью 6181 кв. м ограничена с южной стороны – существующими территориями земельных участков по адресам: улица Филатова, дом 3 (ЗУ 67:27:0014326:21), проезд Дзержинского, дом 3г (ЗУ 67:27:0014326:20), с западной стороны – существующими территориями земельных участков по адресам: проезд Дзержинского (ЗУ 67:27:0014326:510), улица Социалистическая, дом 31 (ЗУ 67:27:0014326:2), улица Социалистическая (ЗУ 67:27:0014322:205), улица Социалистическая, дом 21 (ЗУ 67:27:0004322:18), улица Социалистическая, дом 21 (ЗУ 67:27:0004322:17), с северной стороны – существующей территорией земельного участка по адресу: улица Социалистическая, дом 11 (ЗУ 67:27:0004322:17), с восточной стороны – существующей территорией земельного участка по адресу: улица Социалистическая (ЗУ 67:27:0014321:815).

В границах территориальной зоны Ж3 расположен 1 многоквартирный дом, находящийся в аварийном состоянии и подлежащий сносу. Целью развития данной территории является строительство многоквартирного жилого дома.

В границах территориальных зон Т4, Т1 предусмотреть развитие улично-дорожной сети с размещением придорожных стоянок (парковок) транспортных средств и пешеходных дорожек.

Администрация						Застройщик

___________ /________________/			___________ /________________/

Приложение № 2

к договору о комплексном развитии территории жилой застройки

от______________ № ___________

ПЕРЕЧЕНЬ

Перечень расположенных в границах комплексного развития территории объектов капитального строительства, линейных объектов, подлежащих сносу, реконструкции

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка в границах территории | Адрес (место положе-ние) земельного участка | Пло- щадь земе-льно-го участ- ка, кв. м | Кадастровый номер объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке | Адрес объекта капитального строительства | Основная характе- ристика объекта капитально-го строите- льства (сооружения) | Сведения о сносе/ реконст-рукции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 67:27:0014322:204 | Смоленская обл., г. о. г. Смоленск, г. Смоленск, пр. Дзержинского, д. 4 | 3384 | 67:27:0020319:761 | Смоленская обл., г. Смоленск, пр. Дзержинского, д. 4 | много- квартирный дом, 217,8 кв. м | Подлежит сносу |
| 2 | 67:27:0000000:8300 | Смоленская обл., г. о. г. Смоленск, г. Смоленск, ул. Социалисти-ческая | 1594 | 67:27:0000000: 5016 | Смоленская обл., г. Смоленск, в районе ул. Социалистиче-ской, пр. Дзержинского | сооружения коммуналь- ного хозяйства, 649 м | снос/ реконст-рукция опреде- ляется проектом |
|  | 67:27:0000000:8309 | Смоленская обл., г. о. г. Смоленск, г. Смоленск, ул. Социалисти-ческая | 620 |  |  |  |  |

Перечень основных видов

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые могут быть выбраны при реализации решения о комплексном развитии территории, а также предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах территории комплексного развития

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Код по классификатору видов разрешенного использования земельного участка1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 |
| 2 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |
| 3 | Благоустройство территории | 12.0.2 |

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах территории жилой застройки:

- Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- минимальные отступы от границ земельных участков, совпадающих с красными линиями улиц и дорог местного значения, в пределах которых разрешается строительство объектов капитального строительства, на расстоянии для многоквартирных домов с квартирами на первых этажах – 3 м.

- Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению.

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению.

- Максимальная плотность застройки земельных участков, определяемая как отношение суммарной поэтажной площади наземной и надземной части застройки во внешних габаритах ограждающих конструкций к площади земельных участков, – 20000 кв. м/га.

5. Минимальный процент озеленения земельных участков, определяемый как отношение суммарной площади земельных участков, которая должна быть озеленена, ко всей площади земельных участков, – 10 %.

_________________

1 В соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412.

Администрация						Застройщик

___________ /________________/			___________ /________________/

Приложение № 3

к договору о комплексном развитии территории жилой застройки

от______________ № ___________

Перечень выполняемых Застройщиком видов работ по благоустройству комплексного развития территории, срок их выполнения

1. Устройство и оборудование детских игровых, спортивных, хозяйственных площадок, площадок для отдыха граждан в границах земельных участков многоквартирных жилых домов.

Срок выполнения работ – до ввода в эксплуатацию многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке.

2. Устройство покрытий поверхности проездов, дорожек, парковок в границах комплексного развития территории.

Срок выполнения работ – до ввода в эксплуатацию многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке.

2. Работы по созданию озелененных территорий: посадка деревьев и кустарников в границах территории, подлежащей комплексному развитию.

Срок выполнения работ – до окончания срока действия Договора.

4. Благоустройство улично-дорожной сети в границах земельного участка с кадастровым номером 67:27:0000000:8300 по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, городской округ город Смоленск, город Смоленск, улица Социалистическая, в соответствии с выданным Администрацией техническим заданием.

Срок выполнения работ – до окончания срока действия Договора.

Администрация						Застройщик

___________ /________________/			___________ /________________/

Приложение № 4

к договору о комплексном развитии

территории жилой застройки

от______________ № ___________

План-график реализации решения о комплексном развития территории

| № п/п | Мероприятие/очередность (этапы) | Максимальный срок выполнения | Ответственный | Документы (сведения), подтверждающие исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Администрация										Застройщик

___________ /________________/							___________ /________________/

Приложение № 5

к договору о комплексном развитии

территории жилой застройки

от______________ № ___________

Акт о выполнении обязательств по договору о комплексном развитии территории жилой застройки от_______ № _______ по состоянию на ____________

- Сведения о расселении и сносе аварийного жилого дома

| Наименование и адрес, кадастровый номер жилого дома, подлежащего расселению и сносу | № помещения | Характеристики расселяемого жилого помещения (общая/жилая площадь, количество комнат) | Характеристики предоставляемого для расселения жилого помещения (адрес, общая/жилая площадь, количество комнат) | Срок передачи Застройщиком Администрации жилых помещений для переселения |  | Срок сноса аварийного жилого дома |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Срок по Договору | Фактический срок |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Срок по Договору | Фактический срок |  |
|  | № |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № |  |  |  |  |  |  |  |

- Сведения об осуществлении строительства

| № п/п | Номер земельного участка согласно документации по планировке территории | Кадастровый номер земельного участка | Наименование объекта капитального строительства согласно документации по планировке территории | Реквизиты договора аренды земельного участка | Дата начала строительства | Общая площадь объекта/ протяженность | Реквизиты разрешения на строительство | Дата окончания строительства | Реквизиты разрешения на ввод | Адрес объекта | Объем финансирования проведенных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Сведения о проведении работ по благоустройству

| № п/п | Объект благоустройства и его местонахождение | Наименование выполняемых работ | План (запланированные работы в соответствии с Договором) | Факт (фактически выполненные работы) | Перечень элементов благоустройства | Объем финансирования проведенных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Администрация										Застройщик

___________ /________________/							___________ /________________/