Приложение № 2

к постановлению Администрации

города Смоленска

от _______________№ _____-адм

Приложение № 2

к муниципальной программе

ПЛАН

реализации Муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

на 2019-2025 годы

| № п/п | Наименование | Исполнитель | Источник | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мероприятия | финан-сирова-ния (расшиф-ровать |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. Цель муниципальной программы: создание условий для переселения граждан из аварийных жилых домов, а также сокращение непригодного для проживания граждан жилищного фонда города Смоленска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие муниципальной программы: обеспечение стандартов качества жилищных условий и создание безопасных условий проживания граждан города Смоленска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Количество расселенных жилых помещений (ед.) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 54 | 47 | 36 | 122 | 182 | 26 |
| 1.3. | Количество жилых помещений, предоставляемых гражданам по договорам социального найма (ед.) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 14 | 25 | 25 | 59 | 70 | 12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4. | Количество жилых помещений, предоставляемых гражданам по соглашению сторон (ед.) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 40 | 22 | 11 | 63 | 112 | 14 |
| 1.5. | Расселяемая площадь (кв. м) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1925,32 | 1590,00 | 1348,87 | 4996,17 | 8261,03 | 1349,77 |
| 1.6. | Количество переселяемых граждан (чел.) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 119 | 126 | 82 | 280 | 457 | 127 |
| 1.7. | Переселение граждан, проживающих в аварийных жилых домах, в благоустроенные жилые помещения, в том числе: |  | Всего средств, в том числе: | 640 464 865,88 | 63 329 550,76 | 52 299 870,00 | 44 368 380,91 | 164 339 019,81 | 271 730 059,79 | 44 397 984,61 | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | за счет средств Фонда | 621 250 749,00 | 61 429 493,00 | 50 730 874,00 | 43 037 330,00 | 159 408 849,00 | 263 578 158,00 | 43 066 045,00 | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | за счет средств областного бюджета | 19 194 904,00 | 1 898 158,00 | 1 567 427,00 | 1 329 721,00 | 4 925 240,00 | 8 143 750,00 | 1 330 608,00 | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 19 212,88 | 1 899,76 | 1 569,00 | 1 329,91 | 4 930,81 | 8 151,79 | 1 331,61 | х | х | х | х | х | х |
| Итого по основному мероприятию муниципальной программы |  |  | Всего средств, в том числе: | 640 464 865,88 | 63 329 550,76 | 52 299 870,00 | 44 368 380,91 | 164 339 019,81 | 271 730 059,79 | 44 397 984,61 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | за счет средств Фонда | 621 250 749,00 | 61 429 493,00 | 50 730 874,00 | 43 037 330,00 | 159 408 849,00 | 263 578 158,00 | 43 066 045,00 | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | за счет средств областного бюджета | 19 194 904,00 | 1 898 158,00 | 1 567 427,00 | 1 329 721,00 | 4 925 240,00 | 8 143 750,00 | 1 330 608,00 | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 19 212,88 | 1 899,76 | 1 569,00 | 1 329,91 | 4 930,81 | 8 151,79 | 1 331,61 | х | х | х | х | х | х |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по муниципальной программе |  |  | Всего средств, в том числе: | 640 464 865,88 | 63 329 550,76 | 52 299 870,00 | 44 368 380,91 | 164 339 019,81 | 271 730 059,79 | 44 397 984,61 | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | за счет средств Фонда | 621 250 749,00 | 61 429 493,00 | 50 730 874,00 | 43 037 330,00 | 159 408 849,00 | 263 578 158,00 | 43 066 045,00 | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | за счет средств областного бюджета | 19 194 904,00 | 1 898 158,00 | 1 567 427,00 | 1 329 721,00 | 4 925 240,00 | 8 143 750,00 | 1 330 608,00 | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 19 212,88 | 1 899,76 | 1 569,00 | 1 329,91 | 4 930,81 | 8 151,79 | 1 331,61 | х | х | х | х | х | х |