Приложение № 2

к постановлению Администрации

города Смоленска

от _____________ № _________

Приложение № 2

к муниципальной программе

План реализации

муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Смоленске»

| № п/п | Наименование | Исполнитель мероприятия | Источник финан-сирования (расшифровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель муниципальной программы: системное улучшение городских условий проживания населения в городе Смоленске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие муниципальной программы: повышение качества и комфорта городской среды на территории города Смоленска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды, в том числе: |  | областной бюджет бюджет города Смоленска внебюджетные источники | 179713,649 178532,885 48,911 1131,853 | 89618,811 89473,500 10,000 135,311 | 89947,099 89059,385 10,000 877,714 | 10,000 0 10,000 0 | 10,000 0 10,000 0 | 127,739 0 8,911 118,828 | х | х | х | х | х |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Улучшение состояния дворовых территорий многоквартирных домов, улучшение состояния мест массового посещения граждан | УЖКХ Администрации города Смоленска | областной бюджет бюджет города Смоленска внебюджетные источники | 178532,885 48,911 1131,853 | 89473,500 10,000 135,311 | 89059,385 10,000 877,714 | 0 10,000 0 | 0 10,000 0 | 0 8,911 118,828 | х | х | х | х | х |
| 2. | Увеличение числа заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территории города Смоленска, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |
| 2.1. | Проведение собраний для заинтересованных лиц, размещение информации о мероприятиях, входящих в состав муниципальной программы, в средствах массовой информации, на официальном сайте Администрации города Смоленска | УЖКХ Администрации города Смоленска |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |
| Итого по основному мероприятию муниципальной программы |  |  | областной бюджет бюджет города Смоленска внебюджетные источники | 179713,649 178532,885 48,911 1131,853 | 89618,811 89473,500 10,000 135,311 | 89947,099 89059,385 10,000 877,714 | 10,000 0 10,000 0 | 10,000 0 10,000 0 | 127,739 0 8,911 118,828 | х | х | х | х | х |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  | 179713,649 | 89618,811 | 89947,099 | 10,000 | 10,000 | 127,739 | х | х | х | х | х |