Приложение

к постановлению Администрации

города Смоленска

от _____________ № _________

Приложение № 2

к муниципальной программе

План реализации

муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Смоленске»

| № п/п | Наименование | Исполнитель мероприятия | Источник финан-сирования (расшифровать) |  | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель муниципальной программы: системное улучшение городских условий проживания населения в городе Смоленске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие муниципальной программы: повышение качества и комфорта городской среды на территории города Смоленска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (ед.) | х |  | х | х | х | х | х | х | х | 256 | 288 | 298 | 308 | 318 |
|  | Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (кв. м) | х |  | х | х | х | х | х | х | х | 752113,40 | 856919,2 | 891416,2 | 925901,5 | 960376,2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов (%) | х | х | х | х | х | х | х | х | 13,3 | 15,0 | 20,4 | 21,0 | 21,7 |
|  | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения города Смоленска (%) | х | х | х | х | х | х | х | х | 15,6 | 18,5 | 19,1 | 19,7 | 20,3 |
|  | Количество благоустроенных мест массового посещения граждан (ед.) | х | х | х | х | х | х | х | х | 21 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|  | Площадь благоустроенных мест массового посещения граждан (кв. м) | х | х | х | х | х | х | х | х | 370268,2 | 400201,9 | 435607,2 | 452902,2 | 470197,2 |
|  | Доля благоустроенных мест массового посещения граждан от общего количества мест массового посещения граждан (%) | х | х | х | х | х | х | х | х | 29,6 | 35,2 | 36,6 | 38,0 | 39,5 |
|  | Площадь благоустроенных мест массового посещения граждан, приходящаяся на одного жителя города Смоленска (кв. м) | х | х | х | х | х | х | х | х | 1,13 | 1,21 | 1,32 | 1,37 | 1,42 |
|  | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (чел./час) | х | х | х | х | х | х | х | х | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 |
|  | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (чел./час) | х | х | х | х | х | х | х | х | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 |
|  | Объем финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (руб.) | х | х | х | х | х | х | х | х | 135 311 | 1431013 | 0 | 0 | 118 828 |
|  | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов от общей суммы финансирования работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (%) | х | х | х | х | х | х | х | х | 0,4 | 4,1 | 0 | 0 | 0,2 |
|  | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Смоленске (%) | х | х | х | х | х | х | х | х | 17,3 | 5,7 | - | - | - |
|  | Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды, в том числе: |  | областной бюджет бюджет города Смоленска внебюд-жетные источники | 89766,550 89473,500 38,911 254,139 | 89618,811 89473,500 10,000 135,311 | 0 0 0 0 | 10,000 0 10,000 0 | 10,000 0 10,000 0 | 127,739 0 8,911 118,828 | х | х | х | х | х |
| 14.1. | Улучшение состояния дворовых территорий многоквартирных домов, улучшение состояния мест массового посещения граждан | УЖКХ Администра-ции города Смоленска | областной бюджет бюджет города Смоленска вне-бюджетные источники | 89473,500 38,911 254,139 | 89473,500 10,000 135,311 | 0 0 0 | 0 10,000 0 | 0 10,000 0 | 0 8,911 118,828 | х | х | х | х | х |
| 15. | Реализация программ формирования современной городской среды, в том числе: |  | областной бюджет бюджет города Смоленска внебюд-жетные источники | 90500,394 89059,381 10,000 1431,013 | 0 0 0 0 | 90500,394 89059,381 10,000 1431,013 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | х | х | х | х | х |
| 15.1. | Улучшение состояния дворовых территорий многоквартирных домов, улучшение состояния мест массового посещения граждан | УЖКХ Администра-ции города Смоленска | областной бюджет бюджет города Смоленска вне-бюджетные источники | 90500,394 89059,381 10,000 1431,013 | 0 0 0 0 | 90500,394 89059,381 10,000 1431,013 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | х | х | х | х | х |
| 16. | Увеличение числа заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территории города Смоленска, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |
| 16.1. | Проведение собраний для заинтересованных лиц, размещение информации о мероприятиях, входящих в состав муниципальной программы, в средствах массовой информации, на официальном сайте Администрации города Смоленска | УЖКХ Администра-ции города Смоленска |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |
| Итого по основному мероприятию муниципальной программы |  |  | областной бюджет бюджет города Смоленска внебюд-жетные источники | 180266,944 178532,881 48,911 1685,152 | 89618,811 89473,500 10,000 135,311 | 90500,394 89059,381 10,000 1431,013 | 10,000 0 10,000 0 | 10,000 0 10,000 0 | 127,739 0 8,911 118,828 | х | х | х | х | х |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  | 180266,944 | 89618,811 | 90500,394 | 10,000 | 10,000 | 127,739 | х | х | х | х | х |