## ОПИСАНИЕ

## инициативного проекта

- Наименование инициативного проекта:

«Благоустройство территории переулка Реввоенсовета, возле д.17»

Протокол №2 собрания граждан о выдвижении инициативного проекта

- Место реализации инициативного проекта:

  - Муниципальное образование: город Смоленск

  - Населенный пункт: город Смоленск

  - Территория, на которой планируется реализация инициативного проекта: город Смоленск, Промышленный район, переулок Реввоенсовета, возле д.17.

Распоряжение Администрации города Смоленска №678-р/адм от 15.04.2025. «О согласовании части территории города Смоленска, в границах которой планируется реализация инициативного проекта «Благоустройство территории переулка Реввоенсовета, возле дома 17».

Распоряжение Администрации города Смоленска №1857-р/адм от 14.10.2025. «О внесении изменения в распоряжение Администрации города Смоленска от 15.04.2025 №678-Р/адм «О согласовании части территории города Смоленска, в границах которой планируется реализация инициативного проекта «Благоустройство территории переулка Реввоенсовета, возле дома 17».

2.4. Численность населения муниципального образования: 325495 человек.

2.5. Численность населения территории, на которой планируется реализация инициативного проекта: 354 человек

3. Сведения об инициаторах проекта:

3.1. Информация об инициативной группе граждан.

Количество членов инициативной группы: 12 человек.

Сведения 	о 	руководителе 	инициативной 	группы: Дьяченкова Елена Ивановна, т.8-910-760-44-84, адрес регистрации: город Смоленск ул. Реввоенсовета, д.3, кв.1;

Информация об органах территориального общественного самоуправления.

Наименование территориального общественного самоуправления: ТОС «Холм Георгиевской Церкви» в городе Смоленске.

Сведения о руководителе территориального общественного самоуправления: Дьяченкова Елена Ивановна т.8-910-760-44-84, адрес регистрации: город Смоленск ул. Реввоенсовета, д.3, кв.1;

3.3 Информация о старосте сельского населенного пункта.

Реквизиты документа о назначении старосты сельского населенного пункта:-

Сведения о старосте сельского населенного пункта:-

3.4. Информация об иных лицах, осуществляющих деятельность на территории соответствующего муниципального образования, которым в соответствии с нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования предоставлено право выступать инициатором проекта:-

Реквизиты нормативного правового акта представительного органа муниципального образования о предоставлении права выступать инициатором проекта иным лицам, а также ссылка на размещение его в открытах источниках:-

- Описание инициативного проекта:

4.1. Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части и на решение которой направлен инициативный проект:

Территория, на которой находится существующая детская площадка, является местом сбора детей, а также сопровождающих их родителей, однако имеющиеся игровые формы находятся в неудовлетворительном состоянии, и их количество недостаточно для времяпрепровождения, развития и досуга подрастающего поколения.

В последнее время на территории появилось больше молодых семей с детьми. Появление современной и безопасной детской площадки добавит популярности данной территории.

4.2 Предложения, направленные на решение проблемы (мероприятия по реализации инициативного проекта):

Подготовительные работы:

демонтаж оборудования, не подлежащего дальнейшей эксплуатации; планировка участка.

Строительные работы:

- для установки детского игрового комплекса с удар поглощающим покрытием ИКС-БИО-1.16 – бурение ям; устройство подстилающих слоев из щебня М600 фракции20-40мм; устройство фундамента из бетона М200; планировна поверхности вручную со снятием растительного грунта h=0,3м с погрузкой и вывозом на МБУ «Зеленстрой»; устройство прослойки из «дорнита»; устройство подстилающего слоя из песка средней крупности, толщиной 20см; устройство основания из щебня М600 фракции 5-20мм, толщиной 12 см; устройство ударопоглощающего покрытия из плитки резиновой модульной 500*55*30*(соединительные элементы); разработка грунта 2 группы в отвал под садовый бордюр БР 100.20.8 вручную; устройство подстилающего слоя основания из щебня под БР 100.20.8 толщиной 0,10м М600 фр.5-20; установка бортовых камней БР 100.20.8 на бетонное основание (бетон М 200); засыпка пазух за бортовым камнем грунтом 2 группы оставшимся от разработки.

- для установки ограждения детской площадки ГО-18: бурение ям; устройство подстилающих слоев из щебня М600 фракции 5-20мм; устройство фундамента из бетона М200;

Для установки урны полимерная доска У-1.9: бурение ям; устройство подстилающих слоев из щебня М600 фракции 5-20мм; устройство фундамента из бетона М200.

- для установки дивана парковочного полимерная доска Д-1.29: бурение ям; устройство подстилающих слоев из щебня М600 фракции 5-20мм; устройство фундамента из бетона М200.

- для установки песочницы с защитой МФ1.32: бурение ям; устройство подстилающих слоев из щебня М600 фракции 5-20мм; засыпка песком мытым 1 класс.

- для установки качелей КАЧ-1,8: бурение ям; устройство подстилающих слоев из щебня М600 фракции 5-20мм; устройство фундамента из бетона М200.

Приобретение оборудования:

Детский игровой комплекса с удар поглощающим покрытием ИКС-БИО-1.16, ограждение детской площадки ГО-18, урны Полимерная доска У-19, диван парковочный полимерная доска Д-1.29, песочница с защитой МФ-1.32, качели КАЧ-1,8

Обоснование предложений, направленных на решение указанной проблемы:

В настоящий момент численность детей в частном секторе переулков Реввоенсовета, Мало-Штабной, Верхне-Фурмановский, улицы Реввоенсовета, Фурманова свыше 60. Существующая площадка является территорией местом сбора детей, а также сопровождающих их родителей, однако, имеющиеся игровые формы находятся в неудовлетворительном состоянии и их количество недостаточно для времяпровождения, развития и досуга подрастающего поколения

4.3. Ожидаемые результаты и дальнейшее развитие инициативного проекта:

В рамках реализации проекта планируется благоустройство территории, а именно повышение безопасности детей при использовании современного детского оборудования, реконструкция (замена) старых форм на новые – безопасные и сертифицированные, а также установка ограждений безопасности отделяющих детскую площадку от проезжей части во избежание детского травматизма, будут обеспечены комфортные условия для развития и досуга подрастающего поколения, отдыха молодых мам с детьми, времяпрепровождения людей старшего возраста. Современную детскую площадку можно будет использовать как в летний, так и в зимний период.

- Расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта и вклады участников:

  - Общая стоимость реализации инициативного проекта: 2 432 407,58

  - Планируемые источники финансирования инициативного проекта:

| № п/п | Источник финансирования | Сумма (рублей) | Доля в общей сумме инициативного проекта (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Средства местного бюджета | 247 994,92 | 10,2% |
| 1.1. | Собственные средства местного бюджета | 245 562,51 | 10,1% |
| 1.2. | Инициативные платежи граждан | 2 432,41 | 0,1% |
| 1.3. | Инициативные платежи индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | отсутствуют | 0% |
| 2. | Средства областного бюджета | 2 184 412,66 | 89,8% |

  - Перечень индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, граждан, участвующих в реализации инициативного проекта (при наличии):

Инициативная группа граждан – 12 человек: Дьяченкова Е.И, Новикова Т.Е.Солонец А.Н., Емельянова И.С., Елисеенкова М.В., Аверченкова Е.А., Петрищенкова В.А., Латынина А.А., Алферов А.Г., Андросова Г.Е., Андросов И.А., Андросова Н.С.

  - Количество граждан, изъявивших желание принять трудовое участие в реализации инициативного проекта: Социальная эффективность от реализации инициативного проекта:-

  - Нефинансовые формы добровольного участия заинтересованных лиц в

реализации инициативного проекта (кроме трудового участия, предусмотренного подпунктом 5.4 настоящего пункта)

| № п/п | Наименование юридического лица, ФИО (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя | Наименование формы нефинансового участия | Единица измерения | Количество (единиц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- Социальная эффективность от реализации инициативного проекта

  - Количество благополучателей, которые будут пользоваться результатами реализованного инициативного проекта регулярно (не реже одного раза в месяц):

| № п/п | Наименование групп населения | Количество (человек) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Работающее население | 210 |
| 2. | Пенсионеры | 84 |
| 3. | Дети | 60 |

6.2. Доля населения, которое будет пользоваться результатами реализации инициативного проекта на регулярной основе (прямые и косвенные благополучатели), в процентах от общего числа жителей муниципального образования или его части, на которой реализуется инициативный проект: 100%

7. Участие жителей муниципального образования или его части и иных заинтересованных лиц в определении проблемы, на решение которой направлен инициативный проект.

Количество жителей, принявших участие в выборе инициативного проекта:

| № п/п | Наименование мероприятия | Количество (человек) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия по изучению общественного мнения при разработке инициативного проекта | - |
| 2. | Мероприятия, направленные на поддержку инициативного проекта жителями муниципального образования или его части (указать нужное) |  |
| 2.1. | Собрание или конференция граждан | 12 |
| 2.2. | Собрание или конференция граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления |  |
| 2.3. | Опрос граждан по вопросу поддержки инициативного проекта |  |
| 2.4. | Иной способ выявления мнения населения по вопросу поддержки инициативного проекта |  |
| Общее количество лиц, принявших участие в мероприятиях, проводимых в целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей муниципального образования или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия решения о поддержке инициативного проекта |  | 12 |

- Информирование населения муниципального образования по вопросам, связанным с разработкой и предварительным обсуждением инициативного проекта:

8.1. Использование средств массовой информации и других средств информирования населения при разработке инициативного проекта в целях информирования населения: информация размещена на официальном сайте Администрации города Смоленска

https://www.smoladmin.ru/press-centr/doska-obyavlenij/uvedomlenie-o-vozmozhnosti-predstavleniya-iniciativnyh-proektov-v-administraciyu-goroda-smolenska-dlya-napravleniya-na-konkursnyj-otbor-iniciativnyh-proektov-vydvigaemyh-municipalnymi-obrazovaniyami-smolenskoj-oblasti-dlya-polucheniya-finansovoj-podderzhki-iz-oblastnogo-byudzheta-v-2025-godu/

8.2. Использование средств изучения общественного мнения при разработке инициативного проекта (анкетирование, изучение общественного мнения посредством социальных сетей и т.п.) до сбора подписей граждан, до рассмотрения инициативного проекта на собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей муниципального образования или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия собранием или конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта: -

- Планируемые сроки реализации инициативного проекта: 31.12.2026.

- Мероприятия по эксплуатации и содержанию объекта – результата реализации инициативного проекта:

в рамках возложенных на Управление Администрации города Смоленска по Промышленному району (далее – Управление) полномочий мероприятия по эксплуатации и содержанию установленных элементов благоустройства, а именно детской площадки по переулку Реввоенсовета,  возле д.17 будут осуществляться Управлением.

- Дополнительная информация и комментарии (при необходимости):-

- Сведения о представителях администрации муниципального образования, ответственных за подготовку конкурсной документации:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Филимонова Жанна Викторовна | 55-27-55 | prom1@smoladmin.ru |

Глава города Смоленска Новиков А.А.

Представитель инициатора проекта Дьяченкова Е.И.

Указывается согласно протоколам собрания или конференции граждан, результатам опроса граждан и (или) подписным листам, подтверждающим поддержку инициативного проекта жителями муниципального образования или его части.